### Герб Ливен на БЛАНК

### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 г. № 746

г. Ливны

Об участии во Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания

комфортной городской среды

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» администрация города постановляет:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

2. Утвердить Дорожную карту реализации проекта создания комфортной городской среды (приложение 1).

3. Утвердить сроки приема предложений от жителей города по выбору общественных территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с 5 ноября 2019 года по 28 ноября 2019 года.

4. Утвердить пункты сбора предложений от жителей города (приложение 2).

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по жилищно – коммунальному хозяйству и строительству А.И. Кожухова.

Исполняющий обязанности Л.И.Полунина

главы города

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 25 октября 2019 года № 746

Дорожная карта

реализации проекта создания комфортной городской

среды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Срок** | | **Мероприятие** | | **Ответственные** | |
| не позднее 01.11.2019г. | | Принятие решений: 1. Об участии в конкурсе;  2. О начале приема предложений от населения по общественной территории;  3. Об определении пунктов сбора предложений. | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города | |
| 01.11.2019г. | | Опубликование в СМИ и на официальном сайте администрации города принятых решений: 1. Об участии в конкурсе;  2. О начале приема предложений от населения по общественной территории;  3. Об определении пунктов сбора предложений. | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города; отдел информационных технологий администрации города | |
| 01.11.2019г | | Наделение общественной комиссии, утвержденной постановлением  администрации города от 14 августа 2017 года № 92 «О мерах по реализации на территории города Ливны приоритетного проекта  «ЖКХ и городская среда» на 2018 - 2022 годы», полномочиями по реализации проекта создания комфортной городской  среды | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города | |
| 01.11.2019г | | Опубликование в СМИ и на официальном сайте администрации города информации о наделении общественной комиссии полномочиями по реализации проекта создания комфортной городской  среды | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города; отдел информационных технологий администрации города | |
| с 05 .11.2019г-28.11.2019г | | Прием предложений от жителей города | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города; отдел информационных технологий администрации города; отдел документационного и хозяйственного обеспечения администрации города | |
| не позднее 02.12.2019г | | Подведение общественной комиссией итогов приема предложений от жителей и определение общественной  территории, набравшей наибольшее количество предложений | | Общественная комиссия | |
| 02.12.2019г | | Опубликование решения общественной комиссии (Протокол) в СМИ и на официальном сайте администрации города | | Управление ЖКХ администрации города; отдел информационных технологий администрации города; | |
| 03.12.2019г | | Принятие решения о начале приема предложений от жителей по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на такой территории | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города; | |
| 03.12.2019г | | Опубликование в СМИ и на официальном сайте администрации  города принятого решения о начале приема предложений от жителей по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на такой территории. | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города; отдел информационных технологий администрации города; | |
| 04.12.2019г-19.12.2019г | | Прием предложений от жителей по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на такой территории. | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города | |
| не позднее  23.12.2019г | | Проведение общественной комиссией итогов приема предложений от жителей и определения перечня мероприятий, которые целесообразно реализовать на такой территории. | | Общественная комиссия | |
| 24.12.2019г | | Опубликование в СМИ и на официальном сайте администрации города решения общественной комиссии (Протокол). | | Управление ЖКХ администрации города; отдел информационных технологий администрации города; | |
| до 09.01.2020г | | Формирование проекта комфортной городской среды для направления в межведомственную комиссию Орловской области | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города; | |
| с 09.01.2020г- 16.01.2020г | | Проведение общественных обсуждений проекта создания комфортной городской среды, проектной и иной документации | | Общественная комиссия | |
| 16.01.2020г | | Принятие решения общественной комиссии об утверждении конкурсной заявки и опубликование в СМИ и на официальном сайте администрации города решение ( протокол) | | Общественная комиссия | |
| 17.01.2020г | | Утверждение и опубликование в СМИ и на официальном сайте администрации города проекта комфортной городской среды, проектной и иной документации | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города; | |
| не позднее 20.01.2020г | | Предоставить проект комфортной городской среды в межведомственную комиссию Орловской области | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города; отдел информационных технологий администрации города; | |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 25 октября 2019 года № 746

Пункты

сбора предложений от жителей города

1. БУОО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", Орловская область, г. Ливны, ул. Дзержинского, д.92а;

2. МБОУ " Гимназия" города Ливны, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д.186а;

3. МБОУ СОШ № 2, Орловская область, г. Ливны, ул. Октябрьская, д.39;

4. МБУ МЦ"Лидер", Орловская область,г.Ливны, ул.Горького, д.18;

5. ОАО "ГМС Ливгидромаш", Орловская область,ул.Мира, д.231;

6. МБОУ ДО «Спортивная школа», Орловская область, ул.Елецкая, д.16а;

7. Администрация города, Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д.7, кабинет №3;

8. Сайт администрации города Ливны в разделе « Интернет - Приемная»;

9. Социальные сети.