Информация о реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

на территории города Ливны в 2020 году

| № п/п | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Основное мероприятие, выполняемое в рамках проекта | Сумма бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта, тыс. руб. | Информация о проведенных закупках | Информация об объемах выполняемых работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилье и городская среда | Формирование современной городской среды на территории Орловской области этап 2020 год |  | 34404,95 |  |  |
| 1.1 |  |  | Благоустройство дворовых территорий: |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Горького,д.11 | 1910,17515 | Подрядчик определен: ООО «Проектстрой» Дата заключения контракта 02.03.2020г. Срок исполнения работ до 15 июля 2020г. | ремонт дворового проезда площадью – 1550 м2; ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью – 320м2; установка светильников -6 шт; установка скамеек - 6 шт; установка урн – 6 шт; |
| 1.1.2 |  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: ул. Ул. Дружбы народов, д. 119, д. 121, ул. Кирова, д. 67 | 2955,878 | от 09.04.2019 Подрядчик определен: ГУП ОО «Дорожная служба» Дата заключения контракта 28.02.2020г. Срок исполнения работ до 15 августа 2020г. | ремонт дворового проезда площадью – 2500м2; ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью – 150 м2; установка светильников -10 шт; установка скамеек - 10 шт; установка урн – 10 шт; |
| 1.1.3 |  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: ул. Ул. Денисова, д. 26, д. 28, д. 30, д. 30а, ул. Мира, д. 197, д. 195 | 6379,01846 | от 15.04.2019 Подрядчик определен: ООО «АРМ-Строй» Дата заключения контракта 02.03.2020г. Срок исполнения работ до 15 августа 2020г. | ремонт дворового проезда площадью – 3900м2; ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью – 650 м2; установка светильников -21 шт; установка скамеек - 22 шт; установка урн – 22 шт; установка полусфер – 50шт |
| 1.1.4 |  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ул. Свердлова, д. 49 | 642,389 | Подрядчик определен: ГУП ОО «Дорожная служба» Дата заключения контракта 02.03.2020г. Срок исполнения работ до 15 июля 2020г. | ремонт дворового проезда площадью – 520 м2; ремонт покрытия дорожек площадью – 150м2; установка светильников -3 шт; установка скамеек - 3 шт; установка урн – 3 шт; |
| 1.1.5 |  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ул. Дзержинского, д. 103, д. 105 | 1703,39721 | Подрядчик определен: ГУП ОО «Дорожная служба».20 Дата заключения контракта 09.03.2020г. Срок исполнения работ до 1 сентября 2020г.19 | ремонт дворового проезда площадью – 1100м2; ремонт покрытия дорожек площадью – 700 м2; установка светильников -7 шт; установка скамеек - 7 шт; установка урн – 7 шт; |
| 1.1.6 |  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ул. Дружбы народов, д. 107 | 1012,075 | Подрядчик определен: ООО «Давид-Строй» Дата заключения контракта 02.03.2020г. Срок исполнения работ до 1 августа 2020г. | ремонт дворового проезда площадью –580 м2; ремонт покрытия бельевой площадки и дорожек площадью – 180 м2; установка светильников -2 шт; установка скамеек - 2 шт; установка урн – 2 шт; |
| 1.1.7 |  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ул. Октябрьская, д. 5в | 1148,902 | Подрядчик определен: ГУП ОО «Дорожная служба» Дата заключения контракта 02.03.2020г. Срок исполнения работ до 15 июля 2020г. | ремонт дворового проезда площадью –820 м2; ремонт покрытия бельевой площадки и дорожек площадью – 75 м2; установка светильников -4 шт; установка скамеек - 4 шт; установка урн – 4 шт; |
| 1.1.8 |  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу:Ул. Дзержинского, д. 107 | 453,896 | Подрядчик определен: ООО «Проектстрой» Дата заключения контракта 02.03.2020г. Срок исполнения работ до 15 августа 2020г. | ремонт дворового проезда площадью –270 м2; ремонт покрытия дорожек площадью – 120м2; установка светильников - 2 шт; установка скамеек - 2 шт; установка урн – 2шт; |
| 1.1.9 |  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ул. Мира, д. 192 | 513,093 | Проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации | ремонт дворового проезда площадью –150 м2; ремонт покрытия дорожек площадью – 125м2; установка светильников - 2 шт; установка скамеек - 2 шт; установка урн – 2шт; |
| 1.2 |  |  | Благоустройство общественных территорий: |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | Благоустройство общественной территории сквер воинов интернационалистов (2 этап) | 5451,37976 | от 23.04.2019 Подрядчик определен: ООО «АСК-Эталон» Дата заключения контракта 09.03.2020г. Срок исполнения работ до 1 августа 2020г. | Площадь покрытия из тротуарной плитки – 1276 м2; Площадь покрытия из асфальтобетона – 780м2 Количество урн – 8 шт; Количество скамеек – 8 шт; Длина металлического поручня – 15м; Подготовка почвы и посев газона – 2260м2; Посадка деревьев и кустарников – 71шт; Подготовка почвы и посадка цветников -18м2; Устройство видеонаблюдения. |
| 1.2.2 |  |  | Благоустройство общественной территории Сквер имени Николая Поликарпова | 10518,68874 | Подрядчик определен: ООО «Монтажстрой» Дата заключения контракта 09.03.2020г. Срок исполнения работ до 1 сентября 2020г. | Площадь покрытия из тротуарной плитки – 1890 м2; Площадь покрытия из асфальтобетона – 1350м2 Количество уличных светильников – 8 шт; Количество урн – 8 шт; Количество скамеек – 18 шт; Детский игровой комплекс – 1 ед.; Тренажеры – 6шт; Длина металлического пешеходного ограждения -210п.м; Площадь покрытия из резиновой крошки – 150м2; Озеленение территории– 5250м2; Деревья и кустарники -151шт. |
|  |  |  | Благоустройство общественной территории Сквер имени Николая Поликарпова (дополнительные работы) | предполагаемая стоимость 299,932 | Сметная документация находится экспертизе по проверке достоверности | Демонтажные работы и валка деревьев, погрузочно – разгрузочные работы |
|  |  |  | Благоустройство общественной территории парк «Славянский сад» (входная группа) | Сметная стоимость 1416,073 | Проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации | Площадь покрытия из асфальтобетона – 100м2 Количество урн – 2шт; Количество скамеек – 2 шт; Установка Входной группы Устройство освещения (светильники) – 4шт. |