Форма 2. Информация об инвестиционных программах

и отчетах об их реализации

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **МУП «Водоканал» г. Ливны** |
| **ИНН** | **5702000554** |
| **КПП** | **570201001** |
| **Местонахождение (адрес)** | **Г.Ливны Орловская обл. Ул. Хохлова 6а** |
| **Отчетный период** | **2012год** |
| а) Наименование  инвестиционной программы | О развитии системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Ливны на 2011-2013г. г |
| б) Цель инвестиционной  программы | Обеспечение надежности и качества предоставляемых услуг. |
| в) Сроки начала и окончания  реализации инвестиционной  программы | **2011-2013г. г** |

г) Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  <3> | Потребность в финансовых средствах на 2011 -2013г. /тыс. руб./ | | Источник  финансирования /тыс. руб./ | |
| Всего, в том числе | **19259,2** **тыс. руб** | | - **6899,95 плата за подкл**  **12359,25– надбавка**. | |
| **2011год** | **2603,6/всего/** | | **2550,4- надбавка**  **53,2 - плата за подкл** | |
|  |  | |  | |
| 1. Разработка проектно-сметной документациина строительство сетей канализации и КНС в м/р Заливенский | 532 | | 478,8-надбавка  53,2- плата за подкл | |
| 4.Приобретение гидродинамической машины для очистки труб и прочистки трубопроводов. | 2071,6 | | 2071,6- надбавка | |
| **2012год.** | **2515,91** | | **2393,55 – надбавка**  **122,36 - плата за подкл** | |
| 1. Разработка проектно-сметной документациина строительство сетей канализации и КНС в м/р Заливенский | 1214,0 | | 1214,0 - надбавка | |
| 2. Разработка проектно-сметной документациина строительство сетей канализации и КНС в м/р Солнечный | 1301,91 | | 122,36 - плата за подкл  1179,55 - надбавка | |
| **2013 год.** | | | **14139,69 /всего**/ | | **7415,3 – надбавка**  **6724,39 - Плата за подключение** | |
| 1. 1. Разработка проектно-сметной документациина строительство сетей канализации и КНС в м/р Заливенский | 598,1 | | .  Надбавка - 598,1 | |
| . 2. Строительство сетей канализации в м/р Заливенский | | | 4120,9. | | Плата за подключение 3942,9  Надбавка 178,0. | |
| 3. Строительство КНСв м/р Заливенский | | | 3200 | | 3200 - надбавка | |
| 4. Разработка проектно-сметной документациина строительство сетей канализации и КНС в м/р Солнечный | | | 510,79 | | Плата за подключение 510,79 | |
| 5.Строительство сетей канализации в м/р Солнечный | | | 2509,9 | | 2270,7 - Плата за подключение  239,2 - надбавка | |
| 6. Строительство КНСв м/р Солнечный | | | 3200 | | 3200 - надбавка | |