Приложение

к решению Ливенского городского

Совета народных депутатов

от 24.05.2013 г.  № 23/170-ГС

Отчёт

о работе контрольно-счетной палаты города Ливны за 2012 год

Настоящий отчёт о деятельности контрольно-счетной палаты города Ливны за 2012 год подготовлен в соответствии с требованиями Положения о контрольно-счетной палате города Ливны Орловской области, утверждённого решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 27.09.2011 г. №5/36-ГС.

Контрольно-счетная палата города Ливны является постоянно действующим контрольным органом местного самоуправления, имеет статус юридического лица.

В своей деятельности контрольно-счетная палата города руководствуется Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом города, Положением о контрольно-счетной палате города Ливны, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Орловской области и города Ливны.

В штате контрольно-счетной палаты города состоят 2 человека (Решение Ливенского городского Совета народных депутатов от 27 декабря 2011 г. № 8/48-ГС).

Основными направлениями деятельности контрольно-счетной палаты города Ливны являются:

- осуществление финансового контроля за исполнением доходной и расходной части городского бюджета;

- осуществление финансового контроля за соблюдением порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета города;

- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств городского бюджета, а также средств, получаемых бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Основными показателями деятельности контрольно-счетной палаты города Ливны за 2012 год являются:

- количество проведённых проверок – 17;

- количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий – 52, в том числе:

– органы местного самоуправления – 1;

– муниципальные учреждения – 44;

– муниципальные предприятия – 4;

– прочие организации – 3;

- общий объём проверенных средств составил 320922,4 тыс. руб., в том числе бюджетных средств – 170647,9 тыс. руб.;

- выявлено нарушений и недостатков на сумму – 2997,2 тыс. руб., в том числе - неэффективное использование бюджетных средств – 1503,5 тыс. руб.;

- устранено финансовых нарушений (возмещено средств в бюджет) на сумму 481,1 тыс. руб.;

- направлено материалов в правоохранительные органы – 2 справки.

Нецелевого использования бюджетных средств при проведении контрольных мероприятий установлено не было.

Отчёт о результатах деятельности контрольного органа муниципального образования города Ливны за 2012 год был предоставлен в Контрольно-счётную палату Орловской области.

В течение 2012 года контрольно-счётной палатой города проводились как плановые контрольные мероприятия, так и внеплановые, в том числе по инициативе:

- председателя Ливенского городского Совета народных депутатов;

- Главы города;

- Управления экономической безопасности и противодействия коррупции;

- по запросу Прокуратуры.

Контрольные мероприятия проводились как с выходом на место, так и путём запроса необходимой документации (документарная проверка).

Согласно плану работ контрольно-счётной палаты на 2012 год и по инициативе городского Совета народных депутатов в 1 квартале 2012 г. была проведена проверка управления муниципального имущества администрации города по вопросу соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом муниципального образования, в части имущества, переданного в аренду (справка от 16.03.2012 г.).

Результаты проверки уже обсуждались на заседании Ливенского городского Совета народных депутатов в мае 2012 года.

Кроме этого, в 2012 году были проведены следующие плановые проверки:

- проверка выполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ливны на 2011 год;

- проверка организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города (школы, детские сады);

- проверка полноты поступления доходов в бюджет города Ливны за 2011 год по заключённым договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- проверка правильности расходования бюджетных средств в 2011 году на благоустройство города;

- проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных муниципальным учреждениям на приобретение основных средств;

- проверка правильности расходования бюджетных средств на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к трудовой пенсии выборным должностным лицам местного самоуправления города Ливны;

- проверка управления муниципального имущества администрации города Ливны по вопросу распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, за 2011-2012 г.г.

В течение отчётного года проводились внеплановые проверки:

по инициативе Главы города:

- проведена внешняя проверка годового бухгалтерского отчёта ОАО «ИРК «Принт-ТВ» за 2011 год;

- проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Комсервис» за январь 2011 г. – май 2012 г.;

по инициативе председателя Ливенского городского Совета народных депутатов:

- проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №1»;

по запросу прокуратуры:

- проведена проверка «по исполнению муниципального контракта на выполнение работ ООО «Орёлтеплогаз» по реконструкции системы теплоснабжения центральной части города Ливны»;

по инициативе Ливенского отделения МРО Управления экономической безопасности и противодействия коррупции:

- проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности МУП «Центральный рынок».

Кроме того, в феврале и апреле 2012 года по запросу Ливенского отделения МРО управления ЭБ и ПК УМВД России по Орловской области в его адрес были направлены копии 18-ти актов (справок) о результатах проведённых ревизий (проверок).

Информация о планируемых контрольных мероприятиях, а также о результатах проведённых проверок размещается на официальном сайте администрации города Ливны.

По итогам проверки выполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ливны на 2011 год следует отметить следующее.

В проверяемом периоде было продано 6 объектов муниципальной собственности (были включены в План приватизации), 2 из которых – с предоставлением преимущественного права выкупа арендаторам (в рассрочку на 5 лет), 4 – на аукционах. Отчёты независимых оценщиков об оценке рыночной стоимости муниципального имущества имеются.

Сумма доходов городского бюджета от продажи муниципального имущества составила 4467,2 тыс. руб. (план – 4455,0 тыс. руб.).

В число проданных на аукционах объектов муниципального имущества входят пакеты акций двух открытых акционерных обществ:

- ОАО ГЦ «Перспектива» (1852 шт. номиналом 15 руб.);

- ОАО «Перспектива» (1350 шт. номиналом 100 руб.).

Размер участия муниципального образования в уставном капитале ОАО «Перспектива» составлял 1357 акций. В результате проведения процедуры продажи пакета акций были упущены 7 акций, находящиеся в муниципальной собственности.

По результатам проведённого анализа полноты получения доходов в бюджет города от управления и распоряжения муниципальным имуществом, отмечено неэффективное участие муниципального образования город Ливны в уставном капитале акционерных обществ (ОАО «ИРК «Принт-ТВ», ОАО «Ливныстрой», ОАО ГЦ «Перспектива», ОАО «Перспектива»).

За анализируемый период времени (2008 г. – 2011 г.) дивиденды в бюджет города не поступали.

В результате проверки полноты поступления доходов в бюджет города Ливны за 2011 год по заключённым договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций установлено следующее.

Согласно полученным данным в 2011 году действовало 23 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, сумма платежей в городской бюджет составила 197,4 тыс. руб.

Анализ поступивших доходов от размещения наружной рекламы показал, что не по всем заключённым договорам платежи поступают в полном объёме. Так, по состоянию на 01.01.2012 г. задолженность по расчётам сложилась в сумме 106,1 тыс. руб., на 01.05.2012 г. – в сумме 122,7 тыс. руб.

В нарушение пункта 5.1. Положения «О размещении наружной рекламы в г. Ливны» не было получено разрешение на установку рекламных конструкций и не уплачена госпошлина в городской бюджет в сумме 3,0 тыс. руб. (распространитель рекламы – ОАО «Промприбор»).

Формулировка в разделе договора «Платежи и расчёты по договору» не позволяет однозначно установить порядок оплаты – «Расчёт платы производится ежемесячно по завершению оплачиваемого месяца. Плата по договору вносится единовременным платежом не позднее 5-го числа месяца, следующего за оплачиваемым».

В результате проверки установлены случаи нарушений условий договора в части демонтажа рекламной конструкции по истечении срока действия договора (ООО «Дизайн плюс»).

На день проведения проверки (справка от 25.05.2012 г.) срок договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций истёк более 5-ти месяцев назад (01.01.2012 г.). Рекламные щиты не демонтированы, процедура торгов на право размещения наружной рекламы на новый срок не проведена.

В ходе проведения проверки правильности расходования в 2011 году бюджетных средств на благоустройство города были охвачены расходы городского бюджета на оплату муниципальных контрактов по озеленению города (№81 от 11.01.2011 г. на сумму 1500,0 тыс. руб.); по текущему содержанию дорог города (№172 от 31.12.2010 г. на сумму 2000,0 тыс. руб.); по очистке улиц города (№173 от 31.12.2010 г. на сумму 15000,0 тыс. руб.).

По результатам проверки отмечено некачественное содержание технического задания к муниципальным контрактам (виды и объёмы предполагаемых работ, а также требования к их выполнению должны определяться более детально и максимально чётко).

На основании сведений, содержащихся в актах о фактически выполненных работах по озеленению города, не предоставляется возможным сделать вывод о полноте исполнения муниципального контракта, т.е. в актах указываются несопоставимые с приложениями к контракту показатели.

В ежемесячных актах на выполнение работ по благоустройству города отражаются не виды выполненных работ, а часы работы транспорта, что также не позволяет проконтролировать полноту выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

Анализ проведённых расчётов с исполнителем муниципальных контрактов (МУКП «Ливенское») показал, что освоение денежных средств, определённых муниципальными контрактами, не было распределено на весь период действия контрактов (12 месяцев), а осуществлено ранее: по озеленению – за 7 месяцев (январь – июль); по благоустройству – за 11 месяцев (январь – ноябрь).

Отсутствие актов выполненных работ по озеленению с августа по декабрь, а также по очистке улиц города за декабрь 2011 года свидетельствует о некачественном планировании расходов городского бюджета на предстоящий плановый период.

На основании копий ежемесячных актов на оприходование асфальта, предоставленных МУКП «Ливенское», проведён анализ состава асфальтобетонной смеси, изготовленной в 2011 году. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что изготовление асфальтобетонной смеси осуществлялось с нарушением установленных требований к её содержанию.

Следует отметить, что муниципальным контрактом №172 (пункт 5.1.) были предусмотрены требования к содержанию асфальтобетонной смеси, а также предоставление гарантии качества выполненных работ (в течение одного календарного года с момента подписания акта-приёмки выполненных работ).

В результате проверки также установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» без проведения торгов был заключён договор с МУП «Водоканал» на текущий ремонт водопровода по пер. Зелёный на сумму 137,5 тыс. руб. (№51 от 01.09.2011 г.).

В справке о результатах проверки отмечено о необходимости осуществления структурными подразделениями администрации города согласованных действий в ходе формирования расходной части бюджета, проведения процедуры размещения муниципального заказа, а также контроля за исполнением условий муниципального контракта.

Справка о результатах проверки правильности расходования бюджетных средств на благоустройство города была рассмотрена комиссионно при Главе города.

В отчётном году проводилась проверка правильности расходования бюджетных средств на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к трудовой пенсии выборным должностным лицам местного самоуправления города Ливны.

Случаев неверного расчёта муниципальной пенсии и доплаты к пенсии, приводящих к завышению размера выплат не установлено.

Установлено два случая недоплаты муниципальной пенсии в сумме 257,60 руб.; 629,50 руб.

Установлены нарушения в формировании личных дел пенсионеров (отсутствуют отдельные документы).

Итоги проверки были рассмотрены комиссией при участии заместителя главы администрации города по перспективному развитию и инвестиционной политике.

В результате - был определён порядок реализации Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и выборных должностных лиц местного самоуправления.

В Положение «о порядке назначения, перерасчёта, индексации, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет муниципальным служащим местного самоуправления г. Ливны» были внесены изменения (Решение Ливенского городского Совета народных депутатов от 28.03.2013 г. №21/132-ГС).

Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Комсервис» за январь 2011 г. – май 2012 г. проведена в июне 2012 года по инициативе Главы города.

В ходе проверки был проведён

- анализ доходов и расходов предприятия в разрезе видов услуг;

- анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия;

- контроль за учётом основных средств и материалов;

- контроль за соблюдением штатной дисциплины;

- контроль за соблюдением порядка ведения личных дел сотрудников;

- контроль и анализ оплаты труда и денежного содержания работников предприятия.

В ходе проведения проверки установлено следующее.

На момент проведения проверки управлением муниципального имущества не было закреплено за МУП «Комсервис» ни помещение, ни земельный участок.

По таким видам деятельности как сбор и вывоз ТБО, захоронение ТБО предприятием получена прибыль; по вывозу жидких бытовых отходов – расходы превысили доходы. В целом по предприятию рентабельность за 2011 год составила 4,7%.

В ходе проверки установлено несоответствие определения оплаты труда инженера-программиста окладу, предусмотренному штатным расписанием.

При выборочной проверке установлены нарушения при формировании  личных дел работников предприятия.

При проведении проверки операций по списанию основных средств установлено, что списанный в 2011 году трактор ДТ-75 не утилизирован, находится на полигоне, а в дальнейшем начаты ремонтные работы по его восстановлению.

Имеют место случаи, когда в ведомостях на списание материальных запасов отсутствует подписи работников в получении материалов (чайник электрический, лопата совковая с ручкой, ведро оцинкованное).

Анализ работы автотранспортных средств (мусоровозов) предприятия за март-апрель 2012 г. показал, что исходя из фактически отработанного времени и количества календарных дней коэффициент использования транспортных средств составил: за март – 0,69 (213 дн / 310 дн ); за апрель – 0,73 (218 дн / 300 дн ).

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» проводилась по инициативе председателя Ливенского городского Совета народных депутатов.

В ходе проверки был проведён

- контроль за соблюдением штатной дисциплины;

- контроль и анализ оплаты труда и денежного содержания работников учреждения;

- проверка правильности ведения табеля учёта рабочего времени;

- контроль за учётом материальных запасов (приобретение, выдача, списание).

В результате проверки учреждения сверхштатной численности не установлено.

На время очередного отпуска бухгалтера, а затем и главного бухгалтера их обязанности были возложены на воспитателя и помощника воспитателя (по 0,5 ст. по совместительству). Образование замещающих лиц не позволяет им выполнять обязанности бухгалтера. Фактически ими выполнялась лишь часть технической работы.

Не все приобретаемые товарно-материальные ценности выдавались сотрудникам учреждения под расписку в ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения. Для контроля были представлены только ведомости на выдачу синтетических моющих средств.

В ходе проведения встречной проверки по факту получения сотрудниками учреждения моющих средств за период август – сентябрь 2012 г. фактов не подтверждения не установлено.

В мае 2012 года поступило предложение от Контрольно-счётной палаты Орловской области на проведение параллельного контрольного мероприятия – «Проверка законности и эффективности расходования средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на  капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Проверка проведена в сентябре-октябре отчётного года.

В результате проверки установлен ряд нарушений.

Смета расходов на капитальный ремонт домов по ул. Орловская, д.136, по ул. Дзержинского, д.108-а общим собранием собственников помещений не утверждалась (управляющая организация МУП «Жилсервис»).

Договоры на выполнение работ с подрядными организациями МУП «Жилсервис» были заключены на общую сумму выделенных денежных средств, включая расходы на оплату услуг по проверке сметной документации и расчёта договорных цен, а также затраты на проведение огнезащитной обработки чердачных помещений. Тогда как, денежные расчёты с ООО «ОЦСН» и Орловским областным отделением «ВДПО» произведены МУП «Жилсервис» согласно отдельным договорам напрямую. В результате – завышение суммы договоров с подрядными организациями на 21340 руб. и на 29032 руб.

Оплата выполненных работ по дому №108-а на ул. Дзержинского произведена до подписания акта приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.

Заключения специализированной организации о проверке проектно-сметной документации получены после выполнения работ по капитальному ремонту (МУП «Жилсервис»).

Документация, подтверждающая проведение управляющей организацией ООО «Гидромашжилсервис» открытого конкурса подрядчиков, кроме итоговых протоколов квалификационного отбора организацией на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту домов (без номера, без даты), отсутствует.

Приёмка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом многоквартирных домов (ул. Др. Народов, д.103; ул. Др. Народов, д.105) проводилась рабочей комиссией, назначенной управляющей организацией. Документы, подтверждающие проверку качества произведённого капитального ремонта жилых домов приёмочной комиссией, назначенной постановлением администрации города Ливны от 13.09.2011 г. №543-а, отсутствуют.

При визуальном осмотре дома №103 по ул. Др. Народов установлено некачественное выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания (имеются глубокие трещины, штукатурка местами осыпалась).

По результатам контрольного мероприятия от управляющей организации ООО «Гидромашжилсервис» получено гарантийное письмо об устранении в III квартале 2013 года недостатков по некачественно выполненному ремонту фасада дома.

В результате проведения проверки управления муниципального имущества администрации города Ливны по вопросу распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, установлен ряд  нарушений.

Учет земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отсутствует.

Учет заключенных договоров аренды земельных участков, а также учет платежей, полученных от управления и распоряжения земельными участками, ведётся управлением муниципального имущества не на должном уровне, а именно:

- данные, занесённые в реестр договоров аренды земельных участков, не выверены; договоры аренды земли с физическими лицами в реестр не внесены вообще, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – не в полном объёме;

- сумма полученной арендной платы за земельные участки не полностью разнесена по плательщикам, общая сумма платежей не соответствует сумме доходов по лицевому счету, возможность определить достоверную сумму задолженности в разрезе объектов отсутствует;

- сверка расчетов между управлением муниципального имущества и арендатором не производится (кроме отдельных случаев).

Не в достаточной мере проводится претензионная работа.

Приобретённый программный комплекс «Система Барс-Аренда» не используется специалистами в полной мере. В настоящее время для работы в данной программе имеется 6 рабочих мест.

При проведении визуального осмотра земельных участков на предмет соблюдения целевого использования установлены случаи, когда участки, выделенные под строительство объектов, не используется по назначению (строительство не ведётся).

Договоры аренды ряда земельных участков расторгнуты (арендная плата не начисляется), а участки продолжают эксплуатироваться арендатором.

Установлен факт продажи земельного участка с видом разрешенного использования «эксплуатация и обслуживание жилого дома», тогда как на участке жилого дома не обнаружено (давно снесён), расположены склады. В результате – занижена сумма арендной платы, цена выкупа земли, размер земельного налога.

Имеет место случай, когда при начислении арендной платы за земельный участок, выделенный для многоэтажного жилищного строительства, применяется заниженная ставка.

Не все договоры аренды земли, заключенные на срок более 1 года прошли государственную регистрацию. В соответствии с законодательными документами,  а также требованиями договора «договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В большинстве случаев заключаются краткосрочные договоры аренды земельных участков (на 11 месяцев), предполагая в дальнейшем их переход в разряд «заключенных на неопределённый срок» (ст.610, ст.621 ГК РФ), в том числе для строительства торговых центров, многоэтажных домов. Такие действия помогают арендаторам уходить от оплаты госпошлины за регистрацию договора, а управлению муниципального имущества - от контроля за истечением срока действия договора.

В справке о результатах проверки отмечено отсутствие порядка при формировании учетных дел по земельным участкам.

Установлены нарушения в части подготовки, размещения и проведения процедуры аукционов, а также подведения итогов.

В ходе проведения проверки наблюдалось отсутствие согласованных действий между управлением муниципального имущества и отделом архитектуры  и градостроительства администрации города.

Справка о результатах проверки подписана с протоколом разногласий. Однако, изложенные в протоколе материалы носят характер объяснений допущенных нарушений, а не характер разногласий.

По итогам проверки управлению муниципального имущества предписано проведение ряда мероприятий, установлен срок для предъявления информации о принятых мерах по устранению допущенных нарушений и улучшению качества работы в целом.

Кроме контрольных мероприятий контрольно-счетной палатой города Ливны проводилась экспертно-аналитическая работа.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и Положения «О бюджетном процессе в городе Ливны Орловской области» в ноябре 2012 года было подготовлено заключение на проект решения «О бюджете города Ливны  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (заключение от 19.11.2012 г.).

Предварительно были рассмотрены расчётные и информационные материалы, представленные финансовым управлением администрации города.

В ходе проведения экспертизы было отмечено несовершенство содержания действующего Положения «О бюджетном процессе в городе Ливны Орловской области». При руководстве муниципальным нормативно-правовым актом возникают вопросы по процедуре рассмотрения Проекта местного бюджета (сроки, последовательность, перечень предоставляемых материалов и др.).

В нарушение ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ, п.11 Положения «О бюджетном процессе в городе Ливны Орловской области» не были предоставлены одновременно с проектом бюджета прогноз социально-экономического развития города на 2013-2015 годы, предварительные итоги социально-экономического развития города Ливны за истекший период текущего финансового года.

Кроме того, отмечено отсутствие выверенного перечня действующих городских целевых программ. Наличие перечня программ с указанием расчётных объёмов бюджетных ассигнований на их реализацию с разбивкой по годам было также предусмотрено п.7 Порядка составления проекта бюджета города Ливны на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённого постановлением администрации города Ливны от 27.06.2012 г. №345.

В ходе проведения экспертизы отмечалось, что в связи с сокращением плановых доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий необходимо усилить контроль за их финансово-хозяйственной деятельностью.

В заключении на проект бюджета было отмечено о необходимости обеспечить согласованность данных, содержащихся в представляемых к проекту бюджета формах, а также обращать особое внимание на наличие в текстовой части проекта решения грамматических ошибок.

С учётом замечаний проект Бюджета города Ливны на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов был рекомендован Ливенскому городскому Совету народных депутатов к утверждению.

В марте – апреле 2013 г. проведена внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета города Ливны за 2012 год (заключение от 15.04.2013 г.).

В ходе проверки был проведён анализ доходной и расходной части бюджета города за 2012 год, в том числе  в сравнении с плановыми показателями и фактическими показателями за предыдущий год.

В заключении на годовой отчёт об исполнении городского бюджета, с учётом результатов проводимых в течение отчетного года проверок, администрации города, а также её структурным подразделениям предложено:

- принять меры для приведения учёта муниципального имущества в соответствие с установленными требованиями;

- разработать план мероприятий по выявлению неучтённых объектов недвижимости, земельных участков на территории муниципального образования;

- активизировать работу по снижению задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом (земельными участками);

- в связи с сокращением доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий усилить контроль за их финансово-хозяйственной деятельностью.

В целом основные параметры бюджета города Ливны за 2012 год выполнены, нецелевого использования бюджетных средств при проведении контрольных мероприятий установлено не  было.

Ливенскому городскому Совету народных депутатов было предложено рассмотреть и утвердить Отчёт об исполнении бюджета города Ливны за 2012 год.

В 2013 году контрольно-счётной палатой города Ливны продолжится работа по совершенствованию экспертно-аналитической и контрольной работы, направленная на целевое и эффективное использование средств городского бюджета.

Учитывая, что на сегодняшний день за неэффективное использование государственных (муниципальных) финансов практически нет нормативно определённой ответственности, ключевым принципом в работе исполнительных органов власти становится качество планирования, т.е. правильное определение задач и конечной эффективности для обеспечения финансовой стабильности, социально-экономического развития территории.

Особое значение также приобретает усиление роли предварительного и текущего контроля, осуществляемого соответствующими структурными подразделениями администрации города.

Председатель контрольно-счетной

палаты города Ливны                                                                Е.И. Никульникова