|  |  |
| --- | --- |
| Приложение1 к  постановлению администрации  от «21» июня 2017года № 71 | |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2017-2019 годы" (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Организатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Основная цель и задачи Программы | Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание, строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.  Основными задачами Программы являются:   1. Проведение инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения города. 2. Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города. 3. Проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений. 4. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Исполнитель Программы | Администрация города Ливны, управление муниципального имущества администрации города |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет **367559,92тыс. рублей**, в том числе:  1. 2017год - 188528,26тыс. руб.  -Иные межбюджетные трансферты- 76829,00056 тыс.руб  - средства Дорожного фонда Орловской области - 106217,98 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда города Ливны – 5481,28 тыс. руб.  2. 2018год 88783,878 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда Орловской области - 85000 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда города Ливны – 3783,878 тыс. руб.  3. 2019год- 90247,778 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда Орловской области - 86449,3 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда города Ливны – 3798,478тыс. руб. |
| Целевые индикаторы | 1. Площадь отремонтированных дорог по Программе 2. Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта 3. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта 4. Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация на ремонт дорожного покрытия- 5. Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права муниципальной собственности |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Площадь отремонтированных дорог по Программе -144,326тыс.м2 2. Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта-338,28 тыс.м2 3. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта -32% 4. Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация на ремонт дорожного покрытия- 28 ед. 5. Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права муниципальной   собственности 702 тыс.м2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация города Ливны, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.  Непосредственное руководство Программой осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цель, задачи, мероприятия** | **Источники финанси- рования** | **Объемы финансирования, тыс. руб.** | | | | **Заказчики, ответственные за исполнение** |
| **Всего** | **2017год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1 | ***Задача1:* проведение ремонта улично-дорожной сети города** | Дорожный фонд Орловской области/ Дорожный фонд г. Ливны |  |  |  |  | Управление ЖКХ |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города в 2017году  (приложение 1 к Программе) | 32706,4815/330,3685 | 59706,48150/603,0958 |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году  (приложение 2 к Программе) | 60000/606,1 |  | 60000/606,1 |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году  (приложение 3 к Программе) | 61449,3/620,7 |  |  | 61449,3/620,7 |
| 1.4 | Обследование улично-дорожной сети, разработка проектно-сметной документации, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов, проверка достоверности сметной стоимости | Дорожный фонд г. Ливны | 1200 | 400 | 400 | 400 |
|  | **Итого по задаче 1:** |  | **184185,677** | **60709,577** | **61006,1** | **62470** |  |

Приложение2

к постановлению администрации города

от 21 июня 2017г № 71

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ***2*** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 2 | ***Задача2:* проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный  фонд Орловской области/ Иные межбюджетные трансферты | 14511,49544/76829,00056 | 14511,49544/76829,00056 |  |  | Управление муниципального имущества |
| 2.2 | Софинансирование работ по реконструкции мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд г. Ливны | 922,631 | 922,631 |  |  |
|  | **Итого по задаче 2:** |  | **92263,127** | **92263,127** |  |  |  |
| 3 | ***Задача 3:* проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города | Дорожный фонд Орловской области/Дорожный фонд г.Ливны | 82000/9000,112 | 32000/3555,556 | 25000,0/2777,778 | 25000,0/2777,778 | Управление ЖКХ |
|  | **Итого по задаче 3:** |  | **91111,112** | **35555,556** | **27777,778** | **27777,778** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего по программе:** |  | **367559,92** | **188528,26** | **88783,878** | **90247,778** |  |

Приложение3

к постановлению администрации города

от 21 июня 2017г № 71

**6.Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области и дорожного фонда города Ливны. В целом на реализацию Программы за период 2017 - 2019 годы планируется направить **367559,92тыс. рублей**, в том числе:

1. 2017год - 188528,26тыс. руб.

-Иные межбюджетные трансферты- 76829,00056 тыс.руб

- средства Дорожного фонда Орловской области - 106217,98 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 5481,28 тыс. руб.

2. 2018год 88783,878 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области - 85000 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 3783,878 тыс. руб.

3. 2019год- 90247,778 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области - 86449,3 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 3798,478тыс. руб.