- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 августа 2017 года		                                                                       №93

г. Ливны

- О проведении общественных обсуждений

- проекта муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды

- на территории города Ливны на 2018 -2022 годы»

В соответствии с Постановлением Правительство Российской Федерации  от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации города от 14 августа 2017 года № 92 « О мерах по реализации на территории города Ливны приоритетного проекта « ЖКХ и городская среда» на 2018 - 2022 годы»  администрация города  постановляет:

- 1.  Провести общественное обсуждение проекта  муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2022 годы» (приложение 1).

2. Определить общественную комиссию, созданную постановлением администрации города от 14 августа 2017 года № 92 «О мерах по реализации на территории города Ливны приоритетного проекта « ЖКХ и городская среда» на 2018 - 2022 годы» уполномоченным органом по организации, проведению общественного обсуждения и  сбору предложений и замечаний к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 – 2022 годы».

3.  Утвердить график общественного обсуждения проекта  муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории            города Ливны на 2018-2022 годы». (приложение 2).

4 . Замечания и предложения по  проекту  муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 - 2022 годы » принимаются по адресу: 303850, Орловская область,                  г. Ливны, ул. Ленина, д.7, кабинет №3 с 15 августа 2017 года по 15 сентября 2017 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов или на сайте администрации города Ливны по прилагаемой форме.                      (приложение 3).

5.  Опубликовать уведомление,  настоящее постановление и результаты обсуждения в газете «Ливенский вестник» и разместить на сайте http://www.adminliv.ru.

6.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на       первого заместителя главы администрации города С. А. Трубицина.

- Глава города                                                                                     Н.В. Злобин

|  |  | Приложение 1 к постановлению администрации города 15 августа 2017 года №93 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2022 годы" |  |  |  |  |
| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 – 2022 годы |  |  |  |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |  |  |  |
| Разработчики Программы | Управление ЖКХ администрации города, отдел архитектуры и градостроительства администрации города |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Ливны |  |  |  |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Ливны |  |  |  |
| Задачи Программы | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Ливны; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Ливны. |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Дворовые территории: -Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок; - Установка скамеек; - Установка урн для мусора; - Установка приборов освещения дворовых территорий; - Оборудование детских площадок; - Озеленение территории. Общественные территории города -Устройство покрытий из тротуарной плитки и (или)асфальтового покрытия; -Установка ограждения; -Установка детских игровых комплексов; - Установка скамеек и урн для мусора; - Установка приборов освещения. |  |  |  |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы ( без разбивки по годам) |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Ориентировочный объем финансирования Программы составляет 80 810тыс. рублей, в т. ч. 40405тыс. рублей на благоустройство дворовых территорий и 40405 тыс. руб. на благоустройство общественных территорий города |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Дворовые территории: |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий площадью 30000 кв.м; |  |  |  |
|  | Общественные территории города: |  |  |  |
|  | Благоустройство общественных территорий площадью 13000 кв.м; |  |  |  |

1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в городе Ливны

В настоящее время большая часть дворовых территорий и отдельные наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ.

В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации.

Дворовые территории и  общественные территории требуют проведения необходимых работ.

На текущий момент к ним относятся:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам города и проездов к ним;

- ремонт и восстановление дворового освещения;

- установка малых архитектурных форм (урн, скамеек);

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить комфортные условия проживания граждан.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, на основании приказа Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 15 июня 2017 июня  № 329 «Об утверждении Порядка инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  и в целях реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда»,  постановления администрации города от 03 июля 2017 года №  73 «О проведении  инвентаризации  уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, расположенных  на территории города Ливны Орловской области»,  постановления администрации города от 25 июля 2017 года «О проведении  инвентаризации  уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных  на территории города Ливны Орловской области» проведена инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных  на территории города Ливны  путем натурального обследования территорий и расположенных на ней  элементов благоустройства.

Итоговым документом, содержащим инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, является паспорт благоустройства территории города, который позволяет оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и озеленения территории).

В ходе инвентаризации был проведен анализ по следующим показателям:

-общее количество и площадь дворовых территорий города составляет 333 дворовых территорий /375000м2;

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  составляет – 49 дворовых территорий /50500м2;

- общее количество и площадь муниципальных территорий общего пользования составляет 11 скверов и парков/  48,45 га;

- количество и площадь   частично благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 5 скверов и парков/  12,3 га;

- количество и площадь муниципальных территорий общего пользования, нуждающиеся в благоустройстве составляет 11 скверов и парков/  36,15 га;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 7350 человек.

В результате проведенного анализа было установлено:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 13,5 %;

- доля   населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Ливны составляет 15%;

- доля частично благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий составляет  25,4%;

- доля муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 74,6%.

По результатам анализа ключевой проблемой является низкий уровень общего благоустройства территорий города.

На основании оценки текущего состояния сферы благоустройства города и предварительного объема финансирования  реализации Программы сформулированы цели, задачи и основные мероприятия.

2. Приоритеты политики благоустройства территории города,               цели и задачи муниципальной программы.

Повышение уровня благоустройства, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития  города.

Муниципальная программа разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Основными приоритетными направлениями   Муниципальной программы по реализации мероприятий по благоустройству города являются:

- комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий города;

- оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения;

Основной целью Муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории  города Ливны

Для достижения поставленной цели  необходимо решить  ряд задач:

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Ливны;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории  города Ливны.

3. Особенности формирования  муниципальной программы

Муниципальная программа формируется в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года  № 691/пр ( Далее – Приказ № 691/пр) «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы».

За счет средств федерального, областного и местного  бюджетов предусматривается финансирование следующих мероприятий:

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий города;

- мероприятия по благоустройству общественных территорий города.

В рамках Муниципальной программы  планируется благоустройство следующих территорий города:

1. дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Муниципальной программы, исходя из минимального и дополнительного  перечня работ по благоустройству;

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства города, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр ( Далее – Приказ 711/пр) «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом  состоянии хотя бы один из элементов минимального или дополнительного перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе Муниципальной программы.

Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства, необходимость ее благоустройства, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, определялись по результатам проведенной инвентаризации.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов входит:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов входит:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- выполнение работ по озеленению.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий,

исходя из минимального и дополнительного перечня работ, в рамках реализации  Муниципальной программы  предусмотрено трудовое участие граждан и заинтересованных лиц.

Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц  осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ и не требующих специальной квалификации.

В перечень работ входит:

- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;

- земляные работы;

- снятие старого оборудования;

- уборка мусора;

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников.

Муниципальной программой предусмотрено финансовое участие граждан, заинтересованных лиц и организаций в размере 5% в рамках дополнительного перечня работ.

2. общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Муниципальной  программы.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства поселения, разработанным в соответствии с Приказом № 711/пр.

Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определялись по результатам проведения инвентаризации.

Перечень дворовых  и общественных территорий формируется из числа  поступивших от граждан, заинтересованных лиц, организаций заявок на участие в отборе дворовых и общественных территорий.

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории  города, подлежащих ремонту и осуществление контроля и координации реализации  Муниципальной программы производится общественной  комиссией, созданной постановлением администрации города Ливны от 14 августа 2017 года № 92 «О мерах по реализации на территории города Ливны приоритетного проекта « ЖКХ и городская среда» на 2018 - 2022 годы».

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города разрабатывает и утверждает дизайн - проекты по благоустройству дворовых территорий и общественной территории  города.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, как основной разработчик и исполнитель Муниципальной программы, формирует заявку для проведения конкурсного отбора подрядной организации на изготовление проектно-сметной документации, на  проведение ремонтных работ и  обеспечивает контроль за надлежащим содержанием и ремонтом дворовых территорий  и общественных территорий  города.

Реализация мероприятий  Муниципальной программы по разработке проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий и  общественных территорий города осуществляется путем заключения администрацией города муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны осуществляет:

- сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе;

- корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение  в ходе реализации Программы;

- осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий и  подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований  на финансирование Программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны обеспечивает реализацию Программы исходя из ее содержания                            и осуществляет технический контроль за качеством проводимых работ                        и приобретаемых материалов и оборудования.

Кроме того, муниципальной  программой предусмотрено:

-  благоустройство территорий  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями  с целью приведения в соответствие с правилам благоустройства поселений, разработанных в соответствии с Приказом № 711/пр.

-  благоустройство территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в соответствии с заключенными по результатам проведенной инвентаризации, соглашениями с целью приведения в соответствие с правилами благоустройства поселений, разработанных в соответствии с Приказом № 711/пр.

- мероприятия  с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, направленные на условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов города.

К таким мероприятиям относятся:

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;

- оборудование тротуаров  бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

- парковочные места на придомовых территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию.

В процессе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественной территории города будут предусмотрены следующие мероприятия:

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью дворовой территории и проездов  предусмотрен пониженный бордюр (высота бортовых камней тротуара  не менее 2,5 см и не более 4 см,  ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски не менее 900 мм).

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках, составляют: продольный – 5%, поперечный – 1–2%.

Одним из важных критериев формирования и реализации   Муниципальной программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций в процесс обсуждения Проекта муниципальной  программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в  Программу.

Муниципальной программой предусмотрено:

- открытые общественные обсуждения  дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий с учетом мнения жителей города;

-  вовлечение школьников и студентов в процесс обсуждения, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к благоустройству города ;

- унифицированная форма, по которой заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие  замечания и предложения. Форма приведена в приложении 2 к настоящему постановлению;

- место  для проведения общественных обсуждений.

Информирование граждан осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт администрации города.

Информация о реализации  Муниципальной программы, проектов благоустройства также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

4. Особенности осуществления контроля реализации

муниципальной программы.

В целях осуществления организации, проведения, координации и контроля  за ходом выполнения  Муниципальной программы, на основании постановления администрации города от 14 августа 2017 года № 92 «О мерах по реализации на территории города Ливны приоритетного проекта « ЖКХ и городская среда» на 2018 - 2022 годы»  создана общественная комиссия (Далее – Комиссия), которая является  совещательным органом.

Основными задачами, которые должна решать Комиссия являются:

- создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов в соответствии с приоритетами благоустройства города;

- определение направлений развития сферы благоустройства дворовых территорий и  общественных территорией  города;

- рассмотрение вопросов и осуществление постоянного контроля по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния, надлежащему обеспечению чистоты, порядка и организации благоустройства,  очистки и уборки на территории города.

Комиссия для реализации, возложенных на неё задач осуществляет следующие функции:

- обеспечивает заблаговременное опубликование и размещение в средствах массовой информации решения о начале и окончании проведения общественных обсуждения и материалов, выносимых на обсуждения.

- анализирует и обобщает все представленные предложения жителей, заинтересованных лиц и организаций города.

- организовывает подготовку проекта итогового документа, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на общественное обсуждение.

- рассматривает заявки на участие в отборе дворовых территорий  и общественной территории города, осуществляет оценку  для формирования адресного перечня дворовых территорий и общественной территории города в рамках реализации  Муниципальной программы.

- координирует взаимодействие и обеспечение согласованности деятельности администрации города с жителями , заинтересованными лицами, организациями города в сфере благоустройства, организует сбор и обмен информацией между ними;

- осуществляет контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий  города.

Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:

- привлекать в случае необходимости экспертов и специалистов для
выполнения консультационных и экспертных работ;

- взаимодействовать с инициатором обсуждений, представителями средств массовой информации;

- рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные со сферой благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования города;

- запрашивать у органов местного самоуправления, организаций необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в его состав представителей органов местного самоуправления, организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

- осуществлять регулярные выездные проверки, рейды и иные контрольные мероприятия, в том числе с представителями администрации города, контролирующих, инспектирующих и правоохранительных органов за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий и общественной территории  города;

- составлять акты о выявленных нарушениях строительных норм и правил при выполнении видов работ, определенных проектно – сметной документацией, выдавать предписания об устранении нарушений, устанавливать сроки и порядок устранения выявленных нарушений требований действующего законодательства о благоустройстве, осуществлять фото- и видео - съёмку мест проверок и рейдов, с дальнейшим представлением материалов фото- и видео- съёмки на рассмотрение заседаний Комиссии, направлять указанные документы  организациям различных форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям и гражданам;

- делать заключения, рекомендации, предложения по вопросам благоустройства дворовых территорий и общественной территории  города;

- организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи;

- оказывать практическую и методическую помощь жителям, заинтересованным лицам, организациям города, готовить и направлять им письменные разъяснения по вопросам, отнесённым к её компетенции.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% состава лиц, входящих в состав Комиссии.

Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом.

5. Прогноз ожидаемых результатов реализации                                              муниципальной программы

Для реализации данной  Муниципальной программы ориентировочно планируется выполнить комплекс работ:

- по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 30000кв.м.

- по благоустройству  общественной территории  города общей площадью 13000 м2.

Сведения о показателях (индикаторах)  Муниципальной программы приведены в  приложении 1 к настоящему Проекту программы.

6. Порядок аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного

перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в

муниципальную программу

6.1. Общие положения.

6.1.1.  Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – Порядок дворовые территории), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение  дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

6.1.2. Под заинтересованными лицами понимаются  собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

6.1.3. Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.

6.2.  Условия аккумулирования и расходования средств

6.2.1. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по  дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на счетах управляющих компаний, уполномоченных администрацией города на основании постановления администрации города (далее – уполномоченное предприятие).

6.2.2. Уполномоченное предприятие в течении 5 рабочих дней после официального опубликования утвержденной Муниципальной программы заключает соглашение с заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

6.2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется на счет Уполномоченного предприятия в течении 5 рабочих дней после заключения Соглашения.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

6.2.4. Уполномоченное предприятие обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.

6.2.5. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации города данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.

6.2.6. Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

6.2.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

6.2.8. Уполномоченное предприятие осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в  кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акты приемки работ (услуг).

6.3.  Контроль за соблюдением условий порядка

6.3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией города в соответствии с бюджетным законодательством.

6.3.2. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

- 7. Объем средств, необходимых на реализацию Программы за счет всех источников финансирования

Ориентировочный  объем финансирования  Муниципальной  программы  на 2018 -2022 года составляет 80 810тыс. рублей (50% на благоустройство дворовых территорий и 50 % на благоустройство общественных территорий).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящему Проекту муниципальной программы.

8. Состав основных мероприятий и показатели результативности             муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 к настоящему Проекту  муниципальной программы.

План реализации мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 4 к настоящему Проекту  муниципальной программы.

|  |  | Приложение 1 к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 - 2022 годы» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях ( индикаторах) к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2018 -2022 годы» |  |  |  |
| № | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Благоустройство дворовой территории |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | м2 | 30000 |
|  | Общественная территория города |  |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | м2 | 130000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ответственный исполнитель |  | Источник Финансирования |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  |  | ЦСР | ВР |  | 2017г |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 - 2022 годы" | Администрация города Ливны |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80001,90 |  |
|  |  |  | Бюджет города Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,10 |  |
| Примечание:указанные | денежные суммы |  | ориентировочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2022 годы» |  |  |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер и наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Основные направления реализации |  |  |
|  |  |  |  | Начало реализации |  | Окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений в МКД с разъяснением им возможностей предложений о благоустройстве дворовых территорий |  | Управление ЖКХ администрации города |  | 05.04.2017г. |  | 15. 10.2017 г. |  |  | Повышение уровня активности собственников помещений в МКД в вопросах благоустройства общественных территорий города |  |  | Информирование собственников помещений в МКД через СМИ и председателей советов МКД |  |  |
| 1.2.Участие в общих собраниях собственников жилых помещений в МКД , в которых принимаются решения о предоставлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу |  | Управление ЖКХ администрации города |  | 05.04.2017г. |  | 15.10.2017 г. |  |  | Проведение собраний и принятие решений |  |  | Непосредственное участие в общих собраниях собственников помещений МКД |  |  |
| 1.3.Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о предоставлении предложений по благоустройству территории города |  | Управление ЖКХ администрации города |  | 05.04.2017г. |  | 15.10.2017 г. |  |  | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города |  |  | Встречи с представителями советов МКД, общественными организациями и управляющими компаниями |  |  |
| 1.4. Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий и общественных территорий города |  | Управление ЖКХ администрации города |  | 05.04.2017г |  | 15.10.2017 г. |  |  | Формирование перечней дворовых территорий и общественных территорий города |  |  | Работа Общественной комиссии |  |  |
| 1.5.Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, |  | Управление ЖКХ администрации города |  | 15.08.2017г. |  | 01. 10.2017 г. |  |  | Учет мнения жителей города, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города |  |  | Организация Общественного обсуждения проекта муниципальной программы |  |  |
| 1.6. Проведение на сайте Администрации города обсуждений проекта муниципальной программы, |  | Управление ЖКХ администрации города; Отдел информационных технологий администрации города; Отдел архитектуры и градостроительству. |  | 01.10.2017г |  | 01.11.2017 г. |  |  | Учет мнения жителей города, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города |  |  | Организация Общественного обсуждения муниципальной программы |  |  |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования города Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул._______________ ул.______________ ул._____________ |  | Управление ЖКХ администрации города |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок, 2.обеспечение освещения дворовых территорий, 3.установка скамеек, 4. установка урн для мусора, 5. оборудование детских площадок; 6. озеленение территории. |  |  | Ремонт проезжей части и автомобильных парковок. Исправление профиля оснований щебеночных ,с добавлением нового материала; Розлив вяжущих материалов; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; Устройство покрытий асфальтобетонных; Ремонт бордюров; Ремонт горловин колодцев; Ремонт бордюров по краям покрытий; Подсыпка пазух щебнем; Вывоз б/у бордюров; Устройство оснований под тротуары; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров; Устройство лестниц Установка приборов освещения дворовых территорий; Установка скамеек Установка урн для мусора; Установка Детских игровых комплексов. |  |  |
| **2.2. Благоустройство общественных территорий: _____________________ |  | Управление ЖКХ администрации города |  |  |  |  |  |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки. Установка ограждения Установка скамеек Установка урн для мусора Установка игровых комплексов |  |  | Ремонт дорожек. Установка металлического ограждения Установка скамеек Установка урн для мусора Установка детских игровых комплексов |  |  |
| Примечание : * Перечень дворовых территорий будет сформирован после проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы и проведения отбора дворовых территорий по предоставленным заявкам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Перечень общественных территорий будет сформирован после проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы и проведения отбора дворовых территорий по предоставленным заявкам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение 4 к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2022 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 - 2022 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | годы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий ( перечень) | Администрация города |  |  |  |  |  |  |
| 2.Общественные территории города( перечень) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Приложение 5 к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 – 2022 годы » |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Ед. измерения | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытия дворовой территории, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием |  |  |  | 1 кв.м. | с бордюром 1950,00 |  | без бордюра 950,00 |  |  |
| 2 | Ремонт тротуара с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием |  |  |  | 1 кв.м. | с бордюром 1350,00 |  | без бордюра 750,00 |  |  |
| 3 | Устройство тротуарной плитки |  |  |  | 1 кв.м. | с бордюром 1971,00 |  | без бордюра 1311,00 |  |  |
| 4 | Установка скамейки со спинкой |  |  |  | 1 шт | 900,00 |  |  |  |  |
| 5 | Стоимость скамейки |  |  |  | 1 шт | 12020,00 |  |  |  |  |
| 6 | Установка урны для мусора |  |  |  | 1 шт | 500,00 |  |  |  |  |
| 7 | Стоимость урны для мусора |  |  |  | 1 шт | 3344,00 |  |  |  |  |
| 8 | Установка светильников |  |  |  | 1 шт | 790,00 |  |  |  |  |
| 9 | Стоимость светильника |  |  |  | 1 шт | 14000,00 |  |  |  |  |
| 10 | Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) |  |  |  | 1 шт | 2211,00 |  |  |  |  |
| 11 | Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) |  |  |  | 1 шт | 6850,00 |  |  |  |  |
| 12 | Установка ДСК для улиц |  |  |  | 1 шт | 5000,00 |  |  |  |  |
| 13 | Установка качелей |  |  |  | 1 шт | 2500,00 |  |  |  |  |
| 14 | Установка песочницы |  |  |  | 1 шт | 1200,00 |  |  |  |  |
| 15 | Стоимость уличного спортивного комплекса |  |  |  | 1 шт | 85670 |  |  |  |  |
| 16 | Стоимость качелей |  |  |  | 1 шт | 8305,00 |  |  |  |  |
| 17 | Стоимость песочницы |  |  |  | 1 шт | 6500,00 |  |  |  |  |
| 18 | Посадка зеленых насаждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревьев |  |  |  | 1 шт | 3600,0 |  |  |  |  |
|  | кустарника |  |  |  | 1 шт | 550,0 |  |  |  |  |
| 19 | Посев газона |  |  |  | 1 кв.м. | 400,0 |  |  |  |  |
| 20 | Создание цветника |  |  |  | 1 кв.м. | 1450,0 |  |  |  |  |

Приложение 5 подготовлено Соколовой Н.Ф.

Приложение 6 к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 - 2022 годы»

Образцы элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории,

входящие в минимальный перечень работ

|  | Урна для мусора Характеристики:; Высота – 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л. |
| --- | --- |

|  | Скамья Характеристики:; Длина скамейки – 2,085 м; Ширина – 770 мм; Высота – 975 мм.. |
| --- | --- |

Приложение 6 подготовлено Соколовой Н.Ф

Приложение 2

к постановлению

администрации города

_________________ №____

График проведения общественного обсуждения

Проекта муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 - 2022 годы»

1. 25 августа 2017 года в 18-00 час – Актовый зал администрации города Ливны, расположенный по адресу г. Ливны, ул. Ленина, д.7;

2. 31 августа 2017 года в 18-00 час – Актовый зал администрации города Ливны, расположенный по адресу г. Ливны, ул. Ленина, д.7;

3. 7 сентября 2017 года в 18-00 час – Актовый зал администрации города Ливны, расположенный по адресу г. Ливны, ул. Ленина, д.7.

Приложение 3

к постановлению

администрации города

_________________ №____

Форма  замечаний и предложений

к проекту муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 - 2022 годы»

| N п/п | Отправитель (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты, внесшего замечания/ предложения) | Текст (часть текста) проекта документа, в отношении которого выносятся замечания/ предложения | Текст замечания/ предложения |
| --- | --- | --- | --- |