Приложение

к постановлению администрации

от « 28 » августа  2017 года  № 102

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Газификация индивидуальной жилой застройки города Ливны на период 2018 - 2020 годы». (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 31. 03. 1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Организатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Основная цель и задача Программы | Основной целью реализации Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения на основе газификации сетевым природным газом микрорайона индивидуальной жилой застройки города. Основной задачей Программы является газификация сетевым природным газом индивидуальных жилых домов по ул. Земляничная, ул. Славная, пер. Ануфриевский, пер. Земляничный, пер. Воротынский, пер. Серболовский, пер. Славный, пр. Серболовский, пр. Ануфриевский, пр. Славный. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2020 годы |
| Исполнитель Программы | Администрация города Ливны, управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 5700 тыс. руб., в том числе: - 2018 год - 750,00 тыс. руб. - средства бюджета города Ливны - 600,00 тыс. руб. - внебюджетные средства -150,00 тыс.руб. - 2019 год – 2200,00 тыс. руб. - средства бюджета города Ливны - 2200,00 тыс. руб. - 2020 год – 2750,00 тыс. руб. - средства бюджета города Ливны - 2750,00 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы | 1.Протяженность построенных газораспределительных сетей – 2950 м. 2. Количество газифицированных домовладений – 80. 3.Повышение уровня газификации муниципального образования – 100%. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Создание комфортных условий для жизни населения города Ливны, улучшение экологической обстановки. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация города Ливны, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Администрация города Ливны реализует политику газификации сетевым природным газом города в целях повышения качества жизни населения, создания условий для развития экономики, повышения качества окружающей среды.

Наиболее активно мероприятия по газификации города проводились в период с 1994 года по 2004 год. За этот период на природный газ переведены все имеющиеся в городе котельные и топочные, все многоквартирные дома, практически все улицы частного сектора. В результате проведенных мероприятий уголь и мазут в качестве топлива для котельных и топочных перестал использоваться, уровень газификации частных домовладений составил 99%, что значительно повысило качество жизни населения города и улучшило экологическую ситуацию.

С 2010 года наметилась тенденция активизации индивидуального жилищного строительства. Администрацией города проведена работа по формированию перспективных участков в целях предоставления для индивидуального жилищного строительства, из которых наиболее значительным по площади является участок в районе  ул. Земляничная, ул. Славная, пер. Ануфриевский, пер. Земляничный, пер. Воротынский, пер. Сербаловский, пер. Славный.

В настоящее время в данном районе предоставлено для индивидуального строительства 80 участков. Большинство застройщиков молодые, в т.ч. многодетные, семьи. Основным фактором, сдерживающим темпы строительства, является отсутствие возможности подключения к сетям газоснабжения. Для решения проблемы необходимо строительство нового ШРП и газопроводов среднего и низкого давления с предварительной разработкой проектно-сметной документации.

Учитывая значительную стоимость проведения работ, необходимость предварительной разработки проектно-сметной документации, сложности с определением источников  финансирования, проблему необходимо решать программными методами в течение 2018-2020 годов.

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Основной целью реализации Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения на основе газификации сетевым природным газом микрорайона индивидуальной жилой застройки города.

Основной задачей Программы является газификация сетевым природным газом индивидуальных жилых домов по ул. Земляничная, ул. Славная, пер. Ануфриевский, пер. Земляничный, пер. Воротынский, пер. Серболовский, пер. Славный, пр. Серболовский, пр. Ануфриевский, пр. Славный.

3. Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы.

Сведения о показателях и индикаторах достижения целей муниципальной программы, по которым будет производиться мониторинг реализации программы – в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется с 2018 по 2020 годы.

5. Ресурсное обеспечение программы программы.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение программы – в приложении №2.

Финансирование  Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 5700,00 тыс. руб., в том числе:

по годам реализации:

на 2018 год - 750,00 тыс. руб.,

на 2019 год - 2200,00 тыс. руб.,

на 2020 год - 2750,00 тыс. руб.

в том числе:

по уровням бюджета:

местный бюджет – 5450,00 тыс. руб.

внебюджетные источники – 150,00 тыс.руб.

в том числе:

стоимость проектных работ - 750,00 тыс. руб.

стоимость строительных работ - 4950,00 тыс. руб.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

- Приложение №2

к муниципальной программе «Газификация индивидуальной жилой застройки города Ливны  на период 2018 - 2020 годы».

| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ЛИВНЫ» НА ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.1. | Разработка ПСД на «Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в г Ливны |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Строительство газопровода среднего давления с установкой ГРПШ |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 | 0,00 |
| 1.3. | Строительство газопровода низкого давления с закольцовкой с существующим газопроводом |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2750,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2750,00 |
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЕКТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: | 5700,00 | 750,00 | 2200,00 | 2750,00 |

- Приложение №1

к муниципальной программе «Газификация муниципального образования

город Ливны» на период 2018- 2020 годы»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ЛИВНЫ» НА ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 2 3 4 | Протяженность построенных газораспределительных сетей. Количество построенных ГРПШ Количество газифицированных домовладений Повышение уровня газификации муниципального образования | м шт шт % | 0 0 0 0 | 1250 1 0 0 | 1700 0 80 100 |