| Приложение1 к постановлению администрации от 25 сентября 2017года № 115 |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2017-2019 годы" (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Организатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Основная цель и задачи Программы | Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание, строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований. Основными задачами Программы являются: - Проведение инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения города. - Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города. - Проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений. - Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Исполнитель Программы | Администрация города Ливны, управление муниципального имущества администрации города |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 377618,9тыс. рублей, в том числе: 1. 2017год - 198587,25тыс. руб. -федеральный бюджет- 16205,221 тыс.руб - средства Дорожного фонда Орловской области - 176800,159 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 5581,87 тыс. руб. 2. 2018год 88783,878 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 85000 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 3783,878 тыс. руб. 3. 2019год- 90247,778 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 86449,3 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 3798,478тыс. руб. |
| Целевые индикаторы | - Площадь отремонтированных дорог по Программе - Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта - Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация на ремонт дорожного покрытия- - Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права муниципальной собственности |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Площадь отремонтированных дорог по Программе -144,326тыс.м2 - Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта-338,28 тыс.м2 - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта -32% - Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация на ремонт дорожного покрытия- 28 ед. - Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права муниципальной собственности 702 тыс.м2 |

| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация города Ливны, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство Программой осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| --- | --- |

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Заказчики, ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | Задача1: проведение ремонта улично-дорожной сети города | Дорожный фонд Орловской области/ Дорожный фонд г. Ливны |  |  |  |  | Управление ЖКХ |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города в 2017году (приложение 1 к Программе) |  | 69664,8809/703,6857 | 69664,8809/703,6857 |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году (приложение 2 к Программе) |  | 60000/606,1 |  | 60000/606,1 |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году (приложение 3 к Программе) |  | 61449,3/620,7 |  |  | 61449,3/620,7 |  |
| 1.4 | Обследование улично-дорожной сети, разработка проектно-сметной документации, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов, проверка достоверности сметной стоимости | Дорожный фонд г. Ливны | 1200 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | 194244,667 | 70768,567 | 61006,1 | 62470 |  |

Приложение2

к постановлению администрации города

от 25 сентября 2017г № 115

Перечень программных мероприятий

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача2: проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд Орловской области/ федеральный бюджет | 75135,274/16205,221 | 14511,49544/76829,00056 |  |  | Управление муниципального имущества |
| 2.2 | Софинансирование работ по реконструкции мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд г. Ливны | 922,631 | 922,631 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  | 92263,126 | 92263,126 |  |  |  |
| 3 | Задача 3: проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города | Дорожный фонд Орловской области/Дорожный фонд г.Ливны | 82000/9000,112 | 32000/3555,556 | 25000,0/2777,778 | 25000,0/2777,778 | Управление ЖКХ |
|  | Итого по задаче 3: |  | 91111,112 | 35555,556 | 27777,778 | 27777,778 |  |

|  | Всего по программе: |  | 377618,90 | 198560,25 | 88783,878 | 90247,778 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение3

к постановлению администрации города

от 25 сентября 2017г № 115

- 6.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области и  дорожного фонда города  Ливны.   В целом  на реализацию  Программы  за период 2017 - 2019 годы планируется  направить  377618,9 тыс. рублей,  в том числе:

1.	2017год  - 198587,25тыс. руб.

-федеральный бюджет- 16205,221 тыс.руб

- средства Дорожного фонда Орловской области -   176800,159 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 5581,87 тыс. руб.

2.  2018год 88783,878 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области -   85000 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 3783,878 тыс. руб.

3.  2019год- 90247,778 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области -   86449,3 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 3798,478тыс. руб.