Приложение1

к постановлению администрации города

от 11 апреля 2018года № 44

**Порядок приемки выполненных работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области за счет средств Дорожного фонда Орловской области.**

1.Общие положения

1.1.Порядок приемки выполненных работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны осуществляется комиссией по приемке выполненных работ по объектам реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны за счет средств Дорожного фонда Орловской области (далее - Положение), ( далее - Комиссия).

1.2.Комиссия является постоянно действующим органом, созданным в целях приемки выполненных работ по объектам реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны за счет средств Дорожного фонда Орловской области. Состав комиссии утвержден постановлением администрации города

1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством Орловской области, муниципальными правовыми актами города Ливны, настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является приемка выполненных работ по объектам реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны за счет средств Дорожного фонда Орловской области в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами и правилами, условиями заключенных муниципальных контрактов, которая включает:

- визуальное обследование и освидетельствование объекта;

- изучение результатов контрольных измерений, проверок, испытаний;

-проверку выполненных работ проектно-сметной или сметной документации, строительным нормам и правилам производства работ;

-анализ документов, представленных Комиссии;

- принятие (отказ в принятии) выполненных работ.

3.Права и обязанности Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:

3.1.1.Проверять соблюдение законодательства в области реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения, обеспечение соблюдения подрядчиками в рамках исполнения муниципальных контрактов, требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области ремонта автомобильных дорог.

3.1.2.Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы информацию от организаций, осуществляющих деятельность, связанную с ремонтом, реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильных дорог.

3.1.3.Привлекать к участию в случае необходимости специалистов для проведения контрольных измерений, проверок, испытаний.

3.1.4.Рассматривать представленные материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.1.5. В случае необходимости инициировать проведение заказчиком выполнения работ, претензионной работы в отношении подрядной организации.

3.2. Комиссия обязана:

3.2.1.Проводить обследование и освидетельствование объектов, законченных ремонтом, капитальным ремонтом, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны за счет средств Дорожного фонда Орловской области, в соответствии с нормативными документами, условиями заключенного муниципального контракта.

3.2.2.Проводить проверку соответствия выполненных работ на объектах законченных ремонтом, капитальным ремонтом, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны за счет средств Дорожного фонда Орловской области, исполнительной документации, строительным нормам и правилам производства работ.

3.2.3.Подписать (отказать в подписании) акта приемки законченных работ по капитальному ремонту, ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны за счет средств Дорожного фонда Орловской области.

3.2.4. Контролировать выполнение работ по устранению выявленных в ходе приемки недостатков.

4.Порядок работы Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии.

4.2. Комиссия возглавляется председателем Комиссии, который руководит ее деятельностью. В случае отсутствия председателя Комиссии Комиссию возглавляет заместитель председателя Комиссии.

4.3.Председатель Комиссии:

-осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

-дает поручения заместителю председателя Комиссии и членам Комиссии;

4.4. Секретарь Комиссии:

-во исполнение распоряжения Правительства Орловской области от 31 июля 2015 № 277-р «О повышении эффективности контроля за выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и текущему ремонту объектов капитального строительства Орловской области» ведет работу по заключению соответствующего контракта (договора) с КУ ОО «Орелгосзаказчик».

- во исполнение постановления Правительства Орловской области от 27 января 2015 № 42 «Об утверждении порядка предоставления за счет средств Дорожного фонда Орловской области субсидий местным бюджетам» приглашает представителя управления по государственному строительному надзору Орловской области для участия в работе приемочной комиссии.

-в случае непринятия работ по результатам работы Комиссии отправляет мотивированный отказ в подписании актов выполненных работ.

4.5. Члены Комиссии

-участвуют в проведении обследования;

-участвуют в рассмотрении представленных материалов;

-выражают свое мнение в отношении принятых решений;

-выполняют поручения председателя Комиссии и его заместителя, связанные с работой Комиссии;

4.6.Подрядчик в письменной форме уведомляет председателя Комиссии о необходимости созыва Комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до полного завершения работ на объекте.

4.7. После получения такого уведомления секретарь Комиссии направляет запрос в КУ ОО «Орелгосзаказчик» на выполнение работ по отбору проб покрытия и проведения лабораторных испытаний на основании заключенного контракта (договора).

4.8. По окончанию работ Подрядчик передает председателю Комиссии исполнительную документацию для изучения и ознакомления.

4.9. При получении результатов лабораторных испытаний председатель Комиссии определяет время и место работы Комиссии.

4.10. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о времени и месте работы Комиссии.

4.11.При приемке работ Комиссии предъявляются законченная ремонтом (капитальным ремонтом, реконструкцией) автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) и следующие документы:

1) журнал производства работ;

2) исполнительная документация;

3) сертификаты, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-ремонтных работ;

4) акты скрытых работ;

5) составленные подрядчиком акты приемки выполненных работ;

6) гарантийные обязательства (гарантийный паспорт).

После окончания работы Комиссии указанная документация возвращается Заказчику.  
 4.12.Комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует автомобильную дорогу.

4.13.Комиссия проводит выездные заседания с целью проверки предъявляемых объемов и качества работ по капитальному ремонту, ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны за счет средств Дорожного фонда Орловской области.

4.14. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных сооружений при отсутствии положительных лабораторных заключений и при наличии отступлений от первоначальной документации, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность отремонтированных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств.

4.15. По результатам обследования объектов, анализа заключений Комиссия составляет акт приемки выполненных работ.

4.16. Акт приемки составляется в четырех экземплярах. После подписания два экземпляра хранятся у заказчика, второй - у подрядчика, третий – в Департаменте строительства ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

4.17. Акт приемки подписывается всеми членами Комиссии. Члены Комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты.

4.18. Если Комиссия принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные акты, которое подписывается всеми членами Комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков с указанием сроков их устранения.

4.19. Если Комиссия принимает решение о приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то Комиссией подписываются акты приемки выполненных работ.