Приложение 1

к постановлению администрации города

от 8 мая 2018 года № 62

Комплексный план

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и

топливно-энергетического комплекса города Ливны

к отопительному сезону 2018-2019 годов

| № п.п. | Объект | Единица | Подготовить (заменить) к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе к сроку |  |  |  |
|  |  |  |  | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 15.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Жилищный фонд, в том числе: | тыс. ед. | 0,338 | 0,120 | 0,220 | 0,338 | - |
|  |  | тыс. кв. м | 668,5 | 262 | 435 | 668,5 | - |
| 3 | муниципальный | тыс. ед. | 0,338 | 0,120 | 0,220 | 0,338 | - |
|  |  | тыс. кв. м | 668,5 | 262 | 435 | 668,5 | - |
| 4 | государственный | тыс. ед. | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. кв. м | - | - | - | - | - |
| 5 | частный | тыс. ед. | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. кв. м | - | - | - | - | - |
| 6 | Лечебные учреждения | ед. | 14 | 5 | 10 | 14 | - |
| 7 | Детские дошкольные учреждения | ед. | 16 | 7 | 13 | 16 | - |
| 8 | Школы | ед. | 9 | 2 | 6 | 9 | - |
| 9 | Средние и высшие учебные заведения | ед. | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 10 | Другие общественные здания | ед. | 20 | 6 | 12 | 20 | - |
| 11 | Котельные по всем видам собственности | ед. | 9 | 4 | 7 | 9 | - |
| 12 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | км | 46,1 | 15 | 30 | 46,1 | - |
| 13 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | км | 46,1 | 15 | 30 | 46,1 | - |
| 14 | Водозаборы по всем видам собственности | ед. | 4 | 2 | 3 | 4 | - |
| 15 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | ед. | 4 | 2 | 3 | 4 | - |
| 16 | Водопроводные сети по всем видам собственности | км | 191,0 | 61,0 | 130,0 | 191 | - |
| 17 | Канализационные насосные станции по всем видам собственности | ед. | 8 | 2 | 6 | 8 | - |
| 18 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | ед. | 8 | 2 | 6 | 8 | - |
| 19 | Очистные сооружения канализации по всем видам собственности | ед. | 1 | - | - | 1 | - |
| 20 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | ед. | 1 | - | - | 1 | - |
| 21 | Канализационные сети по всем видам собственности | км | 95,3 | 32,0 | 65,0 | 95,3 | - |
| 22 | Создание запасов топлива: | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| 23 | мазут |  | ПАО «Квадра» | ПАО «Квадра» | ПАО «Квадра» | ПАО «Квадра» | ПАО «Квадра» |
| 24 | Финансовые средства муниципального образования, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |  | - |
| 25 | На приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | млн. руб. | - | - | - | - | - |
| 26 | для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн. руб. | - | - | - | - | - |
| 27 | Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе: | млн. руб. | 35,813 +ПАО «Квадра» +АО «Газпром газораспределение Орел» + ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | 12,930 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» + ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | 27,860 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» + ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | 35,091 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» + ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | 35,813 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» + ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |
| 28 | на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | млн. руб. | ПАО «Квадра» + ООО «Газром теплоэнерго Орел» | ПАО «Квадра» + ООО «Газром теплоэнерго Орел» | ПАО «Квадра» + ООО «Газром теплоэнерго Орел» | ПАО «Квадра» + ООО «Газром теплоэнерго Орел»» | ПАО «Квадра» + ООО «Газром теплоэнерго Орел» |
| 29 | для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн. руб. | 0,980 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» + ООО «Газром теплоэнерго Орел» | 0,280 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» + ООО «Газром теплоэнерго Орел» | 0,450 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» + ООО «Газром теплоэнерго Орел» | 0,530 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» + ООО «Газром теплоэнерго Орел» | 0,980 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» + ООО «Газром теплоэнерго Орел» |

Начальник управления ЖКХ                                                                С.А. Барыбин

администрации города Ливны