Приложение

к постановлению администрации

города Ливны

от 8 ноября 2019 года  № 783

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области на 2020-2022 годы" (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Ответственные исполнители Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, отдел архитектуры и градостроительства администрации города Ливны, управление муниципального имущества администрации города Ливны |
| Цель и задачи Программы | Основной целью реализации Программы является повышение доступности и комфортности жилья на территории города Ливны. Основные задачи Программы: - Увеличение объемов ввода жилья. - Обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | 2020-2022 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 16460 тыс. руб., в том числе: - 2020 год – 2584 тыс. руб. - средства бюджета города Ливны – 2584 тыс. руб. - 2021 год – 9376 тыс. руб. - средства бюджета города Ливны – 9376 тыс. руб. 3. 2022 год- 4500 тыс. руб. - средства бюджета города Ливны – 4500 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы | - годовой ввод жилья, кв. м - количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, шт. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Обеспечение объема ввода жилья, в т. ч. малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, к 2022 году – не менее 12700кв. м. в год. 2. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в т. ч. льготным категориям граждан, за 2020- 2022 годы – не менее 192 участков. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Одним из ключевых направлений развития города является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.

С 2016 по 2019 год в городе Ливны в эксплуатацию введено 32424 кв. м жилья, в том числе по годам:

| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год (ожидаемое) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8095 кв. м | 4761 кв. м | 7568 кв. м | 12000 кв. м |

Решениями Ливенского городского Совета народных депутатов от                  17.11.2011г. №6/40-ГС и №6/41-ГС утверждены Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Ливны.

Генеральным планом города Ливны предусмотрено развитие города до 2031года и определены следующие мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры:

- комплексное благоустройство существующих жилых микрорайонов и кварталов;

- развитие территорий жилых зон как на свободных территориях, так и за счет реконструкции территорий ветхого фонда;

- развитие системы общественных центров и комплексов;

- благоустройство существующих парковых зон, строительство новых объектов городского озеленения;

- разработка проектов планировки на отдельные районы города.

Развитие строительства - реальная возможность ускорить обеспечение граждан комфортным жильем по доступным ценам. Для этого необходимо обеспечить реализацию разработанной и утвержденной документации по планировке территории, а также обеспечить подготовку новых земельных участков для строительства, в том числе решить вопрос по разработке проектов планировки территорий и обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой.

Одной из основных проблем  в сфере жилищного строительства  является вопрос подготовки земельных участков под строительство жилья, который является одним из ключевых как с точки зрения сокращения сроков строительства, так и с точки зрения возможного снижения его стоимости. Дальнейшее развитие точечной  застройки с использованием существующих возможностей объектов коммунальной инфраструктуры не представляется возможным, так как действующие мощности сегодня уже не могут в полном объеме обеспечить потребности строящихся объектов. Планируемое увеличение объемов жилищного строительства необходимо обеспечить опережающим развитием  инженерной инфраструктуры как путем строительства новых объектов, так и модернизации и технического перевооружения действующих.

Необходимость использования программно-целевого метода обусловлена тем, что проблемы жилищного строительства и развития коммунальной инфраструктуры не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных финансовых расходов.

- 2.  Цели и задачи Программы,

целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

| Цель, задачи, целевые показатели | Еед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий год | Годы реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |
| Цель: повышение доступности и комфортности жилья |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Увеличение объема ввода жилья |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилья, всего, | ккв. м | 12000 | 12300 |  | 12500 | 12700 |  |
| Задача 2: Обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в т. ч. льготным категориям граждан | шшт. | - | 80 |  | 40 | 72 |  |

Количественные значения целевых показателей подлежат ежегодному уточнению при корректировке бюджетного финансирования.

- 3. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении 1.

4. Ресурсное обеспечение  Программы.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счёт средств  бюджета города Ливны.

Общий объем финансирования Программы составляет 16460,0 тыс. руб., в том числе:

по годам реализации:

на 2020 год - 2584,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Ливны – 2584,0 тыс. руб.;

на 2021 год - 9376,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Ливны - 9376,0 тыс. руб.

на 2022 год - 4500,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Ливны - 4500,0 тыс. руб.

Объем финансирования подлежит корректировке по годам исполнения программы с учетом достижения целевых показателей.

- 5. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрация города Ливны. Координатор Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны.

Муниципальным заказчиком и координатором Программы в течение календарного года проводятся рабочие совещания с привлечением специалистов организаций, участвующих в реализации Программы, с целью контроля за ходом выполнения Программы, принятия мер по активизации работы всех исполнителей и внесения по итогам корректировок в Программу.

Муниципальный заказчик несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Координатор Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и т.д.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также не выполнения утвержденных показателей результативности координатор готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий и согласует с муниципальным заказчиком Программы.

- 6. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы проводится ежегодно в целях уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Программы в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны, утвержденным постановлением Администрации города Ливны от  5 марта 2013 года №11 .

- Приложение 1

к муниципальной программе

"Стимулирование развития жилищного

строительства на территории города Ливны Орловской области

на 2020 - 2022 годы"

Мероприятия

программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области на 2020-2022годы"

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство сетей водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г. Ливны», в.т. | 5876,0 | 500,0 | 5376,0 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 1.1 | Экспертиза проектно-сметной документации «Строительство сетей водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г. Ливны» | 500,0 | 500,0 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 1.2. | Строительство сетей водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г. Ливны | 5376,0 |  | 5376,0 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 2. | Основное мероприятие «Техническое перевооружение котельной по адресу г. Ливны,ул. Заливенская, 61» | 934,0 | 934,0 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 3. | Основное мероприятие «Техническое перевооружение котельной по адресу г. Ливны, ул. Садовая,9», в т.ч. | 1650,0 | 50,0 | 1600,0 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 3.1 | Экспертиза проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной по адресу г. Ливны, ул.Садовая,9 | 50,0 | 50,0 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 3.2 | Техническое перевооружение котельной по адресу г. Ливны, ул. Садовая,9 | 1600,0 |  | 1600,0 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 4. | Основное мероприятие «Строительство сетей газоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г.Ливны» | 3700,0 |  | 900,0 | 2800,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г.Ливны | 900,0 |  | 900,0 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 4.2 | Строительство сетей газоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная | 2800,0 |  |  | 2800,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 5. | Основное мероприятие «Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технических устройств» | 1600,0 | 600,0 | 400,0 | 600,0 | Управление муниципального имущества администрации города |
| 6 | Основное мероприятие «Разработка проектов межевания территории кварталов точечной застройки» | 2700,0 | 500,0 | 1100,0 | 1100,0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города |