### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября  2019 года		                                                                     № 834

г. Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации города Ливны от 12 сентября 2018 года №95

«Об утверждении муниципальной Программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории города Ливны Орловской области

на  2019-2021 годы».

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  от 10 декабря   1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", постановлением администрации  города Ливны от 5 марта 2013 года №11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области»  администрация   города  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города  Ливны от 12 сентября 2018 года №95 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на  2019-2021 годы» следующие изменения:

1) Паспорт муниципальной  программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2) В разделе 2  пункт 2.2 муниципальной программы  изложить в следующей   редакции: «2.2 Основными задачами Программы являются:

-  содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Ливны;

- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

- повышение безопасности   дорожных условий  для участников дорожного движения».

3) Раздел 6 муниципальной программы  изложить в новой  редакции согласно приложению 2  к   настоящему постановлению.

4) Раздел 7 муниципальной программы  изложить в новой  редакции согласно приложению 3  к   настоящему постановлению.

5) Приложение  к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на  2019-2021 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте http://www.adminliv.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Кожухова А.И.

Глава города		                                        	          		       С.А.Трубицин

Приложение 1

к постановлению администрации города

от 26 ноября 2019 года.  № 834

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории города Ливны Орловской области на 2019 - 2021годы"

| # Наименование Программы: | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2019 - 2021 годы" (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29 декабря 2017г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТР 50597-2017«Дороги автомобильные и улицы»; - Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" |
| Заказчик Программы: | Администрация г. Ливны |
| Разработчик Программы: | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны (далее – управление ЖКХ) |
| Исполнители Программы: | - Управление ЖКХ администрации города Ливны - Управление муниципального имущества администрации города Ливны; - ОГИБДД МО МВД России "Ливенский"; |
| Ответственный исполнитель Программы: | Управление ЖКХ администрации города Ливны |
| Цель Программы: | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах города Ливны Орловской области. |
| Задачи Программы: | 1) содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Ливны; 2) совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; 3) повышение безопасности дорожных условий для участников дорожного движения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1) количество информационных материалов по теме обеспечение безопасности дорожного движения (шт.) 2) количество обустроенных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (ед.); 3) увеличение дополнительных линий уличного освещения дорожной сети города (км.); |
| Срок и этапы реализации Программы | 2019 - 2021 годы Реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 44245,432 тыс. рублей, в том числе: 1. 2019 год – 13320,546 тыс. руб. Из них: средства бюджета г. Ливны 13320,546 тыс. руб. 2. 2020 год –15454,886 тыс. руб. Из них: средства Дорожного фонда Орловской области 1686,934 тыс. руб. средства бюджета г. Ливны 13767,952 тыс. руб. 3. 2021 год - 15470 тыс. руб. Из них: средства бюджета г. Ливны 15470 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности. | В результате реализации Программы ожидается достижение к 31 декабря 2021 году следующих показателей: 1) количество информационных материалов по теме обеспечение безопасности дорожного движения 36шт. 2)количество обустроенных пешеходных переходов у образовательных учреждений 1 ед.; 3) увеличение линий уличного освещения дорожной сети города на 2,2км. |

Приложение 2

к постановлению администрации города

от 26 ноября  2019 года. № 834

« 6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города  Ливны и средств дорожного  фонда Орловской области.   В целом  на реализацию  Программы  за период 2019 - 2021 годы планируется  направить   и   44245,432  тыс. рублей,  в том числе:

- 2019 год – 13320,546 тыс. руб.

- 2020 год – 15454,886  тыс. руб.

- 2021 год – 15470  тыс. руб.

Объём финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению и корректировке при формировании проекта бюджета города.

Разбивка финансовых средств по программным мероприятиям указана в приложении к Программе.»

Приложение 3

к постановлению администрации города

от 26 ноября 2019 года. № 834

- «7. Оценка эффективности реализации целевой программы.

Для оценки эффективности реализации настоящей Программы применяются следующие основные целевые показатели:

- количество информационных материалов по  теме обеспечение  безопасности дорожного движения 36шт.

- количество обустроенных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений 1 ед.;

- увеличение линий уличного освещения дорожной сети города  на 2,2 км.»

Приложение 4

к постановлению администрации города

от 26 ноября 2019 года. № 834

«Приложение к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

города Ливны Орловской области на 2019-2021 годы».»

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 – 2021 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Единица измерения | Количество | Объемы финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗАДАЧА 1. СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВТИЖЕНИЯ В ГОРОДА ЛИВНЫ. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1. ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения. | 2019 | Заседаний | 4 | Средств не требуется | Председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации города Ливны |
|  |  | 2020 |  | 4 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 4 |  |  |
| 1.2 | Организация информационно - пропагандистского обеспечения в СМИ в области безопасности дорожного движения | 2019 | Статьи, телесюжеты | 12 | Средств не требуется | - Председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации города Ливны, - ОГИБДД (по согласованию), - руководители СМИ |
|  |  | 2020 |  | 12 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 12 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | Актуализация схемы организации дорожного движения (схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки) улично-дорожной сети города Ливны Орловской области | 2019 |  |  | 55,00 | Управление ЖКХ |
| 1.4 | Разработка плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры - мост через реку Сосна по улице Дружбы Народов в городе Ливны | 2019 |  |  | 25,00 | Управление ЖКХ |
| 1.5 | Разработка комплексной схемы организации дорожного города Ливны Орловской области | 2020 |  |  | 100.00 | Управление ЖКХ |
| ЗАДАЧА 2. СОВЕШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов вблизи образовательного учреждения: МБДОУ «Детский сад» №16 перекресток ул. Дружбы Народов, ул. Дзержинского (капитальный ремонт) г.Ливны, Орловской области | 2020 | Объект | 1 | 1791,586 в том числе: областной бюджет 1686,934 городской бюджет 104,652 | Управление ЖКХ |
| 2.2 | Подготовка проектно-сметной документации. Проверка достоверности сметной стоимости | 2019 | объект | 1 | 10,00 | Управление ЖКХ |
|  |  | 2020 | объект | 1 | 65,30 |  |
|  |  | 2021 | объект | 1 | 170,00 |  |
| 2.3 | Ремонт линии уличного освещения по ул. Елецкая от ул. Серболовская до кругового движения. | 2019 | км. | 0,5 | 100,00 | Управление ЖКХ |
| 2.4 | Строительство недостающих линий освещения Гайдара от ул. Орловская до выезда на а/д Р119 | 2021 | км. | 1,70 | 1100,00 | Управление ЖКХ |
| 2.5 | Облуживание светофорных объектов | 2019 | ед. | 90 | 398,00 | Управление муниципального имущества Управление ЖКХ |
|  |  | 2020 | ед. | 106 | 398,00 |  |
|  |  | 2021 | ед. | 106 | 400,00 |  |
| ЗАДАЧА3. ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ . ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы искусственного освещения улиц в темное время суток | 2019 | месяц | 12 | 10500,00 | Управление ЖКХ |
|  |  | 2020 | месяц | 12 | 10500,00 |  |
|  |  | 2021 | месяц | 12 | 11000,00 |  |
| 3.2 | Техническое обслуживание элементов и объектов электросетевого комплекса наружного освещения города Ливны | 2019 | месяц | 12 | 832,546 | Управление ЖКХ |
|  |  | 2020 | месяц | 12 | 1200,00 |  |
|  |  | 2021 | месяц | 12 | 1400,00 |  |
| 3.3 | Реализация мероприятий по энергосервисному контракту | 2019 | месяц | 12 | 1400,00 | Управление ЖКХ |
|  |  | 2020 | месяц | 12 | 1400,00 |  |
|  |  | 2021 | месяц | 12 | 1400,00 |  |
| Всего 2019 год. |  |  |  |  | 13320,546 |  |
| Всего 2020 год. |  |  |  |  | 15454,886 |  |
| Всего 2021 год. |  |  |  |  | 15470,00 |  |
| За весь период программы |  |  |  |  | 44245,432 |  |