### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря   2020 года                                                                                  № 749

г. Ливны

О внесении изменений

в постановление администрации города

Ливны от 30 июля 2019 года № 529

«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство города Ливны

Орловской области на 2020-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации города Ливны от 5 марта 2013 года №11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области» администрация города Ливны п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Ливны от 30 июля 2019 года № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Ливны Орловской области на 2020 - 2025 годы» следующие изменения:

1.1.  В приложении:

- 1) в паспорте муниципальной программы строку «Объем и источники финансирования Программы», изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 71476557,09 рублей, в том числе: 1. 2020 год - средства бюджета города – 22153557,09 руб. 2. 2021 год - средства бюджета города – 9463000,00 руб. 3. 2022 год - средства бюджета города - 8890000,00 руб. 4. 2023 год - средства бюджета города- 9415000,00 руб. 5. 2024 год - средства бюджета города- 10605000,00 руб. 6. 2025 год - средства бюджета города 10950000,00 руб. |
| --- | --- |

- разделы 4, 5 изложить в следующей редакции:

- «4. Перечень программных мероприятий

В целях создания благоприятных условий для проживания граждан система программных мероприятий строится исходя из поставленных в Программе задач.

Задача 1: улучшение санитарного состояния города.

Мероприятие 1.1 - приобретение техники и средств малой механизации для проведения работ по содержанию дорог города.

Мероприятие 1.2 - благоустройство и содержание пляжа на реке Сосна в купальный период на территории города.

Мероприятие 1.3 - создание площадок накопления твердых коммунальных отходов и уборка несанкционированных свалок на территории города.

Мероприятие 1.4 - проведение смотра-конкурса по благоустройству.

Мероприятие 1.5 - текущее содержание мест захоронений: Черкасское кладбище, Заливенское кладбище, Беломестненское кладбище, кладбище в районе п. Георгиевский.

Мероприятие 1.6 - отлов животных без владельцев, обитающих на территории города.

Задача 2: создание благоприятных условий для досуга граждан, в том числе в рамках проекта "Народный бюджет" в Орловской области.

Мероприятие 2.1 - приобретение малых архитектурных форм.

Мероприятие 2.2 - установка новогодней ели на площади Победы.

Мероприятие 2.3 - озеленение, санитарная обрезка и валка аварийных деревьев на территории города.

Мероприятие 2.4 - содержание территории городского парка культуры и отдыха.

Мероприятие 2.5 - акарицидная обработка мест с массовым пребыванием людей.

Мероприятие 2.6 - содержание гранитных и плиточных поверхностей территории города.

Мероприятие 2.7 - ремонт и благоустройство мест массового отдыха в рамках проекта "Народный бюджет".

Мероприятие 2.8 – ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий.

Мероприятие 2.9 – установка ограждений общественной территории по улице Орловская.

Мероприятие 2.10 – демонтаж металлических и бетонных конструкций в «Парке Машиностроителей».

Мероприятие 2.11- содержание иных территорий.

Мероприятия Программы, предусмотренные для ее реализации, подлежат корректировке в процессе подготовки документации по каждому конкретному мероприятию по итогам проводимых торгов.

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Ливны. В целом на реализацию Программы за период 2020 - 2025 годов планируется направить 71476557,09 рублей, в том числе:

1. 2020 год- средства бюджета города – 22153557,09  руб.

2. 2021 год- средства бюджета города – 9463000,00 руб.

3. 2022 год- средства бюджета города - 8890000,00 руб.

4. 2023 год- средства бюджета города- 9415000,00 руб

5. 2024 год- средства бюджета города- 10605000,00 руб.

6. 2025 год- средства бюджета города 10950000,00  руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета города на очередной финансовый год.»;

3) Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ливны в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Барыбина С.А.

Глава города                                                                                     С.А. Трубицин

| Приложение к постановлению администрации города Ливны от « 17 » декабря 2020г. № 749 - «Приложение 1 к муниципальной программе «Благоустройство города Ливны Орловской области на 2020 - 2025 годы» ## ПЕРЕЧЕНЬ ## ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования , руб. |  |  |  |  |  |  | Заказчики, ответственные за исполнение |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Улучшение санитарного состояния города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по приобретению техники и средств малой механизации для проведения работ по содержанию дорог города | местный бюджет | 1650000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 | 850000,00 | Управление муниципального имущества администрации города |
| 1.2 | Мероприятия по благоустройству и содержанию пляжа на реке Сосна в купальный период | местный бюджет | 2945957,85 | 375957,85 | 500000,00 | 490000,00 | 510000,00 | 530000,00 | 540000,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 1.3 | Мероприятия по созданию площадок накопления коммунальных отходов и уборке несанкционированных свалок на территории города | местный бюджет | 3361000,00 | 361000,00 | 450000,00 | 500000,00 | 550000,00 | 700000,00 | 800000,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 1.4 | Мероприятия по проведению смотра-конкурса по благоустройству | местный бюджет | 1110000,00 | 160000,00 | 170000,00 | 180000,00 | 190000,00 | 200000,00 | 210000,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 1.5 | Мероприятия по текущему содержанию мест захоронений: Черкасское, Заливенское, Беломестненское, кладбище в районе п. Георгиевский | местный бюджет | 7600000,00 | 1000000,00 | 1300000,00 | 1310000,00 | 1320000,00 | 1330000,00 | 1340000,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 1.6 | Мероприятия по отлову отлову животных без владельцев, обитающих на территории города | местный бюджет | 719000,00 | 39000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 160000,00 | 170000,00 | Управление ЖКХ администрации города |
|  | Итого по задаче 1: |  | 17335957,85 | 1935957,85 | 2520000,00 | 2580000,00 | 2670000,00 | 3720000,00 | 3910000,00 |  |
| Задача 2. Создание благоприятных условий для досуга граждан, в том числе в рамках проекта "Народный бюджет" в Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по приобретению малых архитектурных форм | местный бюджет | 390000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190000,00 | 200000,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 2.2 | Мероприятия по установке новогодней ели на площади Победы | местный бюджет | 1340000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 220000,00 | 230000,00 | 240000,00 | 250000,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 2.3 | Мероприятия по озеленению, санитарной обрезке и валке аварийных деревьев на территории города | местный бюджет | 31496946,55 | 4496946,55 | 5150000,00 | 5550000,00 | 5600000,00 | 5300000,00 | 5400000,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 2.4 | Мероприятия по содержанию территории городского парка культуры и отдыха | местный бюджет | 2250000,00 | 440000,00 | 400000,00 | 40000,00 | 400000,00 | 480000,00 | 490000,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 2.5 | Акарицидная обработка мест с массовым пребыванием людей | местный бюджет | 541110,69 | 61110,69 | 85000,00 | 90000,00 | 95000,00 | 100000,00 | 110000,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 2.6 | Мероприятия по содержанию гранитных и плиточных поверхностей территории города | местный бюджет | 310000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 160000,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 2.7 | Мероприятия по ремонту и благоустройству мест массового отдыха в рамках проекта «Народный бюджет», в том числе: | местный бюджет | 7509771,00 | 7509771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города , Управление ЖКХ администрации города |
|  | благоустройство общественной территории по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская | местный бюджет | 1630649,00 | 1630649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | благоустройство общественной территории по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Октябрьская | местный бюджет | 4798920,00 | 4798920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | благоустройство общественной территории по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Московская | местный бюджет | 1080202,00 | 1080202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8 | Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий | местный бюджет | 258000,00 | 0,00 | 258000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 2.9 | Мероприятия по установке ограждений общественной территории по улице Орловская | местный бюджет | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 2.10 | Мероприятия по демонтажу металлических и бетонных конструкций в «Парке Машиностроителей» | Местный бюджет | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 2.11 | Мероприятия по содержанию иных территорий | Местный бюджет | 2085000 | 0,00 | 400000,00 | 410000,00 | 420000,00 | 425000,00 | 430000,00 | Управление ЖКХ администрации города |
| 3. | Итого по задаче 2: |  | 54140599,24 | 20217599,24 | 6943000,00 | 6310000,00 | 6745000,00 | 6885000,00 | 7040000,00 |  |
| 4. | Всего по программе: |  | 71476557,09 | 22153557,09 | 9463000,00 | 8890000,00 | 9415000,00 | 10605000,00 | 10950000,00 |  |