| Приложение к постановлению администрации от _____________ 2020 года №______ « Приложение к постановлению администрации г. Ливны от 18 сентября 2019 года №654» |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны на 2020-2023 годы" |  |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны на 2020-2023 годы" (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ Р50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Организатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| Основная цель и задачи Программы | Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание, строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований. Основными задачами Программы являются: - Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе; - Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе |
| Сроки реализации Программы | 2020-2023 годы |
| Исполнитель Программы | Управление ЖКХ администрации города Ливны. |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 410704,484 тыс. рублей, в том числе: - 2020год - 100784,104 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 97500 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 3284,104 тыс. руб. - 2021год – 93378,150 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 90000 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 3378,150 тыс. руб. - 2022год- 103220,610 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 100000 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 3220,610 тыс. руб. - 2023год- 113321,620 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 110000 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 3321,620 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы, показатели программы | - Площадь отремонтированных дорог по Программе (тыс.м2) - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта (%) 3. Протяженность дорог, на которых выполняются работы по содержанию (км). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Площадь отремонтированных дорог по Программе 221,2 тыс.м2 2.Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта 35,52% 3. Протяженность дорог, на которых выполняются работы по содержанию 129,04 км. |

| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация города Ливны, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| --- | --- |

- Обоснование  необходимости разработки Программы

Город Ливны является районным  центром Орловской области. Протяженность улично-дорожной сети города Ливны на 1 января 2020 года составляет  129,04 км.

Обеспечение жизнедеятельности города во многом осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города. Важнейшую роль играют автомобильный транспорт и автомобильные дороги  общего пользования местного значения.

Одной из проблем развития города является содержание                                       и восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения. Проводимые обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения  сети города Ливны показали, что многие дороги города находятся  в плохом состоянии, о чем свидетельствует большое количество жалоб  от населения, предписаний Прокуратуры.

Дорожная сеть города в настоящее время не в полной мере соответствует потребностям жителей, что привело к необходимости разработки Программы.

С целью определения перечня и объемов мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  города Ливны, объектов ремонта был выполнен анализ  состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, который показал, что основными проблемами в дорожном хозяйстве города также являются:

-	несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры современному возросшему транспортному потоку, в частности, недостаток современных транспортных развязок, ограниченность пропускных возможностей городских магистралей;

-	отсутствие эффективной системы контроля  за качеством дорожных работ, что приводит к высокому уровню дорожно-транспортных происшествий.

Программа содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2020– 2023 г.г.,  необходимых для устойчивой и эффективной работы наземной транспортной системы города Ливны.

Разработка и реализация Программы позволяют комплексно подойти               к развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, устройству, ремонту и реконструкции искусственных дорожных  сооружений, технических средств дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, а соответственно, и более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Программой предусмотрено выполнение в течение всего срока действия         (в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от   16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по  капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» и с учетом сезонного характера работ) на всех дорогах, улицах  города комплекса мероприятий по уходу за покрытиями, дорожными сооружениями, элементами обустройства,  по профилактике  и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, а также содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды.

Задача содержания заключается в обеспечении сохранности дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и поддержании их в состоянии, соответствующем требованиям непрерывного и безопасного движения в любое время года.

- 2. Основная цель и задачи Программы

Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.

Основными задачами Программы являются:

- Проведение ремонта объектов дорожной   инфраструктуры в городах;

- Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городах.

- 3. Сроки реализации Программы

- Программа разработана на 4 года.

- Срок реализации Программы: 2020 - 2023 годы.

- 4.Перечень  программных мероприятий

В целях реализации программы осуществляются следующие мероприятия:

- Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог, проверка достоверности сметной стоимости документации;

- Определение подрядных организаций для выполнения работ по ремонту  и содержанию дорог в соответствии с действующим законодательством.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 5.

Перечень объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в течение срока действия программы представлен в приложениях 1, 2, 3, 4 к настоящей программе.

- 5. Механизм реализации Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны как основной разработчик  и исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию и контроль за надлежащим содержанием, ремонтом и строительством автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в порядке, установленным действующим законодательством.

Кроме того, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе; корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение  в ходе реализации Программы; осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий и  подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований из бюджета города на финансирование Программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны обеспечивает реализацию Программы исходя из ее содержания                            и осуществляет технический контроль за качеством проводимых работ                        и приобретаемых материалов и оборудования.

Реализация мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации на ремонт дорог  осуществляется путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями.

- 6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Дорожного Фонда Орловской области и  Дорожного фонда города  Ливны.   В целом  на реализацию  Программы  за период 2020 – 2023 годы планируется  направить    410704,484 тыс. рублей,  в том числе:

- 2020год  - 100784,104 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области -  97500 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 3284,104 тыс. руб.

- 2021год – 93378,150 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области -   90000 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 3378,150 тыс. руб.

- 2022год- 103220,610 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области -   100000 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 3220,610 тыс. руб.

- 2023год- 113321,620 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области -   110000 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 3321,620 тыс. руб.

- 7. Оценка эффективности реализации Программы

Результатом реализации Программы является обеспечение населения безопасным дорожным движением, а также поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения города  Ливны в надлежащем состоянии. Оценка эффективности производится ежегодно комитетом экономики, предпринимательства и торговли, согласно показателям, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Показатели оценки эффективности Программы | Ед. изме-рения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | За период действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Площадь отремонтированных дорог по Программе | тыс. м² | 49,26 | 57,57 | 60,38 | 53,99 | 221,2 |
| 2 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта | % | 9,38 | 10,18 | 8,94 | 7,02 | 35,52 |
| 3 | Протяженность дорог, на которых выполняются работы по содержанию | км | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 |