### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля  2021 г.	                                                                                                      №33

г. Ливны

Об учете объектов незавершенного

строительства, расположенных на

территории города Ливны Орловской области,

при строительстве которых были использованы

средства бюджетов всех уровней бюджетной

системы Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 25 декабря 2019 года № 725 «Об учете объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Орловской области, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации»  администрация города Ливны  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об учете объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Ливны Орловской области, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (далее - Положение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Ливны.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ливны.

Глава города									   С.А. Трубицин

Приложение к постановлению

администрации города Ливны

от 12 апреля 2021 года № 33

Положение об учете объектов незавершенного строительства,

расположенных на территории города Ливны Орловской области, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

1. Настоящее Положение определяет порядок учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Ливны Орловской области, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе органов местного самоуправления города Ливны Орловской области, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Ливны  Орловской области (далее - объекты незавершенного строительства, объекты учета).

2. В настоящем Положении под объектами незавершенного строительства понимаются объекты капитального строительства, строительство которых не завершено, а также затраты, произведенные по объектам незавершенного капитального строительства, и затраты по объектам капитального строительства, строительные работы по которым не были начаты (затраты на разработку проектно-сметной документации).

3. Учет объектов незавершенного строительства ведется в форме Реестра объектов незавершенного строительства муниципальной собственности города Ливны Орловской области, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (далее - Реестр), содержащего сведения об объектах учета, составленного согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4. Ведение Реестра осуществляет комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города Ливны (далее - уполномоченный орган).

5. Учет объектов незавершенного строительства сопровождается присвоением объекту незавершенного строительства реестрового номера, который присваивается уполномоченным органом в соответствии с Правилами формирования реестрового номера объекта незавершенного строительства согласно приложению 2 к настоящему Положению.

6. Сведения об объектах незавершенного строительства, подлежащие отражению в Реестре, представляются уполномоченному органу в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением, органами местного самоуправления города Ливны, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ливны Орловской области по объектам незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящим на балансе соответствующих органов, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении соответствующих органов местного самоуправления города Ливны  Орловской области (далее - органы власти).

7. Учет объектов незавершенного строительства осуществляется в форме Реестра путем:

1) внесения сведений об объектах незавершенного строительства;

2) внесения изменений в сведения об объектах незавершенного строительства, содержащиеся в Реестре;

3) исключения сведений об объектах незавершенного строительства из Реестра.

8. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде (в формате MS Excel).

В случае несоответствия информации из Реестра, представленного на бумажном носителе, сведениям, отраженным в электронной форме Реестра, приоритет имеет информация на бумажном носителе.

9. В течение 10 рабочих дней со дня создания объекта незавершенного строительства (первого отражения затрат по соответствующему объекту в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности) орган власти оформляет и направляет уполномоченному органу Карту сведений об объекте незавершенного строительства, заполненную по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (далее - Карта).

10. Карта регистрируется специалистом уполномоченного органа в день поступления.

11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления Карты принимает в отношении объекта незавершенного строительства одно из следующих решений:

1) об учете в Реестре под постоянным реестровым номером, если установлены:

соответствие объекта незавершенного строительства условиям, предусмотренным пунктами 1, 2 настоящего Положения;

соответствие Карты форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Положению;

полнота сведений, содержащихся в Карте;

2) об учете в Реестре под временным реестровым номером, если установлены:

несоответствие Карты форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Положению;

неполнота сведений, содержащихся в Карте;

3) об отказе в учете в Реестре, если установлено несоответствие объекта условиям, предусмотренным пунктами 1, 2 настоящего Положения.

12. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 11 настоящего Положения, уполномоченный орган в день принятия решения учитывает объект незавершенного строительства в Реестре под постоянным реестровым номером и направляет в орган власти письменное уведомление об учете объекта незавершенного строительства в Реестре под постоянным реестровым номером (с указанием постоянного реестрового номера объекта учета).

13. В случае принятия решения, указанного в подпункте 3 пункта 11 настоящего Положения, уполномоченный орган в день принятия решения направляет в орган власти письменное уведомление об отказе в учете заявленного объекта в Реестре с указанием причин отказа.

14. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, уполномоченный орган в день принятия решения учитывает объект незавершенного строительства в Реестре под временным реестровым номером и направляет в орган власти письменное уведомление об учете объекта незавершенного строительства в Реестре под временным реестровым номером (с указанием временного реестрового номера объекта учета и обоснованием причин принятия такого решения).

15. Орган власти в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления об учете объекта в Реестре под временным реестровым номером направляет в уполномоченный орган доработанную Карту, информацию и (или) документы, подтверждающие данные, содержащиеся в Карте (далее - дополнительные сведения), и (или) письмо о невозможности представления дополнительных сведений. Документы, подтверждающие данные, содержащиеся в Карте, должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

В случае если орган власти в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об учете объекта незавершенного строительства в Реестре под временным реестровым номером направит в уполномоченный орган заявление в свободной письменной форме о продлении срока с указанием причин необходимости продления срока, срок продлевается на 90 календарных дней с даты поступления указанного заявления.

Заявление регистрируется специалистом уполномоченного органа в день поступления.

Письменное уведомление о продлении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, направляется в орган исполнительной власти в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

16. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения от органа власти дополнительных сведений и (или) письма о невозможности представления дополнительных сведений рассматривает их и принимает одно из следующих решений:

1) об учете объекта учета в Реестре под постоянным реестровым номером, если установлены:

соответствие Карты форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Положению;

полнота дополнительных сведений;

2) об отказе во внесении в Реестр новых сведений об объекте учета, если установлены:

несоответствие Карты форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Положению;

неполнота дополнительных сведений;

3) об отказе в учете в Реестре объекта учета, если установлено несоответствие объекта условиям, предусмотренным пунктами 1, 2 настоящего Положения.

17. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 16 настоящего Положения, уполномоченный орган в день принятия решения учитывает объект незавершенного строительства в Реестре под постоянным реестровым номером и направляет в орган власти письменное уведомление об учете объекта незавершенного строительства в Реестре под постоянным реестровым номером (с указанием постоянного реестрового номера объекта учета).

18. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 16 настоящего Положения, уполномоченный орган в день принятия решения направляет в орган власти письменное уведомление об учете объекта незавершенного строительства в Реестре под временным реестровым номером и продолжает учет объекта незавершенного строительства под временным реестровым номером до момента внесения записи об изменении сведений об объекте незавершенного строительства органом власти в порядке, утвержденном настоящим Положением.

19. В случае принятия решения, указанного в подпункте 3 пункта 16 настоящего Положения, уполномоченный орган в день принятия решения исключает объект учета из Реестра и направляет в орган власти уведомление об исключении из Реестра объекта учета с указанием причин отказа.

20. При изменении сведений об объекте незавершенного строительства орган власти для внесения в Реестр новых сведений в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих изменение сведений, направляет в уполномоченный орган Запись об изменении сведений об объекте незавершенного строительства, составленную по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению (далее - Запись об изменении сведений).

В отношении объектов учета, включенных в раздел I Реестра, Записи об изменении сведений, отражающих изменение балансовой стоимости объекта незавершенного строительства, представляются ежеквартально в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

21. Запись об изменении сведений регистрируется специалистом уполномоченного органа в день поступления и хранится в качестве приложения к Карте, являясь ее неотъемлемой частью.

22. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления Записи об изменении сведений на основании содержащейся в ней информации исключает из Реестра имеющиеся сведения об объекте учета и вносит в него новые сведения.

23. Для исключения сведений об объекте учета из Реестра орган власти в течение 10 рабочих дней со дня получения таких сведений направляет в адрес уполномоченного органа следующие документы:

1) Запись о прекращении полномочий правообладателя на объект незавершенного строительства, составленную по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению (далее - Запись о прекращении полномочий правообладателя);

2) документы, подтверждающие списание затрат по объекту незавершенного строительства с баланса органа власти, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

24. Документы, предусмотренные пунктом 23 настоящего Положения, регистрируются специалистом уполномоченного органа в день поступления и хранятся в качестве приложения к Карте, являясь ее неотъемлемой частью.

25. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения, принимает в отношении объекта незавершенного строительства одно из следующих решений:

1) об исключении из Реестра объекта незавершенного строительства, если установлены:

соответствие Записи о прекращении полномочий правообладателя форме, предусмотренной приложением 5 к настоящему Положению;

полнота документов, указанных в подпункте 2 пункта 23 настоящего Положения;

соответствие документов, указанных в подпункте 2 пункта 23 настоящего Положения, установленным законодательством Российской Федерации требованиям;

2) об отказе в исключении из Реестра объекта незавершенного строительства, если установлены:

несоответствие Записи о прекращении полномочий правообладателя форме, предусмотренной приложением 5 к настоящему Положению;

неполнота сведений, содержащихся в документах, указанных в подпункте 2 пункта 23 настоящего Положения;

несоответствие документов, указанных в подпункте 2 пункта 23 настоящего Положения, установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

26. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 25 настоящего Положения, уполномоченный орган в день принятия решения исключает сведения об объекте незавершенного строительства из Реестра и направляет в орган власти письменное уведомление об исключении из Реестра объекта незавершенного строительства.

27. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 25 настоящего Положения, уполномоченный орган в день принятия решения направляет в орган власти письменное уведомление об отказе в исключении из Реестра объекта незавершенного строительства (с указанием причин отказа) и продолжает учет объекта незавершенного строительства в порядке, утвержденном настоящим Положением.

28. Реестр на электронном носителе включает в себя хранение сведений об объектах незавершенного строительства, предшествующих изменению информации в Реестре.

29. Лицо, ответственное за ведение Реестра, выводит на бумажный носитель Реестр, сформированный по состоянию на 1 января текущего года, подшивает, проклеивает и подписывает у первого заместителя главы администрации города в срок до 10 февраля текущего года.

Органы местного самоуправления города Ливны, отраслевые (функциональные) органы администрации города Ливны Орловской области ежегодно в срок до 1 февраля предоставляют в уполномоченный орган сведения об объектах незавершенного строительства по состоянию на 1 января текущего года.

30. Органы местного самоуправления города Ливны, отраслевые (функциональные) органы администрации города Ливны Орловской области ежегодно утверждают ведомственные планы по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности города Ливны Орловской области на очередной год и двухлетний плановый период (осуществляют корректировку утвержденных планов), составленные по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению, и направляют их в уполномоченный орган в срок до 1 января очередного года.

В ведомственный план по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности города Ливны Орловской области подлежат включению объекты незавершенного строительства, заказчиками по которым являются находящиеся в ведении органов местного самоуправления города Ливны, отраслевых (функциональных) органов администрации города Ливны Орловской области получатели бюджетных средств, бюджетные и автономные учреждения, и строительство которых приостановлено. Объекты незавершенного строительства, строительство которых продолжается, в ведомственный план не включаются.

31. Уполномоченный орган в срок до 10 февраля текущего года осуществляет подготовку сводного плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности города Ливны Орловской области.

32. Органы местного самоуправления города Ливны, отраслевые (функциональные) органы администрации города Ливны Орловской области ежегодно в срок до 1 февраля текущего года направляют в уполномоченный орган отчет о реализации мероприятий ведомственных планов по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности города Ливны Орловской области в предшествующем году.

33. Уполномоченный орган в срок до 1 марта текущего года осуществляет подготовку сводного отчета о реализации мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности города Ливны Орловской области в предшествующем году.

34. Сводный план поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности города Ливны Орловской области и сводный отчет о реализации мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности города Ливны Орловской области используются для совершенствования процесса перспективного планирования капитальных вложений, осуществляемых за счет средств местного бюджета, направляемых на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, и оценки эффективности планирования капитальных вложений.

- Приложение 1

к Положению об учете объектов незавершенного

строительства, расположенных на территории

города Ливны Орловской области, при строительстве которых

были использованы средства бюджетов всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации

Форма

Реестр

объектов незавершенного строительства муниципальной

собственности города Ливны Орловской области, при строительстве которых

были использованы средства бюджетов всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации

| № п/п | Наименование объекта | Реестровый номер объекта незавершенного строительства |  |  |  | Год начала строительства | Год приостановки (завершения) строительства | Сметная стоимость объекта с указанием года утверждения |  | Объем незавершенного строительства, рублей, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости в ценах на 1 января отчетного периода | Код целевой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | временной признак | код назначения | Код правообладателя | Порядковый номер |  |  | рублей | год | всего | федеральный | областной | муниципальный | прочие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел I. Объекты, включенные в действующие документы, устанавливающие распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Объекты, строительство которых не начиналось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2. Объекты, начатые строительством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 3. Объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, но не прошедшие государственную регистрацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел II. Объекты, строительство которых приостановлено (не включенные в действующие документы, устанавливающие распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Объекты, строительство которых не начиналось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2. Объекты, начатые строительством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 3. Объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, но не прошедшие государственную регистрацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4. Объекты, в отношении которых начаты процедуры передачи (приватизации, продажи) иному субъекту хозяйственной деятельности (публично-правовому образованию), в том числе по концессионному соглашению, списания и (или) сноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

к Положению об учете объектов незавершенного

строительства, расположенных на территории

города Ливны Орловской области, при строительстве которых

были использованы средства бюджетов всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации

Правила формирования

реестрового номера объекта незавершенного строительства

1. Настоящие правила формирования реестрового номера объекта незавершенного строительства (далее – Правила) устанавливают единый порядок формирования реестрового номера объекта незавершенного строительства и порядкового номера Карты объекта незавершенного строительства в Реестре объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Ливны Орловской области, при строительстве (реконструкции, выкупе) которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (далее – Реестр).

2. Реестровый номер объекта незавершенного строительства является уникальным номером и повторно не используется при присвоении реестрового номера объекта незавершенного строительства иным объектам незавершенного строительства, в том числе в случае прекращения права собственности на объект незавершенного строительства.

3. Реестровый номер объекта незавершенного строительства состоит из 10 разрядов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

в которых указываются:

1) признак, определяющий реестровый номер объекта незавершенного строительства как временный или постоянный (разряд 1);

2) номер Карты объекта незавершенного строительства Реестра объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Ливны Орловской области, при строительстве (реконструкции, выкупе) которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (разряд 2-10).

4. Порядковый номер Карты объекта незавершенного строительства состоит  из 9 разрядов (разряды 2-10 реестрового номера объекта незавершенного строительства), которые представляют собой:

2-й и 3-й разряды – код назначения объекта незавершенного строительства, указанный в приложении 1 к настоящим Правилам;

4-й и 5-й разряды – код субъекта учета органа, представивших информацию об объекте незавершенного строительства, указанный в приложении 2 к настоящим Правилам;

6-й и 10-й разряды – порядковый номер объекта незавершенного строительства в Реестре.

5. В случае присвоения объекту незавершенного строительства временного реестрового номера объекта незавершенного строительства в разряде 1 реестрового номера объекта незавершенного строительства указывается буква «В».

6. В случае присвоения объекту незавершенного строительства постоянного реестрового номера объекта незавершенного строительства в разряде 1 реестрового номера объекта незавершенного строительства указывается буква «П».

7. В случае присвоения постоянного реестрового номера объекта незавершенного строительства, которому ранее был присвоен временный реестровый номер объекта незавершенного строительства, в разряде 1  реестрового номера объекта незавершенного строительства буква «В» меняется на букву «П».

Приложение 1

к Правилам формирования

реестрового номера объекта

незавершенного строительства

Коды назначения объекта незавершенного строительства

для формирования порядковых номеров карт объектов незавершенного строительства в реестре объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Ливны Орловской области, при строительстве (реконструкции, выкупе) которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

| Код назначения объекта | Назначение объекта |
| --- | --- |
| 01 | Объект жилищного фонда |
| 02 | Общественное (административное) |
| 03 | Производственное (промышленное) |
| 04 | Объект транспортной инфраструктуры и связи |
| 05 | Коммунально - бытовое |
| 06 | Объект коммунальной инфраструктуры |
| 07 | Социально – культурное (образование) |
| 08 | Социально – культурное (культура) |
| 09 | Социально – культурное (здравоохранение) |
| 10 | Социально – культурное (спорт и физическая культура) |
| 11 | Социально – культурное (социальная защита) |
| 12 | Гидротехнические сооружения |
| 13 | Иное |

Приложение 2

к Правилам формирования

реестрового номера объекта

незавершенного строительства

Коды субъектов учета

для формирования порядковых номеров карт объектов незавершенного строительства в реестре объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Ливны Орловской области, при строительстве (реконструкции, выкупе) которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

| Код субъекта учета | Наименование органа власти |
| --- | --- |
| 01 | Администрация города Ливны |
| 02 | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрация города Ливны |
| 03 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны |
| 04 | Управление муниципального имущества администрации города Ливны |
| 05 | Управление общего образования администрации города Ливны |
| 06 | Финансовое управление администрации города Ливны |

- Приложение 3

к Положению об учете объектов незавершенного

строительства, расположенных на территории

города Ливны Орловской области, при строительстве которых

были использованы средства бюджетов всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации

Форма

# КАРТА

# сведений об объекте незавершенного строительства

# № _____________________________________________________________

# (номер карты объекта учета: присваивается уполномоченным органом)

| 1. | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Правообладатель (балансодержатель) |  |
| 3. | Учетный номер объекта, присвоенный учреждением - балансодержателем |  |
| 4. | Адрес (местоположение) |  |
| 5. | Вид объекта | Здание, сооружение, единый имущественный комплекс, иное (указать) |
| 6. | Назначение |  |
| 7. | Раздел, подраздел реестра |  |
| 8. | Данные о регистрации права | Кадастровый номер, номер регистрации права, реквизиты документа |
| 9. | Мощность объекта (проектная) | С указанием единиц измерения |
| 10. | Параметры существующего объекта | Наименование (площадь, протяженность, этажность и т.д.), значение |
| 11. | Год начала разработки проектной документации |  |
| 12. | Год начала строительства |  |
| 13. | Год приостановки строительства |  |
| 14. | Год завершения строительства (в том числе плановый) |  |
| 15. | Сметная стоимость строительства с указанием года утверждения (разработки) проектно – сметной документации, рублей |  |
| 16. | Стоимость объекта незавершенного строительства, рублей, в том числе по источникам финансирования: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | областной бюджет |  |
|  | муниципальный бюджет |  |
|  | прочие |  |
| 17. | Степень готовности объекта % |  |
| 18. | Остаток сметной стоимости в ценах на 1 января отчетного года, рублей | Указывается для объектов, подлежащих завершению строительством |
| 19. | Информация о возможности (невозможности) завершения строительства | Целевая функция |
|  |  | Документ – основание, итоги инвентаризации, пояснения |
| 20. | Сведения о земельном участке, в пределах которого находится объект незавершенного строительства: | Дополнительная информация (в том числе ограничения, обременения и т.д.) |
|  | кадастровый номер |  |
|  | площадь |  |
|  | категория земель |  |
|  | форма собственности |  |

| Руководитель организации - правообладателя | подпись дата | ФИО |
| --- | --- | --- |

Сведения принял:

| Ответственный исполнитель уполномоченного органа | подпись дата | ФИО |
| --- | --- | --- |

Карта сведений направлена на доработку:

Основание:

| Ответственный исполнитель уполномоченного органа | подпись дата | ФИО |
| --- | --- | --- |

Примечания:

1. В строке 4 указывается 28-разрядный учетный номер объекта капитальных вложений на отчетную дату, присвоенный учреждением - балансодержателем указанного объекта при принятии его к бюджетному учету.

2. В строке 5 указывается назначение объекта, при этом выбирается один из следующих вариантов:

1) объект жилищного фонда;

2) общественное (административное);

3) производственное (промышленное);

4) объект транспортной инфраструктуры и связи;

5) коммунально-бытовое;

6) объект коммунальной инфраструктуры;

7) социально-культурное (образование);

8) социально-культурное (культура);

9) социально-культурное (здравоохранение);

10) социально-культурное (спорт и физическая культура);

11) социально-культурное (социальная защита);

12) гидротехнические сооружения;

13) иное.

3. В строке 6 указываются раздел и подраздел Реестра, в который должны быть занесены сведения об объекте незавершенного строительства исходя из следующей информации.

Раздел I. Объекты, включенные в действующие документы, устанавливающие распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов:

подраздел 1: объекты, строительство которых не начиналось;

подраздел 2: объекты, начатые строительством;

подраздел 3: объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, но не прошедшие государственную регистрацию.

Раздел II. Объекты, строительство которых приостановлено (не включенные в действующие документы, устанавливающие распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов):

подраздел 1: объекты, строительство которых не начиналось;

подраздел 2: объекты, начатые строительством;

подраздел 3: объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, но не прошедшие государственную регистрацию;

подраздел 4: объекты, в отношении которых начаты процедуры передачи (приватизации, продажи) иному субъекту хозяйственной деятельности (публично-правовому образованию), в том числе по концессионному соглашению, списания и (или) сноса.

4. В строке 19 указывается целевая функция объекта, при этом выбирается один из следующих вариантов:

01 - завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения);

02 - консервация объекта незавершенного строительства;

03 - приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства;

04 - передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности;

05 - передача объекта незавершенного строительства в собственность иному публично-правовому образованию;

06 - принятие объекта незавершенного строительства в муниципальную казну;

07 - передача в концессию;

08 - списание и снос объекта незавершенного строительства;

09 - строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается;

10а - регистрация завершенного строительством объекта и принятие его в муниципальную казну;

10б - регистрация завершенного строительством объекта и передача его иному публично-правовому образованию;

11 - целевая функция не определена;

12 - иная целевая функция.

- Приложение 4

к Положению об учете объектов незавершенного

строительства, расположенных на территории

города Ливны Орловской области, при строительстве которых

были использованы средства бюджетов всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации

Форма

# Запись об изменении сведений

# об объекте незавершенного строительства

# Наименование объекта незавершенного строительства:

# ____________________________________________________________________

# Реестровый номер объекта незавершенного строительства

# ____________________________________________________________________

| Содержание изменений |  |
| --- | --- |
| Документы - основания |  |

| Руководитель организации - правообладателя | Подпись Дата | ФИО |
| --- | --- | --- |

Сведения принял:

| Ответственный исполнитель уполномоченного органа | Подпись Дата | ФИО |
| --- | --- | --- |

- Приложение 5

к Положению об учете объектов незавершенного

строительства, расположенных на территории

города Ливны Орловской области, при строительстве которых

были использованы средства бюджетов всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации

Форма

# Запись о прекращении полномочий правообладателя

# на объект незавершенного строительства

# Наименование объекта незавершенного строительства:

# __________________________________________________________________

# Реестровый номер объекта незавершенного строительства

# __________________________________________________________________

| Причина прекращения полномочий правообладателя |  |
| --- | --- |
| Документы - основания |  |

| Руководитель организации - правообладателя | Подпись Дата | ФИО |
| --- | --- | --- |

Сведения принял:

| Ответственный исполнитель уполномоченного органа | Подпись Дата | ФИО |
| --- | --- | --- |