| Приложение 1 к постановлению администрации от 10 июня 2021 года № 391 |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны на 2020-2023 годы" |  |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны на 2020-2023 годы" (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ Р50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Организатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| Основная цель и задачи Программы | Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание, строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований. Основными задачами Программы являются: - Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе; - Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе. |
| Сроки реализации Программы | 2020-2023 годы |
| Исполнитель Программы | Управление ЖКХ администрации города Ливны. |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 428579,29 тыс. рублей, в том числе: - 2020год - 100784,104 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 97500 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 3284,104 тыс. руб. - 2021год – 106351,609 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 103000 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 3351,609 тыс. руб. - 2022год- 83018,589 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 80000 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 3018,589 тыс. руб. - 2023год- 138424,989 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 134852,336 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 3572,653 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы, показатели программы | - Площадь отремонтированных дорог по Программе (тыс.м2) - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта (%) 3. Протяженность дорог, на которых выполняются работы по содержанию (км). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Площадь отремонтированных дорог по Программе 241,87 тыс.м2 2.Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта 31,34% 3. Протяженность дорог, на которых выполняются работы по содержанию 129,04 км. |

| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация города Ливны, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| --- | --- |