

### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2023 года  № 947

г. Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации города Ливны от 18 сентября

2019 года № 654 «Об утверждении

муниципальной программы «Ремонт,

строительство, реконструкция и содержание

автомобильных дорог общего пользования

местного значения города Ливны

Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Ливны, постановлением администрации города Ливны от 17 июня 2021 года № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны Орловской области» администрация города Ливны

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Ливны от 18 сентября 2019 года № 654 «Об утверждении муниципальной программы "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области" изменения, изложив приложение в новой редакции (приложение).

2.Разместить настоящее постановление на сайте <http://www.adminliv.ru>.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Глава города С.А. Трубицин

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение к  постановлению администрации  от 20 ноября 2023 года №947 | |
| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области " | |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения города Ливны Орловской области" (далее – Программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - ГОСТ Р50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Соисполнители программы | Управление муниципального имущества администрации города Ливны |
| Цели муниципальной программы | Основной целью реализации муниципальной программы является надлежащее содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований. |
| Задачи муниципальной программы | Основными задачами Программы являются:  1. Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения.  2. Обеспечение поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий муниципальной программы составляет **1034945,3 тыс. рублей**, в том числе:   1. 2020год - 101210,3 тыс. руб.   - средства Дорожного фонда Орловской области - 98243,4 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда города Ливны – 2966,9 тыс. руб.   1. 2021год – 106839,8 тыс. руб.   - средства Дорожного фонда Орловской области - 103000 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда города Ливны – 3839,8 тыс. руб.   1. 2022год- 140197,3 тыс. руб.   - средства Дорожного фонда Орловской области - 133041,8 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда города Ливны – 7155,5 тыс. руб.   1. 2023год- 146456,7 тыс. руб.   - средства Дорожного фонда Орловской области - 138813,0 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда города Ливны – 7643,7 тыс. руб.   1. 2024год- 115964,8 тыс. руб.   - средства Дорожного фонда Орловской области - 110000,0 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда города Ливны – 5964,8 тыс. руб.   1. 2025год- 106069,1 тыс. руб.   - средства Дорожного фонда Орловской области - 100000 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда города Ливны – 6069,1 тыс. руб.   1. 2026год- 106069,1 тыс. руб.   - средства Дорожного фонда Орловской области - 100000 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда города Ливны – 6069,1 тыс. руб.   1. 2027год- 106069,1 тыс. руб.   - средства Дорожного фонда Орловской области - 100000 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда города Ливны – 6069,1 тыс. руб.   1. 2028год- 106069,1 тыс. руб.   - средства Дорожного фонда Орловской области - 100000 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда города Ливны – 6069,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Протяженность отремонтированных дорог по Программе 59208,463 м.  2.Сохранение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог протяженностью 128,8 км, на которых выполняются работы по содержанию.  3.Приобретение 18 единиц коммунальной техники и оборудования. |

**1. Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы.**

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны как основной разработчик и исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию и контроль за надлежащим содержанием, ремонтом и строительством автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в порядке, установленным действующим законодательством.

Кроме того, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе; корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы; осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий и подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований из бюджета города на финансирование Программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны обеспечивает реализацию Программы исходя из ее содержания и осуществляет технический контроль за качеством проводимых работ и приобретаемых материалов и оборудования.

Реализация мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации на ремонт дорог осуществляется путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями.

**2.Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.**

Город Ливны является районным центром Орловской области. Протяженность улично-дорожной сети города Ливны на 1 ноября 2023 года составляет 128,8 км.

Обеспечение жизнедеятельности города во многом осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города. Важнейшую роль играют автомобильный транспорт и автомобильные дороги общего пользования местного значения.

Одной из проблем развития города является содержание и восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения. Проводимые обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения сети города Ливны показали, что многие дороги города находятся в плохом состоянии, о чем свидетельствует большое количество жалоб от населения, предписаний Прокуратуры.

Дорожная сеть города в настоящее время не в полной мере соответствует потребностям жителей, что привело к необходимости разработки Программы.

С целью определения перечня и объемов мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны, объектов ремонта был выполнен анализ состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, который показал, что основными проблемами в дорожном хозяйстве города также являются:

- несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры современному возросшему транспортному потоку, в частности, недостаток современных транспортных развязок, ограниченность пропускных возможностей городских магистралей;

- отсутствие эффективной системы контроля за качеством дорожных работ, что приводит к высокому уровню дорожно-транспортных происшествий.

Программа содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2020– 2028 г.г., необходимых для устойчивой и эффективной работы наземной транспортной системы города Ливны.

Разработка и реализация Программы позволяют комплексно подойти к развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, устройству, ремонту и реконструкции искусственных дорожных сооружений, технических средств дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, а соответственно, и более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Программой предусмотрено выполнение в течение всего срока действия (в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» и с учетом сезонного характера работ) на всех дорогах, улицах города комплекса мероприятий по уходу за покрытиями, дорожными сооружениями, элементами обустройства, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, а также содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды.

Задача содержания заключается в обеспечении сохранности дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и поддержании их в состоянии, соответствующем требованиям непрерывного и безопасного движения в любое время года.

**3. Основная цель и задачи муниципальной программы.**

Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.

Основными задачами Программы являются:

1.Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.Обеспечение поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении 10 к настоящей Программе.

**4.Перечень программных мероприятий муниципальной программы.**

В целях реализации программы осуществляются следующие мероприятия:

1. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках реализации мероприятия по ремонту участков автомобильных дорог планируется осуществление ежегодного обследования автомобильных дорог, разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог, проверка достоверности определения сметной стоимости работ.

1. Содержание участков автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках реализации мероприятия по содержанию участков автомобильных дорог планируется выполнять регламентные работы по содержанию автомобильных дорог и тротуаров, мостов и элементов обустройства дорог, а также производить закупку дорожной техники.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 11 к настоящей Программе.

Формирование перечня объектов для включения в программу осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства на основании сезонных обследований состояния автомобильных дорог.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в течение срока действия Программы, представлен в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящей Программе. В случае уменьшения (увеличения) объемов финансирования Программы проводится корректировка перечня дорог.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области и Дорожного фонда города Ливны. В целом на реализацию муниципальной программы за период 2020 – 2028 года планируется направить **1034945,3 тыс. рублей**, в том числе:

1. 2020год - 101210,3 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области - 98243,4 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 2966,9 тыс. руб.

1. 2021год – 106839,8 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области - 103000 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 3839,8 тыс. руб.

1. 2022год- 140197,3 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области - 133041,8 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 7155,5 тыс. руб.

1. 2023год- 146456,7 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области - 138813,0 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 7643,7 тыс. руб.

1. 2024год- 115964,8 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области - 110000,0 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 5964,8 тыс. руб.

1. 2025год- 106069,1 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области - 100000 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 6069,1 тыс. руб.

1. 2026год- 106069,1 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области - 100000 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 6069,1 тыс. руб.

1. 2027год- 106069,1 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области - 100000 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 6069,1 тыс. руб.

1. 2028год- 106069,1 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области - 100000 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 6069,1 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 12 к настоящей Программе.

Расчет потребности в финансовых средствах Программы осуществлялся с использованием затратного, тарифного, сметного методов и метода сопоставимых рыночных цен в пределах лимитов бюджетных обязательств.

**6. Описание рисков реализации Программы**

Результатом реализации Программы является обеспечение населения безопасным дорожным движением, а также поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны в надлежащем состоянии. Оценка эффективности Программы производится ежегодно комитетом экономики, предпринимательства и торговли администрации города Ливны.

На достижение цели Программы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации запланированных мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести:

-увеличение цен, расценок, индекса пересчета сметной стоимости в текущем уровне цен;

-изменение федерального и областного законодательства;

-риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме.

Механизмом минимизации отмеченных рисков является своевременное внесение изменений в нормативно-правовые акты города Ливны.

К внутренним рискам следует отнести:

-риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения срочного и незапланированного мероприятия и др. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиденные затраты;

-риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий муниципальных контрактов подрядчиками. Механизмом минимизации является качественная подготовка конкурсной (аукционной) документации, осуществление системного контроля за качеством и ходом выполнения работ.