Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности

дорожного движения на территории города Ливны Орловской области»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цель, задачи муниципальной программы** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. измерения** | **Значения показателя (индикатора)** | | | | | | |  | |
| **базовое значение** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах города Ливны Орловской области. | | | | | | | | | |  | |
| 1 | Задача 1: Совершенствование технических средств организации движения транспортных средств и пешеходов | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Совершенствование технических средств регулирования дорожного движения. | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие 1.1: Обслуживание светофорных объектов | Количество светофорных объектов, соответствующих нормативным требованиям | шт. | 90 | 90 | 90 | 90 | 106 | 106 | 106 |  | |
| 1.3 | Мероприятие 1.2: Устройство дополнительных объектов и иных технических средств организации дорожного движения | Количество аварийно-опасных участков на дорогах города | ед. | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Количество замененных дорожных знаков | шт. | 0 |  | 74 |  |  |  |  |
|  |  | Площадь окрашенных пешеходных ограждений | м2 | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество отремонтирован-  ных остановок | шт. |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 |
| Количество секций отремонтирован-  ных пешеходных ограждений | шт. |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Задача 2: Совершенствование уличного освещения дорог города Ливны  . | | | | | | | | | |  | |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение необходимого уровня освещенности городских территорий,  повышение надежности работы сетей наружного освещения города Ливны | | | | | | | | | |
| 2.2 | Мероприятие 1.1:  Организация работы искусственного освещения улиц в темное время суток. | Количество ДТП с пострадавшими | ед. | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |  | |
| 2.3 | Мероприятие 1.2:  Техническое обслуживание элементов и объектов электросетевого комплекса наружного освещения города Ливны |
| 2.4 | Мероприятие 1.3:  Реализация мероприятий по энергосервисному контракту |
| 2.5 | Мероприятие 1.4:  Замена светильников уличного освещения на менее энергоемкие |  |  | 0 | 38 |  | 35 |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Повышение безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: Мероприятия по повышению безопасности движения на дорогах города Ливны | | | | | | | | | |
| 3.2 | Мероприятие 1.1: Восстановление поперечного профиля и ровностей проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня | Общее количество ДТП | ед. | 691 | 691 | 641 | 591 | 541 | 491 | 441 |  |
| 3.3 | Мероприятие 1.2: Актуализация схемы организациидорожного движения (схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки) улично-дорожной сети города Ливны |
| 3.4 | Мероприятие 1.3: Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства города Ливны (мосты). |
| 3.5 | Мероприятие 1.4:  Восстановление уличного освещения на улицах города | Количество замененных светильников | шт. | 0 |  |  | 20 | 15 |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности

дорожного движения на территории города Ливны Орловской области»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия муниципальной программы** | | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | |
| **начало реализации** | **окончание реализации** | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | |
| 1 | Задача 1: Совершенствование технических средств организации движения транспортных средств и пешеходов. | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Совершенствование технических средств регулирования дорожного движения | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие 1: Обслуживание светофорных объектов | | Управление муниципального имущества  администрации города Ливны | 2021г. | | 2026г. | Проводить качественное обслуживание имеющихся светофорных объектов города. | |
| 1.3 | Мероприятие 1.2:  Устройство дополнительных объектов и иных технических средств организации дорожного движения | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 2021г. | | 2026г. | Провести работы (по необходимости) по устройству дополнительных светофорных объектов и произвести замену дорожных знаков (16 шт. светофорных объектов, замена 74 шт. дорожных знаков, выполнить работы по окрашиванию и ремонту пешеходных ограждений, ремонту остановок). | |
| 2 | Задача 2: Совершенствование уличного освещения дорог города Ливны. | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обеспечение необходимого уровня освещенности городских территорий,  повышение надежности работы сетей наружного освещения города Ливны | | | | | | | |
| 2.2 | Мероприятие 1:  Организация работы искусственного освещения улиц в темное время суток. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | | 2021г. | 2026г. | | | Организовать работы по обеспечению необходимого уровня освещенности городской территории в темное время суток. |
| 2.3 | Мероприятие 2:  Техническое обслуживание элементов и объектов электросетевого комплекса наружного освещения города Ливны | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 2021г. | | 2026г. | Поддержание элементов и объектов электросетевого комплекса наружного освещения города Ливны в исправном состоянии, своевременно устранять неисправности элементов уличного освещения. | |
| 2.4 | Мероприятие 3:  Реализация мероприятий по энергосервисному контракту | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 2021г. | | 2026г. | С целью совершенствования и модернизации сети уличного освещения продолжить реализацию мероприятий по энергосервисным контрактам.  Достичь показателя - количество ДТП с пострадавшими до 10 ед. | |
| 2.5 | Мероприятие 4:  Замена светильников уличного освещения на менее энергоемкие | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 2021г. | | 2026г. | Выполнить работы по замене части светильников уличного освещения на менее энергоемкие (73 шт.) | |
| 3 | Задача 3: Повышение безопасности дорожного движения. | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: Мероприятия по повышению безопасности движения на дорогах города Ливны | | | | | | | |
| 3.2 | Мероприятие 1: Восстановление поперечного профиля и ровностей проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 2021г. | | 2026г. | Выполнить работы по восстановлению поперечного профиля и ровностей проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня на площади 538,3 м2.  Достичь показателя – общее количество ДТП до 441ед. | |
| 3.3 | Мероприятие 2: Актуализация схемы организациидорожного движения (схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки) улично-дорожной сети города Ливны | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 2021г. | | 2026г. | С целью содействия повышения безопасности дорожного движения провести работу по актуализации схемы организации дорожного движения (схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки) улично-дорожной сети города Ливны. До 2026 года достичь показателя полного отсутствия аварийно-опасных участков на дорогах города. | |
| 3.4 | Мероприятие 3: Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства города Ливны (мосты). | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 2021г. | | 2026г. | Провести работу по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства города Ливны (мосты). | |
| 3.5 | Мероприятие 4:  Восстановление уличного освещения на улицах города | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 2021г. | | 2026г. | Выполнить работы по восстановлению уличного освещения на улицах города, дополнительно установить 35 светильников уличного освещения | |

Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности

дорожного движения на территории города Ливны Орловской области»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятий муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | | **Расходы по годам реализации, тыс.руб.** | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **2021год** | **2022 год** | | **2023 год** | | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | |
| Муниципальная программа | «Обеспечение безопасности  дорожного движения на территории города Ливны Орловской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Задача 1: Совершенствование технических средств организации движения транспортных средств и пешеходов.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Совершенствование технических средств регулирования дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие 1: Облуживание светофорных объектов | Управление муниципального имущества,  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | | 6969,4 | 720,0 | 720,0 | | 1029,4 | | 1500,0 | | 1500,0 | | 1500,0 | |
|  | Местный бюджет |  | | 6969,4 | 720,0 | 720,0 | | 1029,4 | | 1500,0 | | 1500,0 | | 1500,0 | |
| 1.3 | Мероприятие 2:  Устройство дополнительных объектов и иных технических средств организации дорожного движения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | | 5871,2 |  | 587,5 | | 639,7 | | 1548,0 | | 1548,0 | | 1548,0 | |
|  | Местный бюджет |  | | 5871,2 |  | 587,5 | | 639,7 | | 1548,0 | | 1548,0 | | 1548,0 | |
|  | **Итого по задаче 1:** |  | | **12840,6** | **720,0** | **1307,5** | | **1669,1** | | **3048,0** | | **3048,0** | | **3048,0** | |
| 2 | **Задача 2: Совершенствование уличного освещения дорог города Ливны.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обеспечение необходимого уровня освещенности городских территорий,  повышение надежности работы сетей наружного освещения города Ливны | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Мероприятие 1: Организация работы искусственного освещения улиц в темное время суток | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | | 73017,5 | 11083,5 | 12106,6 | | 12927,4 | | 12300,0 | | 12300,0 | | 12300,0 | |
|  | Местный бюджет |  | | 73017,5 | 11083,5 | 12106,6 | | 12927,4 | | 12300,0 | | 12300,0 | | 12300,0 | |
| 2.3 | Мероприятие 2: Техническое обслуживание элементов и объектов электросетевого комплекса наружного освещения города Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | | 11057,9 | 1449,5 | 1826,4 | | 1782,0 | | 2000,0 | | 2000,0 | | 2000,0 | |
|  | Местный бюджет |  | | 11057,9 | 1449,5 | 1826,4 | | 1782,0 | | 2000,0 | | 2000,0 | | 2000,0 | |
| 2.4 | Мероприятие 3: Реализация мероприятий по  энергосервисному контракту | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | | 14409,9 | 1784,8 | 2260,2 | | 2564,9 | | 2600,0 | | 2600,0 | | 2600,0 | |
|  | Местный бюджет |  | | 14409,9 | 1784,8 | 2260,2 | | 2564,9 | | 2600,0 | | 2600,0 | | 2600,0 | |
| 2.5 | Мероприятие 4:  Замена светильников уличного освещения на менее энергоемкие | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | | 661,6 | 452,2 |  | | 209,4 | |  | |  | |  | |
|  | Местный бюджет: |  | | 661,6 | 452,2 |  | | 209,4 | |  | |  | |  | |
|  | **Итого по задаче 2:** |  | | **99146,9** | **14770,0** | **16193,2** | | **17483,7** | | **16900,0** | | **16900,0** | | **16900,0** | |
| 3 | З**адача 3: Повышение безопасности дорожного движения.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: Мероприятия по повышению безопасности движения на дорогах города Ливны | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Мероприятие 1: Восстановление поперечного профиля и ровностей проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 849,6 | | 849,6 |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Местный бюджет |  | 849,6 | | 849,6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.3 | Мероприятие 2 Актуализация схемы организациидорожного движения (схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки) уличнодорожной сети города Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 1797,0 | |  | |  | |  | | 599,0 | | 599,0 | | 599,0 | |
|  | Местный бюджет |  | 1797,0 | |  | |  | |  | | 599,0 | | 599,0 | | 599,0 | |
| 3.4 | Мероприятие 3: Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства города Ливны (мосты) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 186,0 | |  | | 186,0 | |  | |  | |  | |  | |
|  | Местный бюджет |  | 186,0 | |  | | 186,0 | |  | |  | |  | |  | |
| 3.5 | Мероприятие 4:  Восстановление уличного освещения на улицах города | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны | 1117,9 | |  | |  | | 817,9 | | 300,0 | |  | |  | |
|  | Местный бюджет: |  | 1117,9 | |  | |  | | 817,9 | | 300,0 | |  | |  | |
|  | **Итого по задаче 3:** |  | **3950,5** | | **849,6** | **186,0** | | **817,9** | | **899,0** | | **599,0** | | **599,0** | |
|  | **Всего по программе:** | | **115 938,0** | | **16339,6** | **17686,7** | | **19970,7** | | **20847,0** | | **20547,0** | | **20547,0** | |