****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2024 года № 238

г. Ливны

О внесении изменений

в постановление администрации города Ливны

от 14 февраля 2018 года № 27

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории города Ливны

Орловской области »

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 31 августа 2017 года № 372 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» администрация го­рода Ливны

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ливны от 14 февраля 2018 года № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:

а) строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

б) строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) раздел 5 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3) раздел 6 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

4) приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области»

изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

5) приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

6) приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

7) приложение 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

8) приложение 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте http:www.adminliv.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по жилищно – коммунальному хозяйству и строительству.

Глава города С.А.Трубицин

Приложение 1

к постановлению

администрации города Ливны

от 17 апреля 2024 года № 238

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования Программы составляет 523384,41569 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 21188,53000 тыс. рублей;  2019 год - 33210,34950 тыс. рублей;  2020 год - 34405,94085 тыс. рублей;  2021 год - 33105,62455 тыс. рублей;  2021 год - 70000,00000 тыс. рублей (реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории города Ливны Орловской области - благоустройство общественной территории "Парк Машиностроителей");  2022 год – 38733,94951 тыс. рублей;  2023 год – 36726,74581 тыс. рублей;  2023 год – 90012,04000 тыс.рублей (реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - благоустройство общественной территории Бульвар Октябрьский в г. Ливны Орловской области);  2024 год – 35114,96003 тыс. рублей;  2024 год – 94405,31370 тыс. рублей (реализация проекта - победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - благоустройство общественной территории Бульвар по ул. Дзержинского «На крыльях перепёлки» в г. Ливны Орловской области);  2025 год – 18414,63087 тыс. рублей;  2026 год – 18066,33087 тыс. рублей,  из них:  средства бюджета города Ливны – 8756,49765 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 131,14249 тыс. рублей;  2019 год - 216,86782 тыс. рублей;  2020 год - 184,47330 тыс. рублей;  2021 год – 459,89519 тыс. рублей;  2022 год – 933,24144 тыс. рублей;  2023 год – 2819,78877 тыс. рублей;  2024 год – 676,43151 тыс. рублей;  2024 год – 1349,65713 тыс. рублей (реализация проекта - победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – благоустройство общественной территории Бульвар по ул. Дзержинского «На крыльях перепёлки» в г. Ливны Орловской области);  2025 год – 1085,00000 тыс. рублей;  2026 год – 900,00000 тыс. рублей,  дополнительное финансирование - средства бюджета города Ливны – 92,2047 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 92,2047 тыс. рублей;  средства муниципального Дорожного фонда города Ливны – 5701,73481 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 79,82076 тыс. рублей;  2019 год - 115,23568 тыс. рублей;  2020 год - 160,81903 тыс. рублей;  2021 год – 163,89431 тыс. рублей;  2022 год – 770,50476 тыс. рублей;  2023 год – 1084,87134 тыс. рублей;  2024 год – 1163,29631 тыс. рублей;  2025 год – 1163,29631 тыс. рублей;  2026 год – 999,99631 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 2613,84252 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 649,15532 тыс. рублей;  2019 год - 214,69914 тыс. рублей;  2020 год - 181,39565 тыс. рублей;  2021 год - 162,57621 тыс. рублей;  2022 год – 167,47654 тыс. рублей;  2023 год – 166,67791 тыс. рублей;  2024 год - 141,30518 тыс. рублей;  2024 год – 930,55657 тыс. рублей (реализация проекта - победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – благоустройство общественной территории Бульвар по ул. Дзержинского «На крыльях перепёлки» в г. Ливны Орловской области);  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей,  средства областного бюджета - за счет средств Дорожного фонда Орловской области – 139382,15262 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 7902,25559 тыс. рублей;  2019 год - 11408,33191 тыс. рублей;  2020 год - 15921,08406 тыс. рублей;  2021 год - 16224,21390 тыс. рублей;  2022 год – 20282,54927 тыс. рублей;  2023 год – 16166,33456 тыс. рублей;  2024 год – 19144,71421 тыс. рублей;  2025 год – 16166,33456 тыс. рублей;  2026 год – 16166,33456 тыс. рублей,  средства федерального бюджета – 366837,98339 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 12333,95114 тыс. рублей;  2019 год - 21255,21495 тыс. рублей;  2020 год - 17958,16881 тыс. рублей;  2021 год - 16095,04494 тыс. рублей;  2021 год - 70000,00000 тыс. рублей (реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории города Ливны Орловской области - благоустройство общественной территории "Парк Машиностроителей");  2022 год – 16580,17750 тыс. рублей;  2023 год – 16501,11323 тыс. рублей;  2023 год – 90000,00000 тыс. рублей (реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - благоустройство общественной территории Бульвар Октябрьский в г. Ливны Орловской области)  2024 год - 13989,21282 тыс. рублей  2024 год - 92125,10000 тыс. рублей (реализация проекта - победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – благоустройство общественной территории Бульвар по ул. Дзержинского «На крыльях перепёлки» в г. Ливны Орловской области);  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей. |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Ливны

от 17 апреля 2024 года № 238

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Дворовые территории: |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий - 80 территорий, в том числе по годам:  в 2018 году - 2 территории;  в 2019 году - 5 территорий;  в 2020 году - 9 территорий;  в 2021 году - 12 территорий;  в 2022 году - 9 территорий;  в 2022 - 2023 годах – 1 территория;  в 2023 году – 7 территорий;  в 2023 -2024 годах – 1 территория  в 2024 году – 7 территорий;  в 2024 – 2025 годах – 1 территория;  в 2025 году - 26 территорий . |
|  | 2. Общественные территории: |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий - 11 территорий, в том числе по годам:  2018 - 2019 годы - 1 территория;  2019 - 2020 годы - 1 территория;  2019 - 2022 год – 1 территория;  2020 - 2021 годы - 1 территория  2021 год - 1 территория;  2021 - 2023 годы - 1 территория;  2023 - 2025 годы – 1 территория;  2023 год – 1 территория;  2024 год – 2 территории;  2025 год – 1 территория. |
|  | из них: реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на территории города Ливны Орловской области:  в 2021 году - 1 территория;  в 2023 году - 1 территория;  в 2024 году - 1 территория. |
|  |  |

Приложение 3

к постановлению

администрации города Ливны

от 17 апреля 2024 года № 238

«5. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Для реализации данной муниципальной программы планируется выполнить комплекс работ:

1. По благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

В 2018 году благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью покрытия 6537 м2, в том числе:

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Мира, д. 182, ул. Мира, д. 184а, ул. Мира, д. 186, ул. Селищева, д. 5, ул. Селищева, д. 7 в г. Ливны:

ремонт дворового проезда площадью 3577 м2;

ремонт тротуара площадью 1084 м2;

установка светильников - 18 шт.;

установка скамеек - 34 шт.;

установка урн - 8 шт.;

установка детских игровых комплексов - 1 шт. и элементов - 19 шт.;

установка спортивного оборудования - 4 шт.;

ремонт ливневой канализации;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Мира, д. 144, ул. Мира, д. 146, ул. Мира, д. 150 в г. Ливны:

ремонт дворового проезда площадью 2960 м2;

ремонт тротуара площадью 1580 м2;

установка светильников - 16 шт.;

установка скамеек - 35 шт.;

установка урн - 20 шт.;

установка детских игровых комплексов - 1 шт. и элементов - 10 шт.;

устройство ливневой канализации - 90 п. м.

В 2019 году благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 11593,68 м2 покрытия, в том числе:

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Победы, д. 11, ул. Победы, ул. 13, ул. Победы, д. 17, ул. Победы, д. 19, в том числе:

ремонт дворового проезда площадью - 1959,33 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и

бельевых площадок площадью - 940 м2;

установка светильников - 16 шт.;

установка скамеек - 19 шт.;

установка урн - 10 шт.;

восстановление ливневой канализации - 96,9 п. м;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Дзержинского, д. 108, ул. Дзержинского, д. 108а, ул. Дзержинского, д. 110, ул. Дзержинского, д. 110а, ул. Дзержинского, д. 110б, в том числе:

ремонт дворового проезда площадью - 1710 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью -

712 м2;

установка светильников - 10 шт.;

установка скамеек - 10 шт.;

установка урн - 10 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Селищева, д. 16а, в том числе:

ремонт дворового проезда площадью - 2086,81 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью –

415,54 м2;

установка светильников - 4 шт.;

установка скамеек - 4 шт.;

установка урн - 4 шт.;

восстановление ливневой канализации - 32,1 п. м;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Победы, д. 1, ул. Селищева, д. 2, ул. Селищева, д. 2б, в том числе:

ремонт дворового проезда площадью - 1580 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью –

920 м2;

установка светильников - 11 шт.;

установка скамеек - 12 шт.;

установка урн - 12 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Орловская, д. 110п, в том числе:

ремонт дворового проезда площадью - 1125 м2;

ремонт покрытия дорожек и бельевых площадок площадью - 145 м2;

установка светильников - 3 шт.;

установка скамеек - 3 шт.;

установка урн - 3 шт.

В 2020 году благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 12986,54 м2 покрытия, в том числе:

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Горького, д. 11, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 1471,89 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара - 316,66 м2;

установка урн - 6 шт.;

установка скамеек - 6 шт.;

установка светильников - 6 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Дружбы народов, д. 119, ул. Дружбы народов, д. 121, ул. Кирова, д. 67, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 2350 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара - 150 м2;

установка урн - 10 шт.;

установка скамеек - 10 шт.;

установка светильников - 10 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Денисова, д. 28, ул. Денисова, д. 30, ул. Денисова, д. 26, ул. Денисова, д. 30а, ул. Мира, д. 197, ул. Мира, д. 195, в том числе:

ремонт дворового проезда площадью 3900 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью -

650 м2;

установка светильников - 20 шт.;

установка скамеек - 22 шт.;

установка урн - 22 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Свердлова, д. 49, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 486,88 м2;

ремонт покрытия тротуара из тротуарной плитки - 11,14 м2;

установка урн - 3 шт.;

установка скамеек - 3 шт.;

установка светильников - 3 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Дзержинского, д. 103, ул. Дзержинского, д. 105, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 1349,03 м2;

установка урн - 7 шт.;

установка скамеек - 7 шт.;

установка светильников - 7 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Дружбы народов, д. 107, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 562 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара - 211 м2;

установка урн - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.;

установка светильников - 2 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 5в, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 723,67 м2;

ремонт покрытия тротуара из тротуарной плитки - 188,3 м2;

установка урн - 4 шт.;

установка скамеек - 4 шт.;

установка светильников - 4 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, д. 107, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 260 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара - 75 м2;

установка урн - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.;

установка светильников - 2 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Мира, д. 192, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 150 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара - 131 м2;

установка урн - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.;

установка светильников - 2 шт.

В 2021 году благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 17272,84 м2 покрытия, в том числе:

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Победы, д. 5, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 2049,26 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара - 527 м2;

установка светильников - 7 шт.;

установка скамеек - 7 шт.;

установка урн - 7 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Дружбы народов, д. 165, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 1540 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара – 564,77 м2;

установка светильников - 5 шт.;

установка скамеек - 5 шт.;

установка урн - 5 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Орджоникидзе, д. 39, ул. Орджоникидзе, д. 41, ул. Орджоникидзе, д. 43, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 816,35 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара - 350 м2;

установка светильников - 5 шт.;

установка скамеек - 5 шт.;

установка урн - 5 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Мира, д. 209, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 816 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара - 210 м2;

установка светильников - 4 шт.;

установка скамеек - 4 шт.;

установка урн - 4 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Мира, д. 140, ул. Мира, д. 142, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 2480,07 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара – 1094,73 м2;

установка светильников - 10 шт.;

установка скамеек - 10 шт.;

установка урн - 10 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Мира, д. 199, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 798 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара - 287 м2;

установка светильников - 4 шт.;

установка скамеек - 4 шт.;

установка урн - 4 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Свердлова, д. 43, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 660 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара - 255 м2;

установка светильников - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.;

установка урн - 2 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Свердлова, д. 48, ул. Ленина, д. 23, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 429,2 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара – 236,73 м2;

установка светильников - 4 шт.;

установка скамеек - 4 шт.;

установка урн - 4 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. М. Горького, д. 4, ул. М. Горького, д. 6, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 714,65 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара – 210,6 м2;

установка светильников - 4 шт.;

установка скамеек - 4 шт.;

установка урн - 4 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Дружбы народов, д. 103, ул. Дружбы народов, д.105, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 358 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара – 150,85 м2;

установка светильников - 3 шт.;

установка скамеек - 3 шт.;

установка урн - 3 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Фрунзе, д. 180в, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 1652 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара – 309,93 м2;

установка светильников - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.;

установка урн - 2 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Фрунзе, д. 180а, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 475,13 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара – 287,57 м2;

установка светильников - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.;

установка урн - 2 шт.

В 2022 году благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 14187 м2 покрытия, в том числе:

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. К. Маркса, д. 153, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 442 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 337 м2;

установка светильников - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.;

установка урн - 2 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Мира, д.215, ул. Мира, д.217, ул. Индустриальная, д.11 , в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 2011 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью –

288,5м2;

установка светильников - 7 шт.;

установка скамеек - 7 шт.;

установка урн - 7 шт.;

полусферы – 6шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Фрунзе, д. 180г, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 621 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара 355 м2;

установка светильников - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.;

установка урн - 2 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Фрунзе, д. 180б, в том числе:

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара - 386 м2;

установка светильников - 3 шт.;

установка скамеек - 3 шт.;

установка урн - 3 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 24, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 638 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара - 239 м2;

установка светильников - 1 шт.;

установка скамеек - 2 шт.;

установка урн - 2 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Селищева, д. 1, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 1482 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара - 322 м2;

установка светильников - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.;

установка урн - 2 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Победы, д.7, ул. Победы, д.9, ул. Селищева, д.24-а, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 3348 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 845,6 м2;

установка светильников - 12 шт.;

установка скамеек - 12 шт.;

установка урн - 12 шт.;

ливневая канализация – 94м;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д.5 б, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 1265,15м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью -

441,3 м2;

установка светильников - 6 шт.;

установка скамеек - 6 шт.;

установка урн - 6 шт.;

полусферы – 3 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. К.Маркса, д.122, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 1085,15м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью -

536 м2;

установка светильников - 6 шт.;

установка скамеек - 6 шт.;

установка урн - 6 шт.;

полусферы – 3 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Денисова, д.13 (1 этап), в том числе:

ремонт покрытия тротуаров, дорожек площадью - 80 м2.

В 2023 году благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 9036,13 м2 покрытия, в том числе:

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Денисова, д. 13 (2 этап), в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 635 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 435 м2;

установка светильников - 4 шт.;

установка скамеек - 4 шт.;

установка урн - 4 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Московская, д.106д, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 605 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 151 м2;

установка светильников - 3 шт.;

установка скамеек - 3 шт.;

установка урн - 3 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. К.Маркса, д.151а, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 667 м2;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. М.Горького, д.49, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 575 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 318,2 м2;

установка светильников - 4 шт.;

установка скамеек - 4 шт.;

установка урн - 4 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, д.106, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 426,5 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 25 м2;

установка светильников - 1 шт.;

установка скамеек - 1 шт.;

установка урн - 1 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. К.Филиппова, д.55, д.57, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 1223,6м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 318,8 м2;

установка светильников - 4 шт.;

установка скамеек - 4 шт.;

установка урн - 4 шт.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Фрунзе, д.182б, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 1213,71 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 323,32 м2;

установка светильников - 3 шт.;

установка скамеек - 3 шт.;

установка урн - 3 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Пушкина, д.7, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 938 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 76 м2;

установка светильников - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.;

установка урн - 2 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Денисова, д.22, (2 этапа 2023 - 2024гг.) в том числе:

1 этап:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 420 м2;

ремонт покрытия из асфальтобетона тротуара – 685м2;

установка урн – 4 шт;

установка скамеек – 4 шт;

установка светильников – 4шт

В 2024 году благоустройству подлежат дворовые территории многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе:

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Денисова, д. 22, (2 этап ), в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 800,0 м2;

установка светильников - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.

установка урн – 2 шт;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. К.Филиппова, д.62а, д.64, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 870,0 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 225,0 м2;

установка светильников – 4 шт.;

установка скамеек - 4 шт.

установка урн - 4 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Воронежская, д.10, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 460,0 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 65,0 м2;

установка светильников - 1 шт.;

установка скамеек - 1 шт.

установка урн - 1 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Мира, д.180, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 850,0 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 640,0 м2;

установка светильников - 4 шт.;

установка скамеек - 4 шт.

установка урн - 4 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Дзержинского, д.92,д.92б, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 960,0 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 295,0 м2;

установка светильников - 4 шт.;

установка скамеек - 4 шт.

установка урн - 4 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.М.Горького, д.24, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона - 1090 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 70,0 м2;

установка светильников - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.

установка урн - 2 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Московская, д.106а, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 730,0 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 165,0 м2;

установка светильников - 3 шт.;

установка скамеек - 3 шт.

установка урн - 3 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Мира, д.178, в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 2000 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью

- 330 м2;

установка светильников - 4 шт.;

установка скамеек - 4 шт.

установка урн - 4 шт.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Крестьянская, д. 122 (1 этап 2024 – 2025гг.), в том числе:

ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона – 25 м2;

ремонт покрытия тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью – 110 м2.

Благоустройство дворовых территорий в 2025 году будет выполняться согласно перечню дворовых территорий, приведенному в приложении 6 к настоящей муниципальной программе, а выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий зависит от утвержденных уполномоченными лицами от собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов и общественной комиссии дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий.

1. По благоустройству общественных территорий города:

В 2018 году благоустроена общественная территория в г. Ливны Орловской области

- центральный парк культуры и отдыха (2 этап) общей площадью –

1517,56 кв. м, в том числе:

устройство покрытия из тротуарной плитки - 1386 м2;

установка светильников - 17 шт.;

установка урн - 10 шт.;

установка скамеек - 10 шт.;

установка ротонды - 1 шт.;

установка беседки - 1 шт.;

установка аттракциона - 1 шт.;

установка фонтана - 1 шт.;

установка металлического пешеходного ограждения - 220 п. м;

установка балюстрадного ограждения - 28 п. м;

устройство пандуса - 1 шт.;

устройство ливневой канализации - 50 п. м.

В 2019 году благоустроены общественные территории:

- центральный парк культуры и отдыха (3 этап), в том числе:

1. малые архитектурные формы:

скамья - 10 шт.

скамейка полукруглая ДПК -4 шт.

скамейка "Бульварная" - 10 шт.

урны-пепельницы уличные "Космос"-10 шт.

урна уличная - 31 л - 2 шт.

скамейки для летнего театра- 60 шт.

2. пешеходное ограждение:

ограждение пешеходное 1,2 м - 50 м;

ограждение пешеходное 1 м - 120 м;

ограждение пешеходное 2 м - 70 м;

калитки - 3 шт.

3. плитка тротуарная – 1890 м2, в том числе:

толщиной 40 мм - 1721 м2;

толщиной 60 мм - 235 м2;

асфальтобетонное покрытие: МП, тип В -1494 м2;

4. освещение:

светильники "Трасса 3"- 14 шт.

уличный фонарь- 6 шт.

5. ливневая канализация:

укладка трубопроводов из железобетонных - 130 м

устройство ж/б колодцев - 4 шт.

6. пандусы:

резиновое покрытие - 62,04 м2

7. навес для катка - 1 шт.

8. аттракционы:

карусель макси плюс с иллюминацией - 1 шт.

мобильный аттракцион "Тарзанка" -1 шт.

карусель мини-джет "Ракета" - 1 шт.

комплект шашек из пластмассы - 1 шт.

тир -1 шт.

садовая скульптура -7 шт.

9. зеленая зона:

подготовка почвы и посев газона - 3925 м2

посадка кустов и деревьев - 676 шт.

10. газонная решетка - 291,57 м2

11. ремонт стелы - 20,25 м2

12. ремонт входной группы -54,7 м2

- парк культуры и отдыха "Ливгидромаш":

устройство покрытия из тротуарной плитки - 85 м2;

устройство покрытия из асфальтобетона - 864 м2;

установка урн - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.;

озеленение территории - 400 м2;

- сквер воинов-интернационалистов (1 этап):

устройство покрытия из тротуарной плитки - 172 м2;

устройство покрытия из резиновой крошки - 213 м2;

установка светильников - 18 шт.;

установка урн - 2 шт.;

установка скамеек - 4 шт.;

установка металлического ограждения - 51 м;

установка детской площадки - 1 шт.;

восстановление памятников чернобыльцам и воинам-афганцам.

В 2020 году благоустроены общественные территории:

- сквер воинов-интернационалистов (2 этап):

устройство покрытия из тротуарной плитки - 1260,64 м2;

устройство покрытия из асфальтобетона - 812,66 м2;

установка урн - 8 шт.;

установка скамеек - 8 шт.;

подготовка почвы и посев газона - 2260 м2;

посадка деревьев и кустарников;

устройство видеонаблюдения;

- сквер имени Николая Поликарпова:

устройство покрытия из тротуарной плитки - 2036 м2;

устройство покрытия из асфальтобетона - 2350 м2;

устройство покрытия из резиновой крошки - 150 м2;

установка урн - 8 шт.;

установка скамеек - 18 шт.;

подготовка почвы и посев газона - 5451 м2;

посадка деревьев и кустарников - 114 шт.;

спиливание деревьев - 65 шт.;

устройство металлического ограждения длиной - 210 п. м;

посадка цветников - 200 м2;

ремонт постамента для макета самолета;

обеспечение освещением;

устройство лестниц длиной - 250 п. м;

устройство детской площадки;

устройство спортивной площадки;

- парк "Славянский сад" (входная группа):

устройство покрытия из асфальтобетона - 102 м2;

установка урн - 2 шт.;

установка скамеек - 2 шт.;

установка входной группы;

устройство освещения (светильники) - 4 шт.

В 2021 году благоустроены общественные территории:

- парк "Славянский сад":

устройство покрытия из асфальтобетона - 3629 м2;

устройство покрытия из бетона - 306 м2;

устройство покрытия из резиновой крошки - 236 м2;

установка урн - 10 шт.;

установка скамеек - 12 шт.;

устройство освещения (светильники) - 21 шт.;

установка элементов для детского досуга - 14 шт.;

установка информационного стенда - 4 шт.;

установка мусорного контейнера - 2 шт.;

установка емкости для воды - 1 шт.;

установка туалетной кабины - 2 шт.;

установка теннисного стола - 2 шт.;

установка шахматного стола - 2 шт.;

установка шезлонга - 2 шт.;

установка скамеек сатурн – 2 шт;

установка веревочного парка на опорах без подстраховки -1 шт.;

установка фигуры из бетона - 1 шт.;

установка металлического ограждения из профлиста длинной 27 п. м;

устройство перехода - 2 шт.;

устройство видеонаблюдения;

- сквер 13-й армии:

устройство покрытия из тротуарной плитки площадью 252 м2;

устройство покрытия из асфальтобетона площадью 200 м2;

установка светильников - 4 шт.;

установка скамеек - 3 шт.;

установка урн - 3 шт.;

установка вазонов с подготовкой почвы и посадкой цветов количеством -2

шт.;

подготовка почвы и посев газонов площадью - 741 м2;

посадка деревьев количеством - 23 шт.;

подготовка почвы и посадка многолетних цветников площадью - 8 м2;

- культурно-мемориальный комплекс (площадь Победы и аллея Героев)

(1 этап):

устройство покрытия из тротуарной плитки площадью - 543 м2;

установка светильников - 6 шт.;

установка скамеек - 6 шт.;

установка урн - 6 шт.;

подготовка почвы и посев газонов площадью - 265 м2;

посадка деревьев количеством - 32 шт.

В 2021 году в рамках реализации проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории города Ливны Орловской области благоустроена общественная территория "Парк Машиностроителей":

устройство покрытия из тротуарной плитки - 7683 м2;

устройство покрытия из асфальтобетона - 1005 м2;

устройство покрытия из резиновой крошки - 2206 м2;

устройство песчаного покрытия для детской площадки - 76 м2;

установка урн - 25 шт.;

установка скамеек - 49 шт.;

устройство освещения (светильники) - 118 шт.;

комплект для игры в волейбол - 1 комплект;

ремонт фонтана;

обустройство входной группы;

оборудование для детской площадки - 5 элементов;

игровой комплекс - 2 комплекса.

В 2022 году благоустроены общественные территории:

- культурно-мемориального комплекса общественной территории «Аллея Героев» г. Ливны (2 этап).

демонтаж железобетона – 21,679 м3;

установка блоков бетонных стеновых – 55 шт.;

устройство полов -13,8 м2;

укладка перемычек – 3 шт.;

укладка плит перекрытия – 3 шт.;

штукатурка и окраска стен – 27,3 м2;

установка металлического дверного блока – 1,89 м2;

устройство системы наружного водоснабжения – 16 м;

устройство системы наружной канализации – 42 м.

- общественная территория «Парк Машиностроителей» г. Ливны (2 этап):

установка административного павильона площадью - 62,64 м2

установка шахматного павильона площадью - 96,0 м2

установка читального павильона площадью - 48,0 м2;

монтаж 3Д ограждения - готовые металлические решетчатые

секции 2030мм х 2500мм – 80 шт.; калитки - 2030 мм х 1000 – 2 шт;

устройство сцены - 1 шт.;

устройство входной группы - 1 шт;

устройство бетонных плитных тротуаров площадью - 772 м2.

В 2023 году благоустройству подлежат общественные территории:

- культурно-мемориального комплекса общественной территории «Аллея Героев» г. Ливны (3 этап):

укладка тротуарной плитки – 145м2;

установка бортового камня – 68м;

прокладка кабеля силового в трубах ПВХ – 20м;

монтаж светодинамического наземного фонтанного комплекса – 1шт.;

- Комсомольский парк (1 этап):

устройство ограждения;

устройство песчаного покрытия волейбольной площадки – 110м2;

исправление профиля покрытия щебнем -1500м2.

В 2023 году в рамках реализации проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды благоустройству подлежит общественная территория Бульвар Октябрьский в г. Ливны Орловской области:

площадь покрытия из тротуарной плитки – 5915 м2

площадь покрытия из асфальтобетона – 2297 м2

площадь покрытия из резиновой крошки - 267 м2;

количество скамеек – 55 шт; - количество урн – 56 шт.;

качели – 1 един.; - теневой навес – 4един.;

выставочный павильон – 2един.;

плешковская игрушка – 4 един.;

мини амфитеатр – 1 един.; - сцена – 1 един.;

столб навигации – 5шт.; - информационный стенд – 3 шт.;

детская площадка (якубсония – 1един., балансировочные столбики-1 – 1 един.;

пирамида из бревен – 1 един.)

вело парковка – 28 мест;

мобильный павильлон торговли – 3 шт.;

система видеонаблюдения – 1 комплект.

устройство освещения – 85шт;

озеленение – 21651м2;

В 2024 году благоустройству подлежат общественные территории:

- парк Машиностроителей (3 этап)

ремонт входной группы;

устройство покрытия из тротуарной плитки;

установка беседки – 1шт.;

установка детских элементов – 12 ед.

устройство резинового покрытия – 166 м2;

установка аттракционов - 2 ед.

- Комсомольский парк (2 этап)

устройство покрытия из щебня (от парковки до волейбольной площадки) – 342 м2.

Благоустройство общественных территорий в 2025 - 2026 годах будет выполняться согласно перечню общественных территорий, приведенному в приложении 7 к настоящей муниципальной программе, а выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий будет зависеть от утвержденных общественной комиссией и администрацией города дизайн - проектов на благоустройство общественных территорий.»

Приложение 4

к постановлению

администрации города Ливны

от 17 апреля 2024 года № 238

«6. Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

Объем финансирования Программы составляет 523384,41569 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 21188,53000 тыс. рублей;

2019 год - 33210,34950 тыс. рублей;

2020 год - 34405,94085 тыс. рублей;

2021 год - 33105,62455 тыс. рублей;

2021 год - 70000,00000 тыс. рублей (реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории города Ливны Орловской области - благоустройство общественной территории "Парк Машиностроителей");

2022 год – 38733,94951 тыс. рублей;

2023 год – 36726,74581 тыс. рублей;

2023 год – 90012,04000 тыс.рублей (реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - благоустройство общественной территории Бульвар Октябрьский в г. Ливны Орловской области);

2024 год – 35114,96003 тыс. рублей;

2024 год – 94405,31370 тыс. рублей (реализация проекта - победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - благоустройство общественной территории Бульвар по ул. Дзержинского «На крыльях перепёлки» в г. Ливны Орловской области);

2025 год – 18414,63087 тыс. рублей;

2026 год – 18066,33087 тыс. рублей,

из них:

средства бюджета города Ливны – 8756,49765 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 131,14249 тыс. рублей;

2019 год - 216,86782 тыс. рублей;

2020 год - 184,47330 тыс. рублей;

2021 год – 459,89519 тыс. рублей;

2022 год – 933,24144 тыс. рублей;

2023 год – 2819,78877 тыс. рублей;

2024 год – 676,43151 тыс. рублей;

2024 год – 1349,65713 тыс. рублей (реализация проекта - победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – благоустройство общественной территории Бульвар по ул. Дзержинского «На крыльях перепёлки» в г. Ливны Орловской области);

2025 год – 1085,00000 тыс. рублей;

2026 год – 900,00000 тыс. рублей,

дополнительное финансирование - средства бюджета города Ливны – 92,2047 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 92,2047 тыс. рублей;

средства муниципального Дорожного фонда города Ливны – 5701,73481 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 79,82076 тыс. рублей;

2019 год - 115,23568 тыс. рублей;

2020 год - 160,81903 тыс. рублей;

2021 год – 163,89431 тыс. рублей;

2022 год – 770,50476 тыс. рублей;

2023 год – 1084,87134 тыс. рублей;

2024 год – 1163,29631 тыс. рублей;

2025 год – 1163,29631 тыс. рублей;

2026 год – 999,99631 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 2613,84252 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 649,15532 тыс. рублей;

2019 год - 214,69914 тыс. рублей;

2020 год - 181,39565 тыс. рублей;

2021 год - 162,57621 тыс. рублей;

2022 год – 167,47654 тыс. рублей;

2023 год – 166,67791 тыс. рублей;

2024 год - 141,30518 тыс. рублей;

2024 год – 930,55657 тыс. рублей (реализация проекта - победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – благоустройство общественной территории Бульвар по ул. Дзержинского «На крыльях перепёлки» в г. Ливны Орловской области);

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей,

средства областного бюджета - за счет средств Дорожного фонда Орловской области – 139382,15262 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 7902,25559 тыс. рублей;

2019 год - 11408,33191 тыс. рублей;

2020 год - 15921,08406 тыс. рублей;

2021 год - 16224,21390 тыс. рублей;

2022 год – 20282,54927 тыс. рублей;

2023 год – 16166,33456 тыс. рублей;

2024 год – 19144,71421 тыс. рублей;

2025 год – 16166,33456 тыс. рублей;

2026 год – 16166,33456 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 366837,98339 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 12333,95114 тыс. рублей;

2019 год - 21255,21495 тыс. рублей;

2020 год - 17958,16881 тыс. рублей;

2021 год - 16095,04494 тыс. рублей;

2021 год - 70000,00000 тыс. рублей (реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории города Ливны Орловской области - благоустройство общественной территории "Парк Машиностроителей");

2022 год – 16580,17750 тыс. рублей;

2023 год – 16501,11323 тыс. рублей;

2023 год – 90000,00000 тыс. рублей (реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - благоустройство общественной территории Бульвар Октябрьский в г. Ливны Орловской области)

2024 год - 13989,21282 тыс. рублей

2024 год - 92125,10000 тыс. рублей (реализация проекта - победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – благоустройство общественной территории Бульвар по ул. Дзержинского «На крыльях перепёлки» в г. Ливны Орловской области);

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024-2026 годах подлежат ежегодной актуализации при доведении размера субсидий областного бюджета и принятии бюджета города Ливны на очередной финансовый год, а также от стоимости работ по благоустройству общественных и дворовых территорий.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в [приложении 2](#P864) к настоящей муниципальной программе».

Приложение 5

к постановлению

администрации города Ливны

от 17 апреля 2024 года № 238

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории города Ливны Орловской области»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) К МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИВНЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Благоустройство дворовой территории |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, в том числе по годам: | шт. | 80 |
| в 2018 году | 2 |
| в 2019 году | 5 |
| в 2020 году | 9 |
| в 2021 году | 12 |
| в 2022 году | 8 |
| в 2023 году  в 2024 году  в 2025 году | 9  9  26 |
|  | Общественная территория города |  |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий, в том числе по годам: | шт. | 11 |
| 2018 - 2019 годы | 1 |
| 2019 - 2020 годы | 1 |
| 2019 -2022 годы | 1 |
| 2020 - 2021 годы  2021 год  2021 - 2023 годы  2023 - 2025 годы | 1  1  1  1 |
| 2023 год  2024 год  2025 год | 1  2  1 |
| 3 | Реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на территории города Ливны Орловской области: в том числе по годам:  2021 год - Благоустройство общественной территории "Парк Машиностроителей";  2023 год - Благоустройство общественной территории Бульвар Октябрьский в г. Ливны Орловской области;  2024 год - Благоустройство общественной территории Бульвар по ул. Дзержинского «На крыльях перепёлки» в г. Ливны Орловской области. | шт. | 3  1  1  1 |

Приложение 6

к постановлению

администрации города Ливны

от 17 апреля 2024 года № 238

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

города Ливны Орловской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Мероприятия | Расходы по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Источник финансирования | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | Объемы бюджетных ассигнований | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Управление ЖКХ администрации города | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Федеральный бюджет | 727 | 0503 | ПМ002L5550 | 244 |  | 4487,65279 | 4487,65279 | - | - | - | - | - |  |  | 0 |
| Областной бюджет | 236,19225 | 236,19225 | - | - | - | - | - |  |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 727 | 0503 | ПM0F255550 | 244 |  | 3722,89281 | - | 3722,89281 | - | - | - | - |  |  | 0 |
| Областной бюджет | 37,60497 | - | 37,60497 | - | - | - | - |  |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 727 | 0503 | 610F255550 | 244 |  | 624,19078 | - | - | 624,19078 | - | - | - |  |  | 0 |
| Областной бюджет | 6,30496 | - | - | 6,30496 | - | - | - |  |  | 0 |
| Бюджет города Ливны | 727 | 0503 | ПМ002L5550 | 244 |  | 47,71561 | 47,71561 | - | - | - | - | - |  |  | 0 |
| 727 | 0503 | ПМ0F255550 | 244 |  | 37,98483 | - | 37,98483 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 727 | 0503 | 610F255550 | 244 |  | 6,36864 | - | - | 6,36864 | - | - | - |  |  | 0 |
| 727 | 0503 | 6100277720 | 244 |  | 0,07488 | - | - | 0,07488 | - | - | - |  |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 727 | 0503 | 610F255550 | 244 |  | 5141,12406 | - | - | - | 752,12947 | 1124,55856 | 1003,80077 | 1028,55577 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 51,93054 | - | - | - | 7,59727 | 11,35917 | 10,13940 | 10,38945 | 0 | 0 |
| Бюджет города Ливны | 353,06795 | - | - | - | 7,67401 | 312,08677 | 10,24182 | 10,49440 | 0 | 0 |
| Дорожный фонд Орловской области | 727 | 0409 | ПМ00273180 | 244 |  | 7902,25559 | 7902,25559 | - | - | - | - | - |  |  | 0 |
| 11408,33191 | - | 11408,33191 | - | - | - | - |  |  | 0 |
|  |  |  | 727 | 0409 | 610F273180 | 244 |  | 15921,08406 | - | - | 15921,08406 | - | - | - |  |  |  |
| 727 | 0409 | 610F255550 | 244 |  | 85005,76685 | - | - | - | 16224,2139 | 20282,54927 | 16166,33456 | 19144,71421 | 16166,33456 | 16166,33456 |
| Дорожный фонд города Ливны | 727 | 0409 | 6100177720 | 244 |  | 2191,47395 |  |  |  |  | 528,31900 | 921,57500 | 969,91536 | 1000,00000 | 836,70000 |
| 727 | 0409 | ПM002S3180 | 244 |  | 79,82076 | 79,82076 | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 727 | 0409 | ПМ00277720 | 244 |  | 68,42404 | - | 68,42404 | - | - | - | - |  |  | - |
| 727 | 0409 | ПM0F277720 | 244 |  | 46,81164 | - | 46,81164 | - | - | - | - |  |  | - |
| 727 | 0409 | 610F277720 | 244 |  | 160,81903 | - | - | 160,81903 | - | - | - |  |  | - |
| 727 | 0409 | 610F255550 | 244 |  | 896,31366 | - | - | - | 163,89431 | 242,18576 | 163,29634 | 193,38095 | 163,29631 | 163,29631 |
| Благоустройство общественных территорий | Федеральный бюджет | 727 | 0503 | ПM002L5550 | 244 |  | 7846,29835 | 7846,29835 | - | - | - | - | - |  |  | 0 |
| Областной бюджет | 412,96307 | 412,96307 | - | - | - | - | - |  |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 727 | 0503 | ПM0F255550 | 244 |  | 17532,32214 | - | 17532,32214 | - | - | - | - |  |  | 0 |
| Областной бюджет | 177,09417 | - | 177,09417 | - | - | - | - |  |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 727 | 0503 | 610F255550 | 244 |  | 17333,97803 | - | - | 17333,97803 | - | - | - |  |  | 0 |
| Областной бюджет | 175,09069 | - | - | 175,09069 | - | - | - |  |  | 0 |
| Бюджет города Ливны | 727 | 0503 | ПM002L5550 | 244 |  | 83,42688 | 83,42688 | - | - | - | - | - |  |  | 0 |
| 727 | 0503 | ПМ0F255550 | 244 |  | 178,88299 | - | 178,88299 | - | - | - | -  - |  |  | 0 |
|  |  |  | 727 | 0503 | 610F255550 | 244 |  | 176,85928 | - | - | 176,85928 | - | - | - |  |  | 0 |  |
| 727 | 0503 | 6100277720 | 244 |  | 1,1705 | - | - | 1,1705 | - | - | - |  |  | 0 |
| Дополнительное финансирование, бюджет города Ливны | 727 | 0503 | ПМ00277720 | 244 |  | 92,2047 | 92,2047 | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 727 | 0503 | 610F255550 | 244 |  | 80409,01347 | - | - | - | 15342,91547 | 15455,61894 | 15497,31246 | 12960,65705 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 812,21226 | - | - | - | 154,97894 | 156,11737 | 156,53851 | 130,91573 | 0 | 0 |
| Бюджет города Ливны | 822,28533 | - | - | - | 156,54439 | 157,69431 | 158,11971 | 132,23811 | 0 | 0 |
| 727 | 0503 | 6100277720 | 244 |  | 1385,25669 | - | - | - | 295,67679 | 463,46036 | 2639,38724 | 533,69900 | 1085,00000 | 900,00000 |
| Благоустройство общественной территории "Парк Машиностроителей" | Федеральный бюджет | 727 | 0505 | 610F254240 | 244 |  | 70000,00000 | - | - | - | 70000,00000 | - | - | - | - | 0 |
| Благоустройство общественной территории Бульвар Октябрьский в г.Ливны Орловской области | Федеральный бюджет | 727 | 0505 | 610F254240 | 244 |  | 90000,00000 | - | - | - | - | - | 90000,00000 | - | - | 0 |
| Бюджет города Ливны | 727 | 0505 | 6100277720 | 244 |  | - | - | - | - | - | - | 12,04000 | - | - | 0 |
|  | Благоустройство общественной территории по ул. Дзержинского, проект «На крыльях перепелки « | Федеральный бюджет | 727 | 0505 | 610F254240 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92125,10000 |  |  |
| Областной бюджет | 727 | 0505 | 610F254240 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,55657 |  | 0 |
| Бюджет города Ливны | 727 | 0505 | 610F254240 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,95613 |  | 0 |
| Бюджет города Ливны | 727 | 0505 | 6100277720 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,70100 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | **523384,41569** | 21188,53000 | 33210,34950 | 34405,94085 | 103105,62455 | 38733,94951 | 126738,78581 | 129520,27373 | 18414,63087 | 18066,33087 |

Приложение 7

к постановлению

администрации города Ливны

от 17 апреля 2024 года № 238

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

города Ливны Орловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации |
| Начало реализации | | Окончание реализации | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Ливны | | | | | | | | |
| 1.1. Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о муниципальной программе | Управление ЖКХ администрации города | 15.07.2020 | | 22.12.2024 | | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города | | Встречи с представителями советов МКД, общественными организациями и управляющими компаниями |
| 1.2. Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий | Управление ЖКХ администрации города | 04.04.2017 | | 15.10.2017 | | Формирование перечней дворовых территорий и общественных территорий города | | Работа Общественной комиссии |
| 1.3. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения муниципальной программы | Управление ЖКХ администрации города | 22.01.2020 | | 25.12.2024 | | Учет мнения жителей города, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города | | Организация общественного обсуждения проекта муниципальной программы |
| 1.4. Проведение на сайте администрации города обсуждений муниципальной программы | Управление ЖКХ администрации города, отдел информационных технологий администрации города; отдел архитектуры и градостроительства | 22.01.2020 | | 25.12.2024 | | Учет мнения жителей города, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города | | Организация общественного обсуждения муниципальной программы |
| 1.5. Вовлечение граждан в процесс общественного обсуждения перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования | Общественная комиссия | 01.02.2021 | | 30.05.2024 | | Учет мнения жителей города при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города | | Организация общественного обсуждения проекта муниципальной программы |
| 1.6. Организация приема предложений о благоустройстве общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования | Общественная комиссия | 01.02.2021 | | 30.05.2024 | | Формирование перечней общественных территорий города для рейтингового голосования | | Работа Общественной комиссии |
| 1.7. Проведение встреч по обсуждению перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования | Общественная комиссия | 01.02.2021 | | 30.05.2024 | | Формирование перечней общественных территорий города для рейтингового голосования | | Работа Общественной комиссии |
| 1.8. Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в 2024 - 2025 годах в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области" | Общественная комиссия | 21.02.2022 | | 30.05.2024 | | Выбор общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в 2024 - 2025 годах | | Работа территориальных счетных комиссий и Общественной комиссии |
| 1.9. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения дизайн -проектов по благоустройству дворовых территорий | Управление ЖКХ администрации города | 23.07.2018 | | 23.07.2024 | | Учет мнения жителей города, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | Организация общественного обсуждения проекта |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования города Ливны | | | | | | | | |
| 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ([перечень](#P1757) дворовых территорий приведен в приложении 6 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области") | Управление ЖКХ администрации города | 2018 г. | 2025 г. | | 1. Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок.  2. Обеспечение освещения дворовых территорий.  3. Установка скамеек.  4. Установка урн для мусора.  5. Оборудование детских площадок.  6. Оборудование спортивных площадок | | Ремонт проезжей части и автомобильных парковок. Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала. Розлив вяжущих материалов. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Устройство покрытий асфальтобетонных. Ремонт бордюров. Ремонт горловин колодцев. Ремонт бордюров по краям покрытий. Подсыпка пазух щебнем. Вывоз б/у бордюров. Устройство оснований под тротуары. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров. Устройство лестниц. Установка приборов освещения дворовых территорий. Установка скамеек. Установка урн для мусора. Установка Детских игровых комплексов и элементов. Установка спортивных элементов. Восстановление ливневой канализации | |
| 2.2. Благоустройство общественных территорий ([перечень](#P1980) общественных территорий приведен в приложении 7 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории города Ливны Орловской области") | Управление ЖКХ администрации города | 2018 г. | 2025 г. | | Устройство покрытий из тротуарной плитки или асфальтобетона. Установка ограждения. Установка скамеек. Установка урн для мусора. Установка игровых комплексов. Обеспечение освещением | | Ремонт дорожек и площадок. Установка металлического ограждения. Установка скамеек. Установка урн для мусора. Установка детских игровых комплексов и других элементов благоустройства. Установка приборов освещения | |
| 2.3. Благоустройство общественной территории "Парк Машиностроителей". | Управление ЖКХ администрации города | 2021 | 2024 | | Устройство покрытий из тротуарной плитки, асфальтобетона, резиновой крошки . Установка скамеек. Установка урн для мусора. Установка игровых комплексов. Обеспечение освещением. Оборудование детских и спортивных площадок. Ремонт фонтана, входной группы | | Устройство покрытий из тротуарной плитки, асфальтобетона, резинового. Установка скамеек. Установка урн для мусора. Установка игровых комплексов. Обеспечение освещением. Оборудование детских и спортивных площадок. Ремонт фонтана, входной группы. Установка административного павильона ; шахматного павильона; читального павильона; устройство сцены, устройство бетонных плитных тротуаров. | |
| Благоустройство общественной территории «Бульвар Октябрьский» в г.Ливны Орловской области. | Управление ЖКХ администрации города | 2023 | 2023 | | Устройство покрытий из тротуарной плитки;  асфальтобетона; резиновой  крошки.  Установка ска  меек; урн; каче  лей; теневых  навесов, выставочных павильонов, плешковских игрушек; мини амфитеатра; детской площадки (якубсония, балансировочные столбики, пирамида из бревен).  Устройство велопарковки; мобильных павильонов торговли; системы видеонаблюдения. Устройство освещения. Озеленение. | | Устройство покрытий из тротуарной плитки; асфальтобетона; резиновойкрошки.  Установка скамеек; урн; качелей;  теневых навесов, выставочных павильонов, плешковских игрушек; мини амфитеатра; детской площадки (якубсония, балансировочные столбики, пирамида из бревен).  Устройство велопарковки; мобильных павильонов торговли; системы видеонаблюдения. Устройство освещения. Озеленение. | |
| Благоустройство общественной территории Бульвар по ул. Дзержинского «На крыльях перепёлки» в г. Ливны Орловской области. |  | 2024 | 2024 | | Устройство покрытий из тротуарной плитки и асфальтобетона. Установка ограждения. Установка скамеек. Установка урн для мусора. Установка игровых комплексов. Обеспечение освещением | | Устройство покрытий из тротуарной плитки и асфальтобетона. Установка ограждения. Установка скамеек. Установка урн для мусора. Установка игровых комплексов. Обеспечение освещением | |

Приложение 8

к постановлению

администрации города Ливны

от 17 апреля 2024 года № 238

«Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

города Ливны Орловской области»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес дворовой территории | Годы реализации |
| 1 | ул. Мира, д. 182 | 2018 |
| ул. Мира, д. 184а |
| ул. Мира, д. 186 |
| ул. Селищева, д. 5 |
| ул. Селищева, д. 7 |
| 2 | ул. Мира, 144 |
| ул. Мира, 146 |
| ул. Мира, 150 |
| 3 | ул. Победы, д. 11 | 2019 |
| ул. Победы, д. 13 |
| ул. Победы, д. 17 |
| ул. Победы, д. 19 |
| 4 | ул. Дзержинского, 108 |
| ул. Дзержинского, 108а |
| ул. Дзержинского, 110 |
| ул. Дзержинского, 110а |
| ул. Дзержинского, 110б |
| 5 | ул. Селищева, д. 16а |
| 6 | ул. Победы, д. 1 |
| ул. Селищева, д. 2 |
| ул. Селищева, д. 2б |
| 7 | ул. Орловская, д. 110п |
| 8 | ул. Горького, д. 11 | 2020 |
| 9 | ул. Дружбы народов, д. 119 |
| ул. Дружбы народов, д. 121 |
| ул. Кирова, д. 67 |
| 10 | ул. Денисова, д. 28 |
| ул. Денисова, д. 30 |
| ул. Денисова, д. 26 |
| ул. Денисова, д. 30а |
| ул. Мира, д. 197 |
| ул. Мира, д. 195 |
| 11 | ул. Свердлова, д. 49 |
| 12 | ул. Дзержинского, 103 |
| ул. Дзержинского, 105 |
| 13 | ул. Дружбы народов, д. 107 |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 5в |
| 15 | ул. Дзержинского, д. 107 |
| 16 | ул. Мира, д. 192 |
| 17 | ул. Победы, д. 5 | 2021 |
| 18 | ул. Дружбы народов, д. 165 |
| 19 | ул. Орджоникидзе, д. 39 |
| ул. Орджоникидзе, д. 41 |
| ул. Орджоникидзе, д. 43 |
| 20 | ул. Мира, д. 209 |
| 21 | ул. Мира, д. 140 |
| ул. Мира, д. 142 |
| 22 | ул. Мира, д. 199 |
| 23 | ул. Свердлова, 43 |
| 24 | ул. Свердлова, д. 48 |
| ул. Ленина, д. 23 |
| 25 | ул. М. Горького, д. 6 |
| ул. М. Горького, д. 4 |
| 26 | ул. Дружбы народов, д. 103 |
| ул. Дружбы народов, д. 105 |
| 27 | ул. Фрунзе, д. 180в |
| 28 | ул. Фрунзе, д. 180а |
| 29 | ул. К. Маркса, д. 153 | 2022 |
| 30 | ул. Селищева, д. 1 |
| 31 | ул. Ленина, д. 24 |
| 32 | ул. Мира, д. 215 |
| ул. Мира, д. 217 |
| ул. Индустриальная, д. 11 |
| 33 | ул. Фрунзе, д. 180б |
| 34 | ул. Фрунзе, д. 180г |
| 35 | ул. Победы, д. 7 |
| ул. Победы, д. 9 |
| ул. Селищева, 24а |
| 36 | ул. Октябрьская, д. 5б |
| 37 | ул. К. Маркса, д. 122 |
| 38 | ул. Денисова, д. 13 (1 этап)  ул. Денисова, д. 13 (2 этап) | 2022  2023 |
| 39 | ул. Московская, д. 106д |  |
| 40 | ул. К. Маркса, д. 151а |
| 41 | ул. М. Горького, д. 49 |
| 42 | ул. Дзержинского, д. 106 |
| 43 | ул. К. Филиппова, д. 55 |
| ул. К. Филиппова, д. 57 |
| 44 | ул. Фрунзе, д. 182б |
| 45 | ул. Пушкина, д. 7 |
| 46 | ул. Денисова, д. 22 (1 этап) | 2023 |
| ул. Денисова, д. 22 (2 этап) | 2024 |
| 47 | ул. Капитана Филиппова, д. 62а | 2024 |
|  | ул. Капитана Филиппова, д. 64 |
| 48 | ул. Воронежская, д. 10 |
| 49 | ул. Мира, д. 180 |
| 50 | ул. Дзержинского, д. 92 |
|  | ул. Дзержинского, д. 92б |
| 51 | ул. М. Горького, д. 24 |
| 52 | ул. Московская, д. 106а |
| 53 | ул. Мира, д. 178 |
|  | ул. Крестьянская, д. 122 (1 этап) | 2024 |
| 54 | ул. Крестьянская, д. 122 (2 этап) | 2025 |
| 55 | ул. Дружбы народов, д. 129 | 2025 |
| 56 | ул. Московская, д. 106е |
| 57 | ул. Березовая, д. 4 |
| 58 | ул. Победы, д. 3 |
| 59 | ул. Мира, 217а, к. 1 |
| 60 | ул. Свердлова, д. 37 |
| 61  62 | ул. Садовая, д. 11 |
| ул. Гайдара, д. 12 |
| 63 | ул. Ленина, д. 8 |
| 64 | ул. Дзержинского, д. 112 |
| 65 | ул. М. Горького, д. 5 |
| 66 | ул. Поликарпова, д. 41 |
| 67 | ул. Мира, д. 191 |
| 68 | ул. Московская, д. 106г |
| 69 | ул. Мира, д. 211 |
| 70 | ул. Орджоникидзе, д. 5 |
| 71 | ул. М. Горького, д. 8 |
| 72 | ул. Гайдара, д. 2 |
| 73 | ул. Денисова, д. 2 |
| 74 | ул. Мира, д. 207 |
| 75 | ул. Мира, д. 211а |
| 76 | ул. Дзержинского, д. 101 |
| 77 | ул. Гайдара, д. 10 |
| 78 | ул. Кирова, д. 24 |
| 79 | ул. Дружбы народов, д. 116 |
| 80 | ул. Селищева, д. 20-а |

Приложение 9

к постановлению

администрации города Ливны

от 17 апреля 2024 года № 238

« Приложение 7

к муниципальной программе  
 «Формирование современной города Ливны Орловской области»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес общественной территории | Годы реализации |
| 1 | Центральный парк культуры и отдыха (2 этап) | 2018 |
| Центральный парк культуры и отдыха (3 этап) | 2019 |
| 2 | Парк культуры и отдыха "Ливгидромаш" (входная группа) | 2019 |
| Парк Машиностроителей | 2021 |
|  | Парк Машиностроителей (2 этап) | 2022 |
| Парк Машиностроителей (3 этап) | 2024 |
| 3 | Сквер воинов-интернационалистов (1 этап) | 2019 |
| Сквер воинов-интернационалистов (2 этап) | 2020 |
| 4 | Сквер имени Николая Поликарпова |
| 5 | Парк "Славянский сад" (входная группа) |
| Парк "Славянский сад" | 2021 |
| 6 | Сквер 13-й армии |
| 7 | Культурно-мемориальный комплекс (площадь Победы и аллея Героев) (1 этап) |
| Культурно-мемориальный комплекс (площадь Победы и аллея Героев), выборы прошли (2 этап) | 2022 |
|  | Культурно-мемориальный комплекс (площадь Победы и аллея Героев) (3 этап) | 2023 |
| 8 | Комсомольский парк (1 этап) | 2023 |
| Комсомольский парк (2 этап) | 2024 |
|  | Комсомольский парк (3 этап) | 2025 |
| 9 | Общественная территория Бульвар Октябрьский | 2023 |
| 10 | Общественная территория Бульвар по ул. Дзержинского «На крыльях перепёлки» | 2024 |
| 11 | Общественная территория по ул. Орловская | 2025 |