РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2026 года                                                                                          № 524

г. Ливны

| О проведении оценки обеспечения готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2026-2027 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года     № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановлением  Правительства Орловской области от 10 мая 2011 года № 144 «Об утверждении Порядка ежегодной подготовки и проведения отопительного сезона в Орловской области», Уставом городского округа город Ливны, в целях определения готовности источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов администрация  города Ливны п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению 1 к постановлению.

- Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению 2 к постановлению.

3.  Разместить настоящее постановление на сайте http://www.adminliv.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Ливны по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Глава города                                                                                         С.А. Трубицин

Дорофеева Е.Е.(тел. 7-26-48)

Приложение 1

к постановлению администрации

города Ливны

от 20 июля 2026 г. № 524

Состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций

к отопительному периоду 2026-2027 годов

Барыбин С.А.                - заместитель главы администрации города Ливны по

жилищно-коммунальному хозяйству

и строительству, председатель комиссии;

Ретинский О.Н.              - начальник управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации города Ливны, заместитель

председателя комиссии

Члены комиссии:

Поляков А.О.                - заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства, начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Ливны;

- представитель Приокского управления Федеральной

службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору (по согласованию);

- представитель филиала АО «Газпром газораспределение

Орел» в г. Ливны (по согласованию);

- представитель единой теплоснабжающей организации

(по согласованию);

- представитель Управления государственной жилищной

инспекции Департамента надзорной и контрольной

деятельности Орловской области (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению администрации

города Ливны

от 20 июля 2026 г. № 524

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций

- Общие положения

  - Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссии по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее – Комиссия), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

  - Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 4 настоящей программы.

- Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

  - Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду следующими лицами:

-  теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- управляющими организациями и ТСЖ;

- лицами, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.

- Работа комиссии

  - Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

  - Основной задачей Комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

  - Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

  - Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Ливны.

  - В состав Комиссии входят:

- председатель комиссии;

- заместитель председателя комиссии;

- члены комиссии.

3.6.  Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.

3.7.  Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложении 1 к настоящей программе.

- Проведение оценки готовности

  - В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения лицами, указанными в пункте 2.1. настоящей Программы, требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, содержащихся в пунктах 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, которые утверждены приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

  - В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

  - В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности Комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее – уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 2.1. данной Программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

  - По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «НЕ готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

4.4.1.  Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в случае, если бальная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 335-337, абзацев шестого-восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждённых приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 года  № 511 (далее – Правила № 511) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 Правил № 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия разработанного в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

4.4.2. Для остальных лиц, указанных в пункте 2.1. настоящей Программы, в случае, если бальная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

4.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

4.5. Действия при не устранении замечаний.

4.5.1. В случае не устранения указанных в акте Комиссии замечаний теплоснабжающими и теплосетевыми организациями Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

4.5.2. В случае не устранения отражённых в акте Комиссии замечаний остальными лицами, указанными в пункте 2.1. настоящей Программы, Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

- Результаты проведения оценки

  - По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведённому в приложении 2 к настоящей Программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведённым в приложениях 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённому приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

  - При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуется требованиями действующего законодательства, в том числе приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234, техническими регламентами и иными нормативными актами в сфере теплоснабжения.

  - Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведённому в приложении 3 к настоящей Программе и подписываются заместителем главы администрации города по ЖКХ и строительству.

  - Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии, но не позднее 1 ноября для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 сентября – для остальных лиц, указанных в пункте 2.1. настоящей Программы.

  - Лица, не получившие паспорт в сроки, указанные в пункте 5.4. настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения выявленных и документально отражённых Комиссией замечаний в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённым приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234.

Приложение 1

к Программе проведения оценки

обеспечения готовности к

отопительному периоду потребителей,

теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование объекта | Дата проведения проверки⃰ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ливенская ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго»-«Орловская генерация» | 13.09.-24.10.2026 |  |
| 2 | ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | 13.09.-24.10.2026 |  |
| 3 | МУП «Ливенските тепловые сети» | 13.09.-24.10.2026 |  |
| 4 | ОАО «Жилсервис» | 15.07.-30.08.2026 |  |
| 5 | ООО «Гидромашжилсервис» | 25.07.-01.09.2026 |  |
| 6 | ООО «ГЖС» | 25.07.-01.09.2026 |  |
| 7 | ООО «Сервис Плюс» | 26.08.-02.09.2026 |  |
| 8 | ООО «ТеплоГазПрибор» | 16.08.-03.09.2026 |  |
| 9 | ООО «КомФорт Ливны» | 15.08.-04.09.2026 |  |
| 10 | ТСЖ «Перспектива» | 30.08.-02.09.2026 |  |
| 11 | ООО «УК Стройинвест» | 01.09.-03.09.2026 |  |
| 12 | ООО «ХОРС» | 28.08.-03.09.2026 |  |
| 13 | Общеобразовательные учреждения | 15.07.-22.08.2026 |  |
| 14 | Дошкольные учреждения | 16.07.-23.08.2026 |  |
| 15 | БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» | 30.08.-04.09.2026 |  |
| 16 | Учреждения культуры | 21.08.-12.09.2026 |  |
| 17 | Спортивные учреждения | 21.08.-12.09.2026 |  |
| 18 | БУ ОО «ЦСОН города Ливны» (отделение Дом ветеранов) | 19.08.-23.08.2026 |  |

⃰Возможны изменения в датах проведения проверок

Приложение 2

к Программе проведения оценки

обеспечения готовности к

отопительному периоду потребителей,

теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Рекомендуемый образец

АКТ №__

оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду ______________/_______________ годов

«___» ________________ 20___ г.

Комиссия, образованная ____________________________________, в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду _____________/____________ годов, утверждённой _______________________________________________, в период с «___» _______ 20___ г. по «___» ________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду _______________________________________.

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов обеспечения готовности:

- _______________________________________________________

- _________________________________________________________

- _________________________________________________________

№№ ____________________________________________________

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному сезону комиссия установила следующий уровень готовности к работе в отопительном периоде ________/_________ годов:

- Уровни готовности объектов обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспеченности готовности | Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

- Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ________________________ на __ л. в 1 экз.

(наименование объекта)

Председатель комиссии:

___________________________________________________

Члены комиссии:

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду _________/__________ ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«___» __________________ 20__ г.

_______________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

объекта, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

Приложение 3

к программе проведения оценки

обеспечения готовности к

отопительному периоду потребителей,

теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Рекомендуемый образец

Паспорт

обеспечения готовности

к отопительному периоду __________/_________ годов

Выдан ___________________________________________________,

в отношении следующих объектов,  по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду ___________/_________ годов:

- ______________________

- ______________________

- ______________________

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  ____________/_______________ годов от ____________________ № ____________

____________________ ________________ ________________

(должность)                                                         (подпись, печать)                     (Ф.И.О)