### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2014 год		                                                                                 №56

г. Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации города Ливны от 5.11.2013 года № 81

«Об утверждении муниципальной Программы

«Ремонт, строительство, реконструкция и содержание

объектов дорожной инфраструктуры города Ливны

на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, Решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 05 декабря 2013 года № 29/233-ГС «О бюджете города Ливны Орловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» администрация города п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации города Ливны от 5 ноября 2013 года № 81 «Об утверждении муниципальной Программы "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны  на 2014-2016 годы" следующие изменения:

в приложении:

  - «Паспорт программы» изложить в новой редакции (приложение 1);

  - таблицу 1 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции (приложение 2);

  - раздел 6 «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции (приложение 3);

  - раздел 7 «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции (приложение 4);

  - приложение 1 к программе «Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2014 году» изложить в новой редакции (приложение 5).

- Признать утратившим силу постановление администрации города Ливны от 15 апреля 2014 года № 37 «О внесении изменений в постановление администрации города Ливны от 5.11.2013 года № 81 «Об утверждении муниципальной Программы  «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны  на 2014-2016 годы»

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник»                          и разместить на сайте http://www.adminliv.ru.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Трубицина С.А.

Глава города			    				             Л.И. Фаустов

| Приложение 1 к постановлению администрации от 18 июня 2014 года №56 Приложение 1 к постановлению администрации от 5 ноября 2013 года № 81 |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014-2016 годы" (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| Организатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| Основная цель и задачи Программы | Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание, строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований. Основными задачами Программы являются: - проведение инвентаризации улично-дорожной сети города; - проведение ремонта улично-дорожной сети города; - проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений; - проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города; - проведение работ по устранению деформаций асфальтобетонного покрытия и исправления профиля щебёночного покрытия улично-дорожной сети города. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Исполнитель Программы | Администрация города Ливны, управление муниципального имущества |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 405 613,6 тыс. рублей, в том числе: - 2014 год - 103 894,0тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 80 925,08 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 22 968,92 тыс. руб. - 2015 год – 200 129,6 тыс. руб. - средства Дорожного Фонда Орловской области - 165 265,5 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 34 864,1 тыс. руб. - 2016 год – 101 590,0 тыс. руб. - средства Дорожного Фонда Орловской области - 73 646,1тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 27 943,9 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы | - Площадь отремонтированных дорог по Программе - Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта - Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация на ремонт дорожного покрытия - Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права собственности |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Значительное улучшение состояния улично-дорожной сети, увеличение пропускной способности дорог, безопасное передвижение граждан, создание комфортной среды для жизни населения города Ливны, улучшение экологической безопасности, повышение эффективности использования средств, выделенных на дорожное хозяйство города |

| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация города Ливны, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению администрации

от 18 июня 2014 года   №56

Таблица 1

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Заказчики, ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | Задача 1: проведение инвентаризации улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по проведению топографической съёмки, межеванию, постановке на кадастровый учёт, оформлению в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Дорожный фонд г. Ливны | 7400,0 | 2400,0 | 2500,0 | 2500,0 | Управление муниципального имущества |
|  | Итого по задаче 1: |  | 7400,0 | 2400,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |
| 2 | Задача 2: проведение ремонта улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ |
| 2.1 | Ремонт улично-дорожной сети города в 2014 году (приложение 1 к Программе) | Дорожный фонд Орловской области / Дорожный фонд г. Ливны | 76692,0 | 75925,08/766,92 |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт улично-дорожной сети города в 2015 году (приложение 2 к Программе) |  | 63651,6 |  | 63015,5/636,5 |  |  |
| 2.3 | Ремонт улично-дорожной сети города в 2016 году (приложение 3 к Программе) |  | 74390,0 |  |  | 73646,1 /743,9 |  |
| 2.4 | Обследование улично-дорожной сети, разработка сметной документации, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов, проверка достоверности сметной стоимости | Дорожный фонд г. Ливны | 2102,0 | 802,0 | 600,0 | 700,0 |  |
| 2.5 | Исправление профиля автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием | Дорожный фонд г. Ливны | 1529,7 |  | 1529,7 |  |  |
| 2.6 | Софинансирование выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети города | Дорожный фонд г. Ливны | 348,3 |  | 348,3 |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  | 218713,6 | 77494,0 | 66129,6 | 75090,0 |  |

Перечень программных мероприятий

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Задача 3: проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление проектно-сметной документации «Реконструкция мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна» | Дорожный фонд Орловской области | 2250,0 |  | 2250,0 |  | Управление муниципального имущества |
| 3.2 | Софинансирование выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации «Реконструкция мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна» | Дорожный фонд г. Ливны | 2250,0 |  | 2250,0 |  |  |
| 3.3 | Реконструкция мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд Орловской области | 100000,0 |  | 100000,0 |  |  |
| 3.4 | Софинансирование работ по реконструкции мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд г. Ливны | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  |
|  | Итого по задаче 3: |  | 109500,0 |  | 109500,0 |  |  |
| 4 | Задача 4: проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание улично-дорожной сети города | Дорожный фонд Орловской области / Дорожный фонд г. Ливны | 70000,0 | 5000,0/ 19000,0 | 0/ 22000,0 | 0/ 24000,0 | Управление ЖКХ |
|  | Итого по задаче 4: |  | 70000,0 | 24000,0 | 22000,0 | 24000,0 |  |
|  | Всего по программе: |  | 405613,6 | 103894,0 | 200129,6 | 101590,0 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

от 18 июня  2014 года   №56

- « 6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Дорожного Фонда Орловской области и  бюджета города  Ливны.   В целом  на реализацию  Программы  за период 2014 - 2016 годы планируется  направить  405 613,6 тыс. рублей,  в том числе:

- 2014 год  -  103 894,0тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области -   80 925,08 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 22 968,92 тыс. руб.

- 2015 год – 200 129,6 тыс. руб.

- средства Дорожного Фонда Орловской области -   165 265,5 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 34 864,1 тыс. руб.

- 2016 год – 101 590,0 тыс. руб.

- средства Дорожного Фонда Орловской области -   73 646,1тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 27 943,9 тыс. руб. »

Приложение 4

к постановлению администрации

от 18 июня  2014 года   №56

- « 7. Оценка эффективности реализации Программы

Результатом реализации Программы является обеспечение населения безопасным дорожным движением, а также поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города  Ливны в надлежащем состоянии Оценка эффективности производится ежегодно комитетом экономики, предпринимательства и торговли, согласно показателям, указанным в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Показатели оценки эффективности Программы | Ед. изме-рения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | За период действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Площадь отремонтированных дорог по Программе | тыс. м² | 81,26 | 62,15 | 64,5 | 214,82 |
| 2 | Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта | тыс. м² | 481,63 | 393,46 | 331,31 | 266,81 |
| 3 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта | % | 18,3 | 15,79 | 19,47 | 80,51 |
| 4 | Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 17 | 12 | 10 | 39 |
| 5 | Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права собственности | тыс. м² | 250,0 | 226,0 | 226,0 | 702,0 |

|  |  |  | Приложение 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению администрации |  |  |  |
|  |  | от 18 июня 2014 года №56 |  |  |  |
| и |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 1 |  |  |
|  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
|  |  | "Ремонт, строительство, реконструкция |  |  |  |
|  |  | и содержание объектов дорожной инфраструктуры |  |  |  |
|  |  | города Ливны на 2014 - 2016 годы" |  |  |  |
| Перечень |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2014 году |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование улиц | Площадь кв.м. | Источник финансирования |  | Всего тыс. руб. |
|  |  |  | средства Дорожного фонда Орловской области | средства г. Ливны |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул .Свердлова (от ул.Карла Маркса до ул. Рабочая) | 2802,0 | 12184,99 | 123,08 | 12308,07 |
| 2 | ул. Пролетарская (от д.82а по ул.Бахтина до моста через р. Ливенка) | 930,0 | 766,47 | 7,74 | 774,21 |
| 3 | ул. Любушкина (от моста ч\з реку Ливенку до автодороги по Пушкарскому тупику) | 900,0 | 688,45 | 6,95 | 695,40 |
| 4 | пер. Щербакова (от ул. Мира до ул. Щербакова) | 1699,8 | 310,12 | 3,13 | 313,25 |
| 5 | ул. Карла Маркса (от ул.Кирова до моста пос.Нагорный) | 12679,3 | 6602,95 | 66,70 | 6669,65 |
| 6 | ул. Курская (от ул. Леонова до ул. Беляева) | 4886,0 | 2905,29 | 29,35 | 2934,64 |
| 7 | ул. Челпанова (от ул. Воронежская до границы города) | 2653,0 | 1619,45 | 16,36 | 1635,81 |
| 8 | ул. Октябрьская (от ул. Гайдара до ул. Денисова) | 8734,6 | 6896,01 | 69,66 | 6965,67 |
| 9 | ул. Фрунзе (от магазина по ул. Фрунзе, 67а до ул. Орловской) | 4816,8 | 5777,84 | 58,36 | 5836,20 |
| 10 | ул. Фрунзе (от магазина по ул. Фрунзе, 67а до границы города) | 5296,5 | 9424,79 | 95,21 | 9519,99 |
| 11 | ул. Орловская (перекрёсток ул. Орловская и объездной дороги) | 1784,0 | 1809,00 | 18,27 | 1827,27 |
| 12 | ул. Хохлова (от ул. Елецкая до ул. 3-я Набережная) | 5320,2 | 4500,57 | 45,46 | 4546,03 |
| 13 | площадь Октябрьская (от д.1 до д. 29 по пл. Октябрьская) | 1949,6 | 3205,23 | 32,38 | 3237,61 |
| 14 | ул. Пушкина (от ул. Горького до ул. Гражданской) | 9131,3 | 6759,16 | 68,27 | 6827,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | ул. Гражданская (от ул. Щербакова до ж/д переезда) | 5359,0 | 4578,87 | 46,25 | 4625,12 |
| 16 | ул. Щербакова (от ул. Октябрьская до ул. Гражданская) | 5296,5 | 3284,12 | 33,17 | 3317,29 |
| 17 | ул. Мира (от ул. Гайдара до ул. Денисова) | 7026,5 | 4611,77 | 46,58 | 4658,35 |
|  | ИТОГО | 81265,1 | 75925,08 | 766,92 | 76692,00 |