### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2014 год		                                                                        №83

г. Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации города Ливны от 5.11.2013 года № 81

«Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт, строительство, реконструкция и содержание

объектов дорожной инфраструктуры города Ливны

на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 05 декабря 2013 года № 29/233-ГС «О бюджете города Ливны Орловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» администрация города п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации города Ливны от 5 ноября 2013 года № 81 «Об утверждении муниципальной программы "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны  на 2014-2016 годы" следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению:

  - «Паспорт программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

  - в разделе 4 муниципальной программы «Перечень программных мероприятий» таблицу «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

  - раздел 6 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

  - раздел 7 муниципальной программы «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

  - приложение 1 к муниципальной программе «Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2014 году» изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

  - приложение 2 к муниципальной программе «Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2015 году» изложить в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник»                          и разместить на сайте http://www.adminliv.ru.

И.о. главы города			    				             С.А.Трубицин.

| Приложение 1 к постановлению администрации от 3 октября 2014 года №83 «Приложение 1 к постановлению администрации от 5 ноября 2013 года № 81 |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014-2016 годы" (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| Организатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| Основная цель и задачи Программы | Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание, строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований. Основными задачами Программы являются: - проведение инвентаризации улично-дорожной сети города; - проведение ремонта улично-дорожной сети города; - проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений; - проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города; - проведение работ по устранению деформаций асфальтобетонного покрытия и исправления профиля щебёночного покрытия улично-дорожной сети города. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Исполнитель Программы | Администрация города Ливны, управление муниципального имущества |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 538 707,76505 тыс. рублей, в том числе: - 2014 год - 102 398,81505 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 80 434,8469 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 21 963,96815 тыс. руб. - 2015 год – 256 485,2 тыс. руб. - средства Дорожного Фонда Орловской области - 222 783,435 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 33 701,765 тыс. руб. - 2016 год – 179 823,75 тыс. руб. - средства Дорожного Фонда Орловской области - 149 821,1 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 30 002,65 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы | - Площадь отремонтированных дорог по Программе - Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта - Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация на ремонт дорожного покрытия - Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права собственности |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Значительное улучшение состояния улично-дорожной сети, увеличение пропускной способности дорог, безопасное передвижение граждан, создание комфортной среды для жизни населения города Ливны, улучшение экологической безопасности, повышение эффективности использования средств, выделенных на дорожное хозяйство города |

| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация города Ливны, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| --- | --- |

- Обоснование  необходимости разработки Программы

Город Ливны является районным  центром Орловской области. Протяженность улично-дорожной сети города Ливны на 1 января 2012 года составляет  117 км.

Обеспечение жизнедеятельности города во многом осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города. Важнейшую роль играют автомобильный транспорт и автомобильные дороги  общего пользования местного значения.

Одной из проблем развития города является содержание                                       и восстановление улично-дорожной сети. Проводимые обследования улично-дорожной сети города Ливны показали, что многие дороги города находятся                 в плохом состоянии, о чем свидетельствует большое количество жалоб                      от населения, предписаний Прокуратуры.

Дорожная сеть города в настоящее время не в полной мере соответствует потребностям жителей, что привело к необходимости разработки Программы.

С целью определения перечня и объемов мероприятий по улучшению состояния улично-дорожной сети города Ливны, объектов ремонта был выполнен анализ  состояния улично-дорожной сети, который показал, что основными проблемами в дорожном хозяйстве города также являются:

-	несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры современному возросшему транспортному потоку, в частности, недостаток современных транспортных развязок, ограниченность пропускных возможностей городских магистралей;

-	отсутствие эффективной системы контроля за качеством дорожных работ, что приводит к высокому уровню дорожно-транспортных происшествий.

Программа содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014 – 2016 г.г.,  необходимых для устойчивой и эффективной работы наземной транспортной системы города Ливны.

Разработка и реализация Программы позволяют комплексно подойти               к развитию улично-дорожной сети, устройству, ремонту и реконструкции искусственных дорожных  сооружений, технических средств дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, а соответственно, и более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Программой предусмотрено выполнение в течение всего срока действия         (в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от   16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по  капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» и с учетом сезонного характера работ) на всех дорогах, улицах  города комплекса мероприятий по уходу за покрытиями, дорожными сооружениями, элементами обустройства,  по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, а также содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды.

Задача содержания заключается в обеспечении сохранности дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и поддержании их в состоянии, соответствующем требованиям непрерывного и безопасного движения в любое время года.

- 2. Основная цель и задачи Программы

Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.

Основными задачами Программы являются:

- проведение инвентаризации улично-дорожной сети города;

- проведение ремонта улично-дорожной сети города;

- проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений;

- проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города;

- проведение работ по устранению деформаций асфальтобетонного покрытия и исправления профиля щебёночного покрытия улично-дорожной сети города.

- 3. Сроки реализации Программы

- Программа разработана на 3 года.

- Срок реализации Программы: 2014 - 2016 годы.

- 4. Перечень  программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в таблице 1.

Мероприятия Программы, предусмотренные для ее реализации, подлежат корректировке в процессе подготовки сметной документации по каждому конкретному мероприятию по итогам проводимых торгов.

Приложение 2

к постановлению администрации

от  3 октября   2014 года  №83

«Таблица 1

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Заказчики, ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | Задача 1: проведение инвентаризации улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по проведению топографической съёмки, межеванию, постановке на кадастровый учёт, оформлению в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Дорожный фонд г. Ливны | 7400,0 | 2400,0 | 2500,0 | 2500,0 | Управление муниципального имущества |
|  | Итого по задаче 1: |  | 7400,0 | 2400,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |
| 2 | Задача 2: проведение ремонта улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ |
| 2.1 | Ремонт улично-дорожной сети города в 2014 году (приложение 1 к Программе) | Дорожный фонд Орловской области / Дорожный фонд г. Ливны | 76196,81505 | 75434,8469/ 761,96815 |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт улично-дорожной сети города в 2015 году (приложение 2 к Программе) |  | 169301,45 |  | 167608,435/ 1693,015 |  |  |
| 2.3 | Ремонт улично-дорожной сети города в 2016 году (приложение 3 к Программе) |  | 74390,0 |  |  | 73646,1 /743,9 |  |
| 2.4 | Обследование улично-дорожной сети, разработка сметной документации, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов, проверка достоверности сметной стоимости | Дорожный фонд г. Ливны | 3002,0 | 802,0 | 1000,0 | 1200,0 |  |
| 2.5 | Исправление профиля автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием | Дорожный фонд г. Ливны | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  | 324390,26505 | 76998,81505 | 171801,45 | 75590,0 |  |

Перечень программных мероприятий

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Задача 3: проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление проектно-сметной документации «Реконструкция мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна» | Дорожный фонд г. Ливны | 4500,0 |  | 4500,0 |  | Управление ЖКХ, Управление муниципального имущества |
| 3.2 | Реконструкция мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд Орловской области | 121350,0 |  | 50175,0 | 71175,0 |  |
| 3.3 | Софинансирование работ по реконструкции мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд г. Ливны | 6067,5 |  | 2508,75 | 3558,75 |  |
|  | Итого по задаче 3: |  | 131917,5 |  | 57183,75 | 74733,75 |  |
| 4 | Задача 4: проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание улично-дорожной сети города | Дорожный фонд Орловской области / Дорожный фонд г. Ливны | 15000,0/ 60000,0 | 5000,0/ 18000,0 | 5000,0/ 20000,0 | 5000,0/ 22000,0 | Управление ЖКХ |
|  | Итого по задаче 4: |  | 75000,0 | 23000,0 | 25000,0 | 27000,0 |  |
|  | Всего по программе: |  | 538707,76505 | 102398,81505 | 256485,2 | 179823,75 |  |

- 5. Механизм реализации Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны как основной разработчик  и исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию и контроль за надлежащим содержанием, ремонтом и строительством автомобильных дорог местного значения.

Кроме того, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе; корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение  в ходе реализации Программы; осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий и  подготовку                        в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований из бюджета города на финансирование Программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны обеспечивает реализацию Программы исходя из ее содержания                            и осуществляет технический контроль за качеством проводимых работ                        и приобретаемых материалов и оборудования.

Реализация мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации на ремонт дорог  осуществляется путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями.

Приложение 3

к постановлению администрации

от 3 октября   2014 года   №83

- « 6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Дорожного Фонда Орловской области и  бюджета города  Ливны.   В целом  на реализацию  Программы  за период 2014 - 2016 годы планируется  направить  538 707,76505 тыс. рублей,  в том числе:

- 2014 год  -  102 398,81505 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области -   80 434,8469 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 21 963,96815 тыс. руб.

- 2015 год –  256 485,2 тыс. руб.

- средства Дорожного Фонда Орловской области -   222 783,435 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 33 701,765 тыс. руб.

- 2016 год –  179 823,75 тыс. руб.

- средства Дорожного Фонда Орловской области -   149 821,1 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 30 002,65 тыс. руб. »

Приложение 4

к постановлению администрации

от 3 октября   2014 года   №83

- « 7. Оценка эффективности реализации Программы

Результатом реализации Программы является обеспечение населения безопасным дорожным движением, а также поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города  Ливны в надлежащем состоянии Оценка эффективности производится ежегодно комитетом экономики, предпринимательства и торговли, согласно показателям, указанным в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Показатели оценки эффективности Программы | Ед. изме-рения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | За период действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта | тыс. м² | 481,63 | 400,37 | 219,82 | 155,32 |
| 2 | Площадь отремонтированных дорог по Программе | тыс. м² | 81,26 | 180,55 | 64,5 | 326,31 |
| 3 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта | % | 16,9 | 45,1 | 29,3 | 210,0 |
| 4 | Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 17 | 30 | 10 | 57 |
| 5 | Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права собственности | тыс. м² | 250,0 | 226,0 | 226,0 | 702,0 |

- 8. Организация контроля за ходом выполнения Программы

Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация города Ливны

Непосредственное руководство Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны, которое несет ответственность за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки и целевое использование бюджетных средств, предоставляет ежеквартальные  и ежегодные отчеты о ходе реализации Программы.

|  |  |  | Приложение 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению администрации |  |  |  |
|  |  | от 3 октября 2014 года № 83 |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 1 |  |  |
|  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
|  |  | "Ремонт, строительство, реконструкция |  |  |  |
|  |  | и содержание объектов дорожной инфраструктуры |  |  |  |
|  |  | города Ливны на 2014 - 2016 годы" |  |  |  |
| Перечень |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2014 году |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование улиц | Площадь кв.м. | Источник финансирования |  | Всего тыс. руб. |
|  |  |  | средства Дорожного фонда Орловской области | средства г. Ливны |  |
| 1 | ул .Свердлова (от ул.Карла Маркса до ул. Рабочая) | 2802,0 | 12184,99 | 123,08 | 12308,07 |
| 2 | ул. Пролетарская (от д.82а по ул.Бахтина до моста через р. Ливенка) | 930,0 | 758,59630 | 7,66259 | 766,25889 |
| 3 | ул. Любушкина (от моста ч\з реку Ливенку до автодороги по Пушкарскому тупику) | 900,0 | 681,37630 | 6,88259 | 688,25889 |
| 4 | пер. Щербакова (от ул. Мира до ул. Щербакова) | 1699,8 | 306,93850 | 3,10039 | 310,03889 |
| 5 | ул. Карла Маркса (от ул.Кирова до моста пос.Нагорный) | 12679,3 | 6602,95 | 66,70 | 6669,65 |
| 6 | ул. Курская (от ул. Леонова до ул. Беляева) | 4886,0 | 2876,2407 | 29,0529 | 2905,2936 |
| 7 | ул. Челпанова (от ул. Воронежская до границы города) | 2653,0 | 1603,2574 | 16,1945 | 1619,4519 |
| 8 | ул. Октябрьская (от ул. Гайдара до ул. Денисова) | 8734,6 | 6896,01 | 69,66 | 6965,67 |
| 9 | ул. Фрунзе (от магазина по ул. Фрунзе, 67а до ул. Орловской) | 4816,8 | 5686,99 | 57,44 | 5744,43 |
| 10 | ул. Фрунзе (от магазина по ул. Фрунзе, 67а до границы города) | 5296,5 | 9424,79 | 95,20 | 9519,99 |
| 11 | ул. Орловская (перекрёсток ул. Орловская и объездной дороги) | 1784,0 | 1790,91125 | 18,09001 | 1809,00126 |
| 12 | ул. Хохлова (от ул. Елецкая до ул. 3-я Набережная) | 5320,2 | 4500,573 | 45,460 | 4546,033 |
| 13 | площадь Октябрьская (от д.1 до д. 29 по пл. Октябрьская) | 1949,6 | 3205,232 | 32,376 | 3237,608 |
| 14 | ул. Пушкина (от ул. Горького до ул. Гражданской) | 9131,3 | 6759,16 | 68,27 | 6827,43 |
| 15 | ул. Гражданская (от ул. Щербакова до ж/д переезда) | 5359,0 | 4578,87 | 46,25 | 4625,12 |
| 16 | ул. Щербакова (от ул. Октябрьская до ул. Гражданская) | 5296,5 | 2966,19901 | 29,96161 | 2996,16062 |
| 17 | ул. Мира (от ул. Гайдара до ул. Денисова) | 7026,5 | 4611,77 | 46,58 | 4658,35 |
|  | ИТОГО | 81265,1 | 75434,84690 | 761,96815 | 76196,81505 |