### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2014 год		                                                                        №89

г. Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации города Ливны от 5.11.2013 года № 79

«Об утверждении муниципальной Программы

"Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории города Ливны Орловской области

на  2014-2016 годы".

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, Решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 05 декабря 2013 года № 29/233-ГС «О бюджете города Ливны Орловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» администрация города п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Ливны от 5 ноября 2013 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на  2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению:

  - «Паспорт программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

  - приложение к муниципальной программе «Основные программные мероприятия повышения безопасности дорожного движения в городе Ливны Орловской области на 2014 – 2016 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

  - раздел 6 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на сайте http://www.adminliv.ru.

Глава города			    	             			             Л.И. Фаустов

|  | Приложение 1 к постановлению администрации от 27 октября 2014 года №89 |
| --- | --- |
|  | «Приложение к постановлению администрации от 5 ноября 2013 года № 79» |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории города Ливны Орловской области на 2014 - 2016 годы"

| # Наименование Программы: | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2014 - 2016 годы" (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» - Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" |
| Заказчик Программы: | Администрация г. Ливны |
| Разработчик Программы: | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны (далее – управление ЖКХ) |
| Исполнители Программы: | - Управление ЖКХ - Управление муниципального имущества - ОГИБДД МО МВД России "Ливенский" - БУЗ ОО "Ливенская ЦРБ" - Управление общего образования администрации города |
| Ответственный исполнитель Программы: | Управление муниципального имущества Управление ЖКХ |
| Цель Программы: | - повышение безопасности граждан на дорогах города; - сокращение смертности от ДТП к 2016 году на 10% по сравнению к 2013 году; |

| Задачи Программы: | - организационные мероприятия повышения безопасности дорожного движения; - проведение мероприятий по повышению безопасности движения на дорогах города; - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| --- | --- |
| Основные целевые индикаторы | - количество лиц, погибших в ДТП; - количество детей, погибших в ДТП; - социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 1 тысячу населения); - транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств); - количество установленных дорожных знаков и светофорных объектов |
| Срок и этапы реализации Программы | 2014 - 2016 годы Реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 80 303,67095 тыс. рублей, в том числе: - 2014 год – 26 761,37095 тыс. руб. Из них: - средства Дорожного фонда Орловской области – 6 830,85240 тыс. руб. - средства Дорожного фонда г. Ливны – 19 930,51855 тыс. руб. - 2015 год – 25 609,0 тыс. руб. - 2016 год - 27 933,3 тыс. руб. |
|  | - снижение уровня аварийности в городе на 10 %; - сокращение социального риска на 10%; - сокращение транспортного риска на 10%; - увеличение количества дорожных знаков на 348 ед. (61,8%); - увеличение светофорных объектов на 23 ед. (60.5)%; |
| Организация контроля за реализацией Программы: | Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляют председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения г. Ливны – первый заместитель главы администрации города с привлечением сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства, отдела по ГО и ЧС и финансового управления администрации города. |

Приложение 3

к постановлению администрации

от  27 октября   2014 года   № 89

- « 6. Ресурсное обеспечение Программы »

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города  Ливны.   В целом  на реализацию  Программы  за период 2014 - 2016 годы планируется  направить  80 303,67095 тыс. рублей,  в том числе:

- 2014 год – 26 761,37095 тыс. руб. Из них:

    - средства Дорожного фонда Орловской области – 6 830,85240 тыс. руб.

    - средства Дорожного фонда г. Ливны – 19 930,51855 тыс. руб.

- 2015 год – 25 609,0 тыс. руб.

- 2016 год - 27 933,3 тыс. руб.

Объём финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению и корректировке при формировании проекта бюджета города.

Разбивка финансовых средств по программным мероприятиям указана в приложении к Программе.

|  | Приложение 2 к постановлению администрации от 27 октября 2014 года №89 |
| --- | --- |
|  | «Приложение к муниципальной программе "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы" |

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2016 ГОДЫ

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Единица измерения | Количество | Объемы финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения. | 2014 | Заседаний | 4 | Средств не требуется | Председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации города Ливны |
|  |  | 2015 |  | 4 |  |  |
|  |  | 2016 |  | 4 |  |  |
|  | Организация информационно - пропагандистского обеспечения в СМИ в области безопасности дорожного движения | 2014 | Статьи, телесюжеты | 12 | Средств не требуется | - Председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации города Ливны, - ОГИБДД (по согласованию), - руководители СМИ |
|  |  | 2015 |  | 12 |  |  |
|  |  | 2016 |  | 12 |  |  |
|  | Размещение социальной наружной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения | 2014 | Плакаты, баннеры | 1 | Средств не требуется | ОГИБДД (по согласованию) |
|  |  | 2015 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2016 |  | 1 |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ГОРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация стоянок автотранспортных средств, в т. ч. стоянок для автотранспорта инвалидов с установкой дорожных знаков 6.4"Место стоянки" и нанесением горизонтальной разметки, в т.ч.: |  | Всего: | ед. | 5 |  |  | 330 |  | - Управление ЖКХ, - БУЗ ОО "Ливенская ЦРБ" (по согласованию), |
|  |  | - МАУ "ФОК"; КУ ОО "ОЦСЗН" |  | 2014 | ед. | - |  |  | - |  |  |
|  |  | - МУП "Городской рынок" |  | 2015 | ед. | 2 |  |  | 120 |  |  |
|  |  | - БУЗ ОО "Ливенская ЦРБ" - "Поликлиника"; "Стоматология" |  | 2016 | ед. | 3 |  |  | 210 |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков, в т.ч.: |  | Всего: | шт. |  | 233 |  | 989,5 |  | - Управление муниципального имущества - Управление ЖКХ |
|  |  | 2.1 "Главная дорога" 2.4 "Уступите дорогу" 2.5 "Движение без остановки запрещено" 8.13 "Направление главной дороги" 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» 6.4 "Место стоянки" |  | 2014 |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  | 2.1 "Главная дорога" 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» 6.4 "Место стоянки" 5.23.1 "Начало населенного пункта" 5.23.2 "Конец населенного пункта" 5.16 "Место остановки автобуса" |  | 2015 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. |  | 8 12 2 6 6 84 |  | 472 |  |  |
|  |  | 5.16 "Место остановки автобуса" 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» 6.4 "Место стоянки" |  | 2016 | шт. шт. |  | 96 16 3 |  | 517,5 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов на следующих участках: | Всего: | шт. | 7 | 40,0 | - Управление муниципального имущества - Управление ЖКХ |
|  | - ул. Курская, в районе д. 14; - ул. Курская, в районе д. 130; - ул. Кирова, в районе перекрестка с пер. Кирова. | 2014 |  | - | - |  |
|  | - перекресток ул. Др. Народов - ул. Свердлова; - ул. М. Горького, в р-не поликлиники; - ул. Др. Народов, в районе д. 123. | 2015 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 4,8 4,8 4,8 |  |
|  | - ул. К. Филиппова – К. Маркса; - ул. К. Маркса - Кирова; - ул. Дзержинского - К. Маркса; - ул. Индустриальная, в районе ОАО «Автоагрегат»; | 2016 | шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 | 6,4 6,4 6,4 6,4 |  |
|  | Установка транспортных (Т-1) и пешеходных (П-1) светофорных объектов, в т.ч.: | Всего: | шт. шт. | 12 Т-1 – 8 П-1 – 4 | 643 493 150 | - Управление муниципального имущества - Управление ЖКХ |
|  | - пересечение улиц Мира – Денисова | 2015 | шт. шт. | Т-1 – 8 П-1 – 4 | 493 150 |  |
|  | Установка пешеходных светофорных объектов (П-1), в т.ч.: | Всего: | шт. | П-1 – 6 | 350 | - Управление муниципального имущества - Управление ЖКХ |
|  | - пересечение улиц Орловская-Фрунзе- Баженова; | 2015 | шт. | 6 | 350 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка дорожных ограждений (У-3, по ГОСТ Р 52289-2004) на следующих участках: | Всего: | м. | 800 | 2 400 | - Управление муниципального имущества - Управление ЖКХ |
|  | - мост через р. Ливенка, в районе ул. Свердлова-Елецкая; - мост через р. Ливенка, в районе Пушкарского микрорайона; - мост через р. Ливенка, в районе ул. Московская; | 2015 | м. м. м. | 60 20 30 | 180 60 90 |  |
|  | - искусственное сооружение, соединяющее г. Ливны с пос. Нагорным; - водопропускная труба, на улице Мира, в районе предприятия по очистке сточных вод; - водопропускная труба, в районе дачного массив Заливенского микрорайона. - мост через р. Сосна, в районе ул. Др. Народов - Воронежская; | 2016 | м. м. м. м. | 50 20 20 600 | 150 60 60 1 800 |  |
|  | Нанесение дорожной разметки | Всего | км | 30 | 685 | Управление ЖКХ |
|  |  | 2014 | км | 10 | 235 |  |
|  |  | 2015 | км | 10 | 250 |  |
|  |  | 2016 | км | 10 | 280 |  |
|  | Установка пешеходных ограждений | Всего: | км | 0,3 | 950 | Управление ЖКХ |
|  | - по ул. Октябрьская от ул. Щербакова до ул. Гайдара - по ул. Дружбы народов (МУП "Центральный рынок") | 2015 | км | 0,1 0,1 | 300 300 |  |
|  | - по ул. Пушкина, от ул. Др. народов до ул. Гражданская (сплошное ограждение) | 2016 | км | 0,1 | 350 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Строительство линий искусственного освещения улиц | Всего: | км | 3,65 | 4 540 | - Управление муниципального имущества - Управление ЖКХ |
|  | - улица Орловская, на участке от дома № 135 до АЗС-10; - улица Гайдара, на участке от кольцевой транспортной развязки до моста через реку Сосна | 2015 | км | 0,25 0,3 | 300 420 |  |
|  | - улица Мира от ОАО «ГМС насосы» до автобусной остановки ТЭЦ | 2016 | км | 1,1 | 1320 |  |
| 10 | Организация работы искусственного освещения улиц в темное время суток в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 и СНиП 23-05-95 | 2014 |  |  | 19 336 | Управление ЖКХ |
|  |  | 2015 |  |  | 20 000 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 21 000 |  |
| 11 | Установка аппаратуры видеонаблюдения и видеофиксации |  | ед. | 2 | 3 200 | 1. Управление муниципального имущества 2. Управление ЖКХ |
|  | Установка аппаратуры видеонаблюдения и видеофиксации | 2015 | ед. | 2 | 1 600 |  |
|  | Установка аппаратуры видеонаблюдения и видеофиксации | 2016 | ед. | 2 | 1 600 |  |
| Задача 3. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение занятий с учащимися на территории автомобильного городка | 2014 | ед. |  | 0 | Управление общего образования администрации города |
|  |  | 2015 | ед. | 8 | 400 |  |
|  |  | 2016 | ед. | 10 | 450 |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение централизованной подписки на специализированное издание "Добрая дорога детства" | 2014 |  | ед. |  |  | 0 | Управление общего образования администрации города |
|  |  | 2015 |  | ед. |  | 26 | 14,6 |  |
|  |  | 2016 |  | ед. |  | 26 | 15,2 |  |
|  | Проведение городского, зонального и областного конкурса агитбригад юных инспекторов движения | 2014 |  | ед. |  |  | 0 |  |
|  |  | 2015 |  | ед. |  | 3 | 25 |  |
|  |  | 2016 |  | ед. |  | 3 | 25 |  |
| 4. | Обеспечение обучающихся светоотражающими элементами |  | 2014 | ед. |  |  | 0 | Управление общего образования администрации города |
|  |  |  | 2015 | ед. | 5000 |  | 35 |  |
|  |  |  | 2016 | ед. | 5000 |  | 35 |  |
| 5. | Подготовка программ обучения детей и учащихся безопасному поведению на дорогах города |  | 2014 | ед. | 1 |  | Средств не требуется |  |
|  |  |  | 2015 | ед. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | ед. | 1 |  |  |  |
| 6. | Проведение в учреждениях образования соревнований в рамках областного этапа соревнований "Безопасное колесо". |  | 2014 | ед. |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | ед. | 2 |  | 25 |  |
|  |  |  | 2016 | ед. | 2 |  | 25 |  |
| 7. | Проведение акций "Внимание – дети!", |  | 2014 | ед. |  |  | 0 |  |
|  | "Слеза на асфальте" |  | 2015 | ед. | 2 |  | 10 |  |
|  |  |  | 2016 | ед. | 2 |  | 10 |  |

| Задача 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Единица измерения | Количество | Источник финансирования |  |  | Всего, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  | средства Дорожного фонда Орловской области | средства Дорожного фонда г. Ливны |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Капитальный ремонт в части ремонта светофорного объекта на перекрестке ул. Пушкина и ул. Дружбы Народов в г. Ливны Орловской области | 2014 | шт. | 1 (Т-1 - 8, П-1 - 8) | 465,50 | 24,50 |  | 490,0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт в части ремонта светофорного объекта на перекрестке ул. Свердлова и ул.М.Горького в г. Ливны Орловская области | 2014 | шт. | 1 (Т-1 - 8, П-1 - 8) | 655,50 | 34,50 |  | 690,0 |  |
| 3 | Капитальный ремонт в части ремонта светофорного объекта на перекрестке ул.М.Горького и ул. Дзержинского в г. Ливны Орловской области. | 2014 | шт. | 1 (Т-1 - 8, П-1 - 8) | 674,50 | 35,50 |  | 710,0 |  |
| 4 | Строительство объектов дорожной инфраструктуры на перекрёстке ул. Гайдара и ул. Октябрьская в районе ТЦ Ермак г. Ливны Орловской области | 2014 | объект | 1 | 1299,32 | 68,39 |  | 1 367,7 |  |
| 5 | Капитальный ремонт участка линии искусственного освещения по ул. Индустриальная (от ОАО "Промприбор" до ОАО "Автоагрегат") в г.Ливны Орловской области | 2014 | км. | 0,79 | 1059,26 |  | 55,75 |  | 1 115,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Установка пешеходных ограждений по адресам: -ул.Дружбы Народов; - на регулируемых светофорами перекрестках: на пересечении ул.М.Горького и ул. Свердлова, на пересечении ул.М.Горького и ул. Дзержинского, на пересечении ул.Пушкина и ул.Дружбы Народов в г.Ливны Орловской области | 2014 | м.п. | 830 | 1582,78418 | 83,30443 | 1 666,08861 |
| 7 | Установка дорожных знаков на территории г.Ливны Орловской области | 2014 | шт. | 116 | 403,75 | 21,25 | 425,0 |
| 8 | Установка светодиодных дорожных знаков в г. Ливны Орловской области | 2014 | шт. | 24 | 285,29 | 15,02 | 300,31 |
| 9 | Установка пешеходных ограждений на регулируемом светофорами перекрёстке по ул. Капитана Филиппова и ул. Дружбы Народов в г. Ливны Орловской области | 2014 | м.п. | 230 | 309,98722 | 16,31512 | 326,30234 |
| 10 | Установка дорожных знаков вблизи образовательных учреждений | 2014 | шт. | 23 | 94,96 | 5,00 | 99,96 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 6830,85240 | 359,51855 | 7 190,37095 |
|  | Всего | 2014 год |  |  |  |  | 26 761,37095 |
|  |  | 2015 год |  |  |  |  | 25 609,0 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  | 27 933,3 |
|  | За период действия программы |  |  |  |  |  | 80 303,67095 |