| Приложение к постановлению администрации от 8 июля 2016 год №84 |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2017-2019 годы" (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| Организатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| Основная цель и задачи Программы | Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание, строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований. Основными задачами Программы являются: - проведение инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения города; - проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города; - проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений; - проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города; |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Исполнитель Программы | Администрация города Ливны, управление муниципального имущества |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 425746,572 тыс. рублей, в том числе: - 2017год - 230770,472 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 219402,3 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 11398,172 тыс. руб. - 2018год – 94006,1 тыс. руб. - средства Дорожного Фонда Орловской области - 90000 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 4001,1 тыс. руб. - 2019год- 100970 тыс. руб. - средства Дорожного Фонда Орловской области - 96449,3 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 4520,7 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы | - Площадь отремонтированных дорог по Программе - Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта - Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация на ремонт дорожного покрытия - Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права собственности |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Значительное улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения , увеличение пропускной способности дорог, безопасное передвижение граждан, создание комфортной среды для жизни населения города Ливны, улучшение экологической безопасности, повышение эффективности использования средств, выделенных на дорожное хозяйство города |

| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация города Ливны, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| --- | --- |

- Обоснование  необходимости разработки Программы

Город Ливны является районным  центром Орловской области. Протяженность улично-дорожной сети города Ливны на 1 января 2012 года составляет  117 км.

Обеспечение жизнедеятельности города во многом осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города. Важнейшую роль играют автомобильный транспорт и автомобильные дороги  общего пользования местного значения.

Одной из проблем развития города является содержание                                       и восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения . Проводимые обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения  сети города Ливны показали, что многие дороги города находятся  в плохом состоянии, о чем свидетельствует большое количество жалоб  от населения, предписаний Прокуратуры.

Дорожная сеть города в настоящее время не в полной мере соответствует потребностям жителей, что привело к необходимости разработки Программы.

С целью определения перечня и объемов мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  города Ливны, объектов ремонта был выполнен анализ  состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения , который показал, что основными проблемами в дорожном хозяйстве города также являются:

-	несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры современному возросшему транспортному потоку, в частности, недостаток современных транспортных развязок, ограниченность пропускных возможностей городских магистралей;

-	отсутствие эффективной системы контроля за качеством дорожных работ, что приводит к высокому уровню дорожно-транспортных происшествий.

Программа содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2017 – 2019 г.г.,  необходимых для устойчивой и эффективной работы наземной транспортной системы города Ливны.

Разработка и реализация Программы позволяют комплексно подойти               к развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения , устройству, ремонту и реконструкции искусственных дорожных  сооружений, технических средств дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, а соответственно, и более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Программой предусмотрено выполнение в течение всего срока действия         (в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от   16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по  капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» и с учетом сезонного характера работ) на всех дорогах, улицах  города комплекса мероприятий по уходу за покрытиями, дорожными сооружениями, элементами обустройства,  по профилактике  и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, а также содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды.

Задача содержания заключается в обеспечении сохранности дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и поддержании их в состоянии, соответствующем требованиям непрерывного и безопасного движения в любое время года.

- 2. Основная цель и задачи Программы

Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.

Основными задачами Программы являются:

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  города;

- проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений;

- проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  города;

- 3. Сроки реализации Программы

- Программа разработана на 3 года.

- Срок реализации Программы: 2017 - 2019 годы.

- 4. Перечень  программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в таблице 1.

Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в течение срока действия программы представлен в приложениях 1, 2, 3 к настоящей программе.

Мероприятия Программы, предусмотренные для ее реализации, подлежат корректировке в процессе подготовки сметной документации по каждому конкретному мероприятию по итогам проводимых торгов.

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Заказчики, ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | Задача1: проведение ремонта улично-дорожной сети города | Дорожный фонд Орловской области/ Дорожный фонд г. Ливны |  |  |  |  | Управление ЖКХ |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города в 2017году (приложение 1 к Программе) |  |  | 59832,3/604,4 |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году (приложение 2 к Программе) |  |  |  | 60000/606,1 |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году (приложение 3 к Программе) |  |  |  |  | 61449,3/620,7 |  |
| 1.4 | Обследование улично-дорожной сети, разработка проектно-сметной документации, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов, проверка достоверности сметной стоимости | Дорожный фонд г. Ливны | 1200 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | 184312,8 | 60836,7 | 61006,1 | 62470 |  |

Таблица 1

Перечень программных мероприятий

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача2: проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд Орловской области | 134540 | 134540 |  |  |  |
| 2.2 | Софинансирование работ по реконструкции мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд г. Ливны | 7893,772 | 7893,772 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  | 142433,772 | 142433,772 |  |  |  |
| 3 | Задача 3: проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города | Дорожный фонд Орловской области/Дорожный фонд г.Ливны | 90000/9000 | 25000,0/2500 | 30000,0/3000 | 35000,0/3500 | Управление ЖКХ |
|  | Итого по задаче 3: |  | 99000 | 27500 | 33000 | 38500 |  |

|  | Всего по программе: |  | 425746,572 | 230770,472 | 94006,1 | 100970 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5. Механизм реализации Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны как основной разработчик  и исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию и контроль за надлежащим содержанием, ремонтом и строительством автомобильных дорог общего пользования местного значения .

Кроме того, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе; корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение  в ходе реализации Программы; осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий и  подготовку                        в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований из бюджета города на финансирование Программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны обеспечивает реализацию Программы исходя из ее содержания                            и осуществляет технический контроль за качеством проводимых работ                        и приобретаемых материалов и оборудования.

Реализация мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации на ремонт дорог  осуществляется путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями.

- 6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Дорожного Фонда Орловской области и  бюджета города  Ливны.   В целом  на реализацию  Программы  за период 2017 - 2019 годы планируется  направить  425746,572 тыс. рублей,  в том числе:

- 2017год  - 230770,472 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области -   219402,3 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 11398,172 тыс. руб.

- 2018год – 94006,1 тыс. руб.

- средства Дорожного Фонда Орловской области -   90000 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 4001,1 тыс. руб.

- 2019год- 100970 тыс. руб.

- средства Дорожного Фонда Орловской области -   96449,3 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 4520,7 тыс. руб.

- 7. Оценка эффективности реализации Программы

Результатом реализации Программы является обеспечение населения безопасным дорожным движением, а также поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения города  Ливны в надлежащем состоянии Оценка эффективности производится ежегодно комитетом экономики, предпринимательства и торговли, согласно показателям, указанным в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Показатели оценки эффективности Программы | Ед. изме-рения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | За период действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Площадь отремонтированных дорог по Программе | тыс. м² | 63,21 | 59,23 | 53,63 | 176,07 |
| 2 | Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта | тыс. м² | 514,35 | 451,14 | 391,91 | 338,28 |
| 3 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта | % | 12,3 | 11,5 | 10,4 | 34,2 |
| 4 | Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 11 | 9 | 8 | 28 |
| 5 | Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права собственности | тыс. м² | 250,0 | 226,0 | 226,0 | 702,0 |

- 8. Организация контроля за ходом выполнения Программы

Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация города Ливны

Непосредственное руководство Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны, которое несет ответственность за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки и целевое использование бюджетных средств, предоставляет ежеквартальные  и ежегодные отчеты о ходе реализации Программы.

РЕЗЕРВ

| № п/п | Наименование улиц | Площадь кв.м. | Сумма тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Суходольная (от ул. Елецкая до ул. Успенская) | 3500 | 2625 |
| 2 | ул. Заводская (от ул. Елецкая до ул. Жилёвская) | 4100 | 3075 |
| 3 | ул. Жилёвская (от ул. Заводская до ул. Сербаловская) | 3000 | 2250 |
| 4 | ул. Л. Шебанова (от школы бокса до пер. Песочный) | 3000 | 2250 |
|  | ИТОГО: | 13600 | 10200 |