| Приложение 1 к постановлению администрации от 8 июля 2016г № 85 |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014-2016 годы" (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Организатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Основная цель и задачи Программы | Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание, строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований. Основными задачами Программы являются: - проведение инвентаризации улично-дорожной сети города; - проведение ремонта улично-дорожной сети города; - проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений; - проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города; - проведение работ по устранению деформаций асфальтобетонного покрытия и исправления профиля щебёночного покрытия улично-дорожной сети города. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Исполнитель Программы | Администрация города Ливны, управление муниципального имущества |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 402926,3487тыс. рублей, в том числе: - 2014 год - 102 398,81505 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 80 434,8469 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 21 963,96815 тыс. руб. - 2015 год – 166141,5456 тыс. руб. - средства Дорожного Фонда Орловской области - 143767,8016 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 22373,744 тыс. руб. - 2016 год 134385,988 тыс. руб. - средства Дорожного Фонда Орловской области - 128350 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 6035,988 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы | - Площадь отремонтированных дорог по Программе - Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта - Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация на ремонт дорожного покрытия - Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права собственности |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Значительное улучшение состояния улично-дорожной сети, увеличение пропускной способности дорог, безопасное передвижение граждан, создание комфортной среды для жизни населения города Ливны, улучшение экологической безопасности, повышение эффективности использования средств, выделенных на дорожное хозяйство города |

| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация города Ливны, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство Программой осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению администрации

8 июля 2016г № 85

Таблица 1

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Заказчики, ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | Задача 1: проведение инвентаризации улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по проведению топографической съёмки, межеванию, постановке на кадастровый учёт, оформлению в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Дорожный фонд г. Ливны | 4900,0 | 2400,0 | 2500,0 |  | Управление муниципального имущества |
|  | Итого по задаче 1: |  | 4900,0 | 2400,0 | 2500,0 |  |  |
| 2 | Задача 2: проведение ремонта улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ |
| 2.1 | Ремонт улично-дорожной сети города в 2014 году (приложение 1 к Программе) | Дорожный фонд Орловской области / Дорожный фонд г. Ливны | 76196,81505 | 75434,8469/ 761,96815 |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт улично-дорожной сети города в 2015 году (приложение 2 к Программе) |  | 50213,45 |  | 49632,67/ 580,78 |  |  |
| 2.3 | Ремонт улично-дорожной сети города в 2016 году (приложение 3 к Программе) |  | 60000/726,631 |  |  | 60000/726,631 |  |
| 2.4 | Обследование улично-дорожной сети, разработка сметной документации, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов, проверка достоверности сметной стоимости | Дорожный фонд г. Ливны | 2052,0 | 802,0 | 1000,0 | 250 |  |
| 2.5 | Исправление профиля автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием | Дорожный фонд г. Ливны | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  | 190688,8961 | 76998,81505 | 52713,45 | 60976,631 |  |

Перечень программных мероприятий

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Задача 3: проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление проектно-сметной документации «Реконструкция мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна» | Дорожный фонд г. Ливны | 4500,0 |  | 4500,0 |  | Управление ЖКХ, Управление муниципального имущества |
| 3.2 | Реконструкция мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд Орловской области | 122485,1316 |  | 79135,1316 | 43350 |  |
| 3.3 | Софинансирование работ по реконструкции мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд г. Ливны | 6965,790 |  | 4684,211 | 2281,579 |  |
|  | Итого по задаче 3: |  | 133950,9246 |  | 88319,3456 | 45631,579 |  |
| 4 | Задача 4: проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание улично-дорожной сети города | Дорожный фонд Орловской области / Дорожный фонд г. Ливны | 45000,0/ 28386,528 | 5000,0/ 18000,0 | 15000,0/ 7608,75 | 25000/2777,778 | Управление ЖКХ |
|  | Итого по задаче 4: |  | 73386,528 | 23000,0 | 22608,75 | 27777,778 |  |
|  | Всего по программе: |  | 402926,3487 | 102398,81505 | 166141,5456 | 134385,988 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

от  8 июля 2016г № 85

- 6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Дорожного Фонда Орловской области и  бюджета города  Ливны.   В целом  на реализацию  Программы  за период 2014 - 2016 годы планируется  направить Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 402926,3487тыс. рублей,  в том числе:

- 2014 год  -  102 398,81505 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области -   80 434,8469 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 21 963,96815 тыс. руб.

- 2015 год – 166141,5456 тыс. руб.

- средства Дорожного Фонда Орловской области -   143767,8016 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 22373,744 тыс. руб.

- 2016 год 134385,988 тыс. руб.

- средства Дорожного Фонда Орловской области -   128350 тыс. руб.

- - средства Дорожного фонда города Ливны – 6035,988 тыс. руб.

Приложение 4

к постановлению администрации

от  8 июля 2016г № 85

- 7. Оценка эффективности реализации Программы

Результатом реализации Программы является обеспечение населения безопасным дорожным движением, а также поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города  Ливны в надлежащем состоянии Оценка эффективности производится ежегодно комитетом экономики, предпринимательства и торговли, согласно показателям, указанным в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Показатели оценки эффективности Программы | Ед. изме-рения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | За период действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта | тыс. м² | 481,63 | 400,37 | 219,82 | 155,32 |
| 2 | Площадь отремонтированных дорог по Программе | тыс. м² | 81,26 | 66,56 | 62,205 | 326,31 |
| 3 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта | % | 16,9 | 16,6 | 28,3 | 210,0 |
| 4 | Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 17 | 17 | 17 | 57 |
| 5 | Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права собственности | тыс. м² | 250,0 | 226,0 | 226,0 | 702,0 |