Приложение

к постановлению администрации города

от «8» августа 2016г. № 107

«Приложение

к постановлению администрации города

от «11» марта  2016г. № 24»

|  | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на территории города Ливны в 2016 году. |  |  |  |  |  |  |

- Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации 
муниципальный краткосрочного плана

Основной целью муниципального краткосрочного плана (далее- краткосрочный план) является повышение надежности жизнеобеспечения и комфортности проживания населения за счет приведения технического состояния мест общего пользования жилищного фонда в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Для решения поставленной цели в рамках данного краткосрочного плана основными задачами являются:

- создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах;

-   проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;

-  обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

- использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта;

- стимулирование процессов реформирования жилищной сферы;

- развитие общественного самоуправления и инициативы собственников жилья в рамках реформы жилищных правоотношений;

- создание эффективных механизмов управления жилищным фондом на территории города.

Работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов будут являться стимулирующим фактором процесса реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для исключения повторения сложившейся проблемной ситуации одновременно с капитальным ремонтом жилых домов будет реорганизована система управления в жилищной сфере, основывающаяся на принципах активного привлечения граждан к управлению своей собственностью.

Основными задачами на этапе реорганизации жилищных правоотношений следует признать:

- развитие общественного самоуправления и инициативы собственников жилья в рамках реформы жилищных правоотношений;

- создание эффективных механизмов управления жилищным фондом на территории города Ливны.

Результатом реализации должно стать повышение надежности систем жизнеобеспечения жилищного фонда города.

Срок реализации краткосрочного плана рассчитан на 1 год (2016г).

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приведены в приложении 1

2.Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана.

Общий объем финансирования краткосрочного плана составляет                     61478587,01 рублей, в том числе:

взносы на капитальный ремонт общего имущества, уплачиваемые собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – взносы на капитальный ремонт), – 61478587,01    рублей;

Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирного дома производится с учетом требований действующего законодательства, на основании актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с управлением ЖКХ администрации города Ливны и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

Отказ в согласовании акта приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома допускается только в случаях нарушения требований действующего законодательства, а также в случае превышения сметы расходов на капитальный ремонт конкретного многоквартирного дома.

Информация об объёмах средств, направленных на выполнение краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных дома на территории города Ливны» в 2016 году приведена в приложении 2

3.Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках выполнения краткосрочного плана  приведен в приложении 3 .

4.Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Планируемые  средства позволят обеспечить надежность жизнеобеспечения и комфортность проживания граждан в жилых домах:

-  в 2016 году на общей площади 33335,70 кв.м.

за счет приведения технического состояния мест общего пользования жилищного фонда после проведения капитального ремонта в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов, включённых в краткосрочный план приведен в приложении 4.

5.Реестр документов, регулирующих особые условия и перенос сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов при формировании муниципальных краткосрочных планов.

Приоритетом при выборе МКД считается  наличие в управлении ЖКХ администрации города следующих документов:

- заключение органа государственного жилищного надзора о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

- протокол (протоколы) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу проведения капитального ремонта многоквартирного дома;

- протокол (протоколы) общего собрания о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

- договор (договоры) о формировании фонда капитального ремонта, об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Реестр документов, регулирующих особые условия и перенос сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов при формировании муниципальных краткосрочных планов приведен в приложении 5.