## 4.ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

объектов, строительство которых будет осуществляться за счет средств местного бюджета в 2017 году

по г. Ливны.

(тыс. рублей)

| Отрасли (согласно ОКВЭД), объекты, источники финансирования | Годы строительства | Проектная мощность | Сметная стоимость объекта | Выполнено на 01.01.2017 | Остаток на 01.01.2017 | Ввод объекта, мощность | Капитальные вложения на 2017 год | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения – всего |  |  | 263783,77 | 121350,0 | 142433,77 |  | 142433,77 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 89000,0 | 89000,0 | - |  | - |  |
| областной бюджет |  |  | 160901,0 | 26361,0 | 134540,0 |  | 13454,00 |  |
| городской й бюджет |  |  | 13882,77 | 5989,0 | 7893,77 |  | 7893,77 |  |
| Государственное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция моста через реку Сосна по ул. Др. Народов | 2015-2017 | 209,38 м | 263783,77 | 121350,0 | 142433,77 |  | 142433,77 | Управление имущества администрации города Ливны |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 89000,0 | 89000,0 | - |  | - |  |
| областной бюджет |  |  | 160901,0 | 26361,0 | 134540,0 |  | 13454,00 |  |
| городской бюджет |  |  | 13882,77 | 5989,0 | 7893,77 |  | 7893,77 |  |