| Приложение1 к постановлению администрации от 25 января 2017года № 6 |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2017-2019 годы" (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| Организатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| Основная цель и задачи Программы | Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание, строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований. Основными задачами Программы являются: - проведение инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения города; - проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города; - проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений; - проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города; |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Исполнитель Программы | Администрация города Ливны, управление муниципального имущества |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 433802,128тыс. рублей, в том числе: - 2017год - 238826,028тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 226372,3 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 12453,728 тыс. руб. - 2018год – 94006,1 тыс. руб. - средства Дорожного Фонда Орловской области - 90000 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 4001,1 тыс. руб. - 2019год- 100970 тыс. руб. - средства Дорожного Фонда Орловской области - 96449,3 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 4520,7 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы | - Площадь отремонтированных дорог по Программе - Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта - Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация на ремонт дорожного покрытия - Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права собственности |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Значительное улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения , увеличение пропускной способности дорог, безопасное передвижение граждан, создание комфортной среды для жизни населения города Ливны, улучшение экологической безопасности, повышение эффективности использования средств, выделенных на дорожное хозяйство города |

| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация города Ливны, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны |
| --- | --- |

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Заказчики, ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | Задача1: проведение ремонта улично-дорожной сети города | Дорожный фонд Орловской области/ Дорожный фонд г. Ливны |  |  |  |  | Управление ЖКХ |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города в 2017году (приложение 1 к Программе) |  |  | 59832,3/604,4 |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году (приложение 2 к Программе) |  |  |  | 60000/606,1 |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году (приложение 3 к Программе) |  |  |  |  | 61449,3/620,7 |  |
| 1.4 | Обследование улично-дорожной сети, разработка проектно-сметной документации, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов, проверка достоверности сметной стоимости | Дорожный фонд г. Ливны | 1200 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | 184312,8 | 60836,7 | 61006,1 | 62470 |  |

Приложение2

к постановлению администрации города

от 25 января 2017г № 6

Перечень программных мероприятий

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача2: проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд Орловской области | 134540 | 134540 |  |  |  |
| 2.2 | Софинансирование работ по реконструкции мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд г. Ливны | 7893,772 | 7893,772 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  | 142433,772 | 142433,772 |  |  |  |
| 3 | Задача 3: проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города | Дорожный фонд Орловской области/Дорожный фонд г.Ливны | 90000/10055,556 | 32000/3555,556 | 30000,0/3000 | 35000,0/3500 | Управление ЖКХ |
|  | Итого по задаче 3: |  | 107055,556 | 35555,556 | 33000 | 38500 |  |

|  | Всего по программе: |  | 433802,128 | 238826,028 | 94006,1 | 100970 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение3

к постановлению администрации города

от 25 января 2017г № 6

- 6.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Дорожного Фонда Орловской области и  бюджета города  Ливны.   В целом  на реализацию  Программы  за период 2017 - 2019 годы планируется  направить  433802,128тыс. рублей,  в том числе:

2017год  - 238826,028тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области -   226372,3 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 12453,728 тыс. руб.

2018год – 94006,1 тыс. руб.

- средства Дорожного Фонда Орловской области -   90000 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 4001,1 тыс. руб.

2019год- 100970 тыс. руб.

- средства Дорожного Фонда Орловской области -   96449,3 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 4520,7 тыс. руб.