|  | Приложение 1 к постановлению администрации города 02 марта 2017г №29 |
| --- | --- |
| Паспорт проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году" |  |
| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительство Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Разработчики Программы | Управление ЖКХ администрации города, отдел архитектуры и градостроительства администрации города |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Ливны, |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Ливны |
| Задачи Программы | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Ливны; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Ливны. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Дворовые территории: Ремонт дворовых проездов; Установка скамеек; Установка урн для мусора; Установка приборов освещения дворовых территорий. Общественная территория города Ремонт пешеходных дорожек; Установка ограждения; Установка ротонд; Установка игрового комплекса; Установка скамеек; Установка урн для мусора; Установка приборов освещения. |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 15997,7 тыс.рублей в.т.ч. за счет средств федерального бюджета 15037,9 тыс. руб., за счет средств бюджета Орловской области 959,8 тыс. рублей( в.т.ч. 10 665,133 тыс. руб.на благоустройство дворовых территорий и 5 332,567 тыс. руб. на благоустройство общественной территории города) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Дворовые территории: Ремонт дворовых проездов площадью 11400кв.м; Установка 82 скамеек; Установка 47 урн для мусора; Установка 18 приборов освещения дворовых территорий. Общественная территория города Ремонт пешеходных дорожек площадью 2000кв.м; Установка ограждения длинной 300п.м; Установка 2 ротонд; Установка 1 игрового комплекса; Установка 40 скамеек; Установка 20 урн для мусора; Установка 40 приборов освещения. |

1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в городе Ливны

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2017 год» – необходимое условие  улучшения жизни населения города.

В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории, но в тоже время  в вопросах благоустройства территории имеется ряд проблем.

Благоустройство территории города не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий города.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы города. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде находятся в ветхом состоянии и не отвечают в полной мере современным требованиям. Вместе с тем, неуклонно растет транспортный поток, что приводит к увеличению физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий.

По – прежнему серьезную озабоченность вызывают освещение дворовых территорий, отсутствие малых архитектурных форм.

Одной из основных проблем города является отсутствие благоустройства в  парковых зонах отдыха населения. Имеющиеся игровые комплексы, аттракционы, пешеходные дорожки  находятся в ветхом состоянии и не отвечают современным требованиям.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления города с населением и организациями, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству территории города не приобрели комплексного, постоянного характера. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории города.

Для решения проблем по благоустройству территории города необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на создания комфортных условий проживания населения города.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства городской среды должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ состояния сферы благоустройства в городе Ливны.

Анализ проведен по следующим показателям:

-  общее количество и площадь дворовых территорий города составляет 237 дворовых территорий /375000м2;

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  составляет – 49 дворовых территорий /50500м2;

- общее количество и площадь муниципальных территорий общего пользования составляет 11 скверов и парков/  48,45 га;

- количество и площадь   частично благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 5 скверов и парков/  12,3 га;

- количество и площадь муниципальных территорий общего пользования, нуждающиеся в благоустройстве составляет 11 скверов и парков/  36,15 га;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 7350 человек.

В результате проведенного анализа было установлено:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 13,5 %;

- доля   населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Ливны составляет 15%;

- доля частично благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий составляет  25,4%;

- доля муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 74,6%.

По результатам анализа ключевой проблемой является низкий уровень общего благоустройства территорий города.

В следствии оценки текущего состояния сферы благоустройства города и направленного финансирования на реализацию Программы сформулированы цели, задачи и основные мероприятия.

2. Приоритеты политики благоустройства территории города,               цели и задачи программы.

Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории  города Ливны

Для достижения поставленной цели  необходимо решить  ряд задач:

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Ливны;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования города Ливны

3. Порядок формирования и осуществление контроля за реализацией              муниципальной программы

Данная программа предусматривает:

Благоустройство дворовых территорий и благоустройство общественной территории города.

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории  города, подлежащих ремонту и осуществление контроля и координации реализации Программы производится общественной  комиссией, созданной постановлением администрации города Ливны.

На основании отбора составляется перечень дворовых территорий  и   общественных территорий города, подлежащих благоустройству.

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города разрабатывает и утверждает дизайн - проекты по благоустройству дворовых территорий и общественной территории  города

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, как основной разработчик и исполнитель Программы, формирует заявку для проведения конкурсного отбора подрядной организации на изготовление проектно-сметной документации на  проведение ремонтных работ и  обеспечивает контроль за надлежащим содержанием и ремонтом дворовых территорий  и общественной территории  города.

Реализация мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий и  общественной территории города осуществляется путем заключения администрацией города муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Кроме того, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны осуществляет:

- сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе;

- корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение  в ходе реализации Программы;

- осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий и  подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований  на финансирование Программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны обеспечивает реализацию Программы исходя из ее содержания                            и осуществляет технический контроль за качеством проводимых работ                        и приобретаемых материалов и оборудования.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации                                             муниципальной программы

Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ:

- по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 11400кв.м.

-обеспечить освещением дворовые территории 18 осветительными приборами;

- установить 82 скамейки и  47урн для мусора

- по благоустройству  общественной территории  города (устройство   покрытия из тротуарной плитки площадью 2000 кв.м., установка  ограждения территории длинной 300п.м.,  одного игрового комплекса,  двух ротонд,  40 скамеек, 20 урн для мусора, обеспечение освещением территории 40 осветительными приборами).

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в  приложении 1 к настоящему Проекту программы.

- 5. Объем средств, необходимых на реализацию Программы за счет всех источников финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 15997,7 тыс. рублей( в.т.ч 10 665,133 тыс. рублей на благоустройство дворовых территорий и 5 332,567 тыс. руб. на благоустройство общественной территории города).

Средства федерального бюджета составляют 15037,9 тыс. рублей;

Средства бюджета Орловской области составляет 959,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящему Проекту программы.

6. Состав основных мероприятий и показатели результативности             муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 к настоящему Проекту программы.

План реализации мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 4 к настоящему Проекту программы.

Приложение 2

к постановлению

администрации города

02 марта 2017г № 29

Форма  замечаний и предложений

к проекту муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году»

| N п/п | Отправитель (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты, внесшего замечания/ предложения) | Текст (часть текста) проекта документа, в отношении которого выносятся замечания/ предложения | Текст замечания/ предложения |
| --- | --- | --- | --- |