| Приложение1 к постановлению администрации от «14» апреля_2017 года № 49 |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2017-2019 годы" (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Организатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Основная цель и задачи Программы | Основной целью реализации Программы является надлежащее содержание, строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований. Основными задачами Программы являются: - Проведение инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения города. - Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города. - Проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений. - Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Исполнитель Программы | Администрация города Ливны, управление муниципального имущества администрации города |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 341380,684тыс. рублей, в том числе: - 2017год - 162349,028тыс. руб. -средства федерального бюджета- 81242,854 тыс.руб - средства Дорожного фонда Орловской области - 75886,6835 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 5219,4905 тыс. руб. - 2018год 88783,878 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 85000 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 3783,878 тыс. руб. - 2019год- 90247,778 тыс. руб. - средства Дорожного фонда Орловской области - 86449,3 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ливны – 3798,478тыс. руб. |
| Целевые индикаторы | - Площадь отремонтированных дорог по Программе - Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта - Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация на ремонт дорожного покрытия- - Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права муниципальной собственности |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Площадь отремонтированных дорог по Программе -144,326тыс.м2 - Общая площадь автомобильных дорог, требующих ремонта-338,28 тыс.м 2 - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта -32% - Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация на ремонт дорожного покрытия- 28 ед. - Площадь дорог, в отношении которых изготовлены кадастровые паспорта и получены документы о регистрации права муниципальной собственности 702 тыс.м2 |

| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация города Ливны, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство Программой осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| --- | --- |

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Заказчики, ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | Задача1: проведение ремонта улично-дорожной сети города | Дорожный фонд Орловской области/ Дорожный фонд г. Ливны |  |  |  |  | Управление ЖКХ |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города в 2017году (приложение 1 к Программе) |  | 32706,4815/330,3685 | 32706,4815/330,3685 |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году (приложение 2 к Программе) |  | 60000/606,1 |  | 60000/606,1 |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году (приложение 3 к Программе) |  | 61449,3/620,7 |  |  | 61449,3/620,7 |  |
| 1.4 | Обследование улично-дорожной сети, разработка проектно-сметной документации, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов, проверка достоверности сметной стоимости | Дорожный фонд г. Ливны | 1200 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | 156912,95 | 33436,85 | 61006,1 | 62470 |  |

Приложение2

к постановлению администрации города

от «14» апреля 2017г    № 49

Перечень программных мероприятий

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача2: проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд Орловской области/ Средства федерального бюджета | 11180,202/81242,854 | 11180,202/81242,854 |  |  | Управление муниципального имущества |
| 2.2 | Софинансирование работ по реконструкции мостового перехода по ул. Дружбы Народов через реку Сосна | Дорожный фонд г. Ливны | 933,566 | 933,566 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  | 93356,622 | 93356,622 |  |  |  |
| 3 | Задача 3: проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города | Дорожный фонд Орловской области/Дорожный фонд г.Ливны | 82000/9000,112 | 32000/3555,556 | 25000,0/2777,778 | 25000,0/2777,778 | Управление ЖКХ |
|  | Итого по задаче 3: |  | 91111,112 | 35555,556 | 27777,778 | 27777,778 |  |

|  | Всего по программе: |  | 341380,684 | 162349,028 | 88783,878 | 90247,778 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение3

к постановлению администрации города

от «14» апреля 2017г  № 49

- 6.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области и  дорожного фонда города  Ливны.   В целом  на реализацию  Программы  за период 2017 - 2019 годы планируется  направить  341380,684тыс. рублей,  в том числе:

1.	2017год  - 162349,028тыс. руб.

-средства федерального бюджета-                81242,854    тыс.руб

- средства Дорожного фонда Орловской области -   75886,6835 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 5219,4905 тыс. руб.

2.  2018год 88783,878 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области -   85000 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 3783,878 тыс. руб.

3.  2019год- 90247,778 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области -   86449,3 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда города Ливны – 3798,478тыс. руб.