### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля    2017 года                                                                           № 54

г. Ливны

Об утверждении порядка принятия

решения о подготовке и реализации бюджетных

инвестиций в объекты муниципальной собственности

города Ливны Орловской области

Во исполнение ст.79 Бюджетного кодекса Российской Федерации    администрация  города  Ливны п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Ливны Орловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на сайте http://www.adminliv.ru.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и финансам Полунину Л.И.

Глава города                                                                                                      Н.В. Злобин

Исп. Бабичева Е.М.

- Приложение

к постановлению

администрации города Ливны

от ____ ________ 2017 г. N ___

Порядок

принятия решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Ливны Орловской области

- I. Основные положения

1. Настоящий Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Ливны и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Ливны (далее соответственно - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности города Ливны (далее - решение) разработан в соответствии со ст.79 Бюджетного кодекса Российской Федерации

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя средств городского бюджета, муниципального заказчика, застройщика (заказчика) в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

реализация инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации в отношении объекта капитального строительства.

3. Инициатором подготовки проекта решения выступает отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение администрации города Ливны, осуществляющие полномочия в подведомственной сфере деятельности (далее - субъект бюджетного планирования), в рамках которой планируется осуществлять инвестиции в целях строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества.

4. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении местного бюджета допускается предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного учреждения города Ливны или автономного учреждения города Ливны или организационно-правовой формы государственного унитарного предприятия города Ливны, являющихся получателями указанных субсидий, на казенное учреждение города Ливны после внесения соответствующих изменений в указанное решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным учреждением города Ливны, автономным учреждением города Ливны, муниципальным унитарным предприятием города Ливны договоры в части замены стороны договора - бюджетного учреждения города Ливны, автономного учреждения  города Ливны, муниципального унитарного предприятия города Ливны на казенное учреждение города Ливны, и вида договора - гражданско-правового договора бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на муниципальный контракт.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития города Ливны исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития города Ливны, концепций и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также документов территориального планирования города Ливны;

б) оценки эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения;

в) оценки соответствия планируемого размещения объекта документам территориального планирования города Ливны.

- II. Подготовка проекта решения

- 6. Субъект бюджетного планирования подготавливает проект решения и в случае, если субъект бюджетного планирования не является одновременно главным распорядителем средств городского бюджета, согласовывает этот проект с главным распорядителем средств городского бюджета.

7. Проект решения оформляется в форме постановления администрации города Ливны и содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства (далее - инвестиционный проект) или наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименования главного распорядителя и муниципального заказчика;

г) наименование застройщика (заказчика);

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта либо стоимость приобретения объектов недвижимого имущества с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объектов недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий (предельный) объем инвестиций, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, если на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

8. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

9. Субъект бюджетного планирования направляет проект решения в комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города Ливны и в финансовое управление администрации города Ливны.

Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города Ливны согласовывает проект решения в части, касающейся его соответствия документам стратегического планирования города Ливны, а также инвестиционной политики города Ливны.

Необходимым условием согласования проекта решения финансовым управлением администрации города Ливны является обоснованность расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после его ввода в эксплуатацию или приобретения, представленных инициатором подготовки проекта решения.

В случае выдачи комитетом экономики, предпринимательства и торговли администрации города Ливны отрицательного заключения об эффективности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта, включенного в проект решения, такой проект решения не подлежит дальнейшему утверждению.

Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города Ливны и в финансовое управление администрации города Ливны рассматривают проект решения в течение 10 календарных дней со дня его поступления.

10. В случае отсутствия согласования проекта решения хотя бы одним из органов, указанных в п.9 настоящего Порядка, проект решения дорабатывается субъектом бюджетного планирования и направляется на повторное согласование.

11. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества подлежат включению в бюджет города Ливны на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Ливны и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Ливны, принятыми в соответствии с настоящим Порядком.

12. В случае несоответствия объема бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в том числе по годам реализации проекта), указанного в решении о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Ливны и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Ливны, объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства или объект недвижимого имущества, предусмотренным решением Ливенского городского Совета народных депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, структурное подразделение, осуществлявшее подготовку проекта решения, вносит соответствующие изменения в такое решение.

13. В текущем финансовом году при наличии оснований и источников финансового обеспечения в действующее решение могут вноситься изменения, а также может приниматься новое решение.

Внесение изменений в решения осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.