Приложение 1

к постановлению администрации города

от 5 мая 2017 года № 58

Комплексный план

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и

топливно-энергетического комплекса города Ливны

к отопительному сезону 2017-2018 годов

| № п.п. | Объект | Единица | Подготовить (заменить) к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе к сроку |  |  |  |
|  |  |  |  | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 15.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Жилищный фонд, в том числе: | тыс. ед. | 0,372 | 0,175 | 0,115 | 0,082 | - |
|  |  | тыс. кв. м | 668,5 | 298,6 | 245,865 | 124,035 | - |
| 3 | муниципальный | тыс. ед. | 0,372 | 0,175 | 0,115 | 0,082 | - |
|  |  | тыс. кв. м | 668,5 | 298,6 | 245,865 | 124,035 | - |
| 4 | государственный | тыс. ед. | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. кв. м | - | - | - | - | - |
| 5 | частный | тыс. ед. | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. кв. м | - | - | - | - | - |
| 6 | Лечебные учреждения | ед. | 14 | 5 | 5 | 4 | - |
| 7 | Детские дошкольные учреждения | ед. | 16 | 7 | 6 | 3 | - |
| 8 | Школы | ед. | 10 | 2 | 4 | 4 | - |
| 9 | Средние и высшие учебные заведения | ед. | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 10 | Другие общественные здания | ед. | 20 | 6 | 6 | 8 | - |
| 11 | Котельные по всем видам собственности | ед. | 9 | 3 | 4 | 2 | - |
| 12 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | км | 40,6 | 20,0 | 10,6 | 10,0 | - |
| 13 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | км | 40,6 | 20,0 | 10,6 | 10,0 | - |
| 14 | Водозаборы по всем видам собственности | км | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| 15 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | км | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| 16 | Водопроводные сети по всем видам собственности | км | 191,0 | 61,0 | 65,0 | 65,0 | - |
| 17 | Канализационные насосные станции по всем видам собственности | ед. | 8 | 2 | 4 | 2 | - |
| 18 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | ед. | 8 | 2 | 4 | 2 | - |
| 19 | Очистные сооружения канализации по всем видам собственности | ед. | 1 | - | - | 1 | - |
| 20 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | ед. | 1 | - | - | 1 | - |
| 21 | Канализационные сети по всем видам собственности | ед. | 95,3 | 32,9 | 33,1 | 29,3 | - |
| 22 | Создание запасов топлива: | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| 23 | мазут |  | ПАО «Квадра» | ПАО «Квадра» | ПАО «Квадра» | ПАО «Квадра» | ПАО «Квадра» |
| 24 | Финансовые средства муниципального образования, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |  | - |
| 25 | На приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | млн. руб. | - | - | - | - | - |
| 26 | для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн. руб. | - | - | - | - | - |
| 27 | Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе: | млн. руб. | 38,56822 +ПАО «Квадра» +АО «Газпром газораспределение Орел» | 18,9280 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» | 12,8640 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» | 6,6080 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» | 0,16822 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» |
| 28 | на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | млн. руб. | ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» | ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» | ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» | ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» | ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» |
| 29 | для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн. руб. | 0,9517 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» | 0,380 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» | 0,2484 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» | 0,232 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» | 0,0913 +ПАО «Квадра» + АО «Газпром газораспределение Орел» |

Первый заместитель главы                                                                С.А. Трубицин

администрации города Ливны

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

| Предприятие | Всего+Авар.запас | Бюджет | Собственные | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Жилсервис» | 9085,1 | - | 7695,1 | 1390 |
| ООО «ГЖС» | 1086,9 | - | 1086,9 |  |
| ООО «ГЖС+» | 318,4 | - | 318,4 |  |
| ООО «Сервис+» | 997,5 | - | 997,5 |  |
| ТСЖ «Перспектива» | 38,4 | - | 38,4 |  |
| ООО «КомФорт» | 62,8 |  | 62,8 |  |
| ООО «ТеплоГазПрибор» | 2839,4 | - | 2839,4 |  |
| ИТОГО: | 14428,5 |  | 13038,5 | 1390 |
| ОП г.Ливны ООО «Газнром теплоэнерго Орел» | 6309,69 | 3000,083 | 3309,61 |  |
| МУП «Водоканал» | 3783,7 | - | 3783,7 |  |
| ОАО «Орелоблэнерго» | 12289,1 | - | 12289,1 |  |
| Ливенская ТЭЦ | - | - | - | - |
| Филиал «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 22382,49 | 3000,083 | 19382,41 | - |
| Магистральная теплосеть от ТЭЦ в микрорайон №7 (Полетаев С.Д.) | 2125,0 |  | 2125,0 |  |
| ИТОГО: | 24507,49 | 3000,083 | 21507.41 | - |
| ИТОГО: | 38935,99 | 3000,083 | 34545,91 | 1390 |
| Аварийный запас | 1013,3 |  |  |  |