- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 мая 2017 г		                                                                                 № 57

г. Ливны

- Об утверждении муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды

- на территории города Ливны в 2017 году»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  постановлением администрации города от 02 марта 2017 года № 28 « О мерах по реализации на территории города Ливны приоритетного проекта « ЖКХ и городская среда» в 2017 году»  администрация города  постановляет:

- 1.  Утвердить   муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее постановление  в газете «Ливенский вестник» и разместить на сайте http://www.adminliv.ru.

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на       первого заместителя главы администрации города С. А. Трубицина.

- Глава города                                                                                     Н.В. Злобин

|  |  | Приложение к постановлению администрации города 05 мая 2017 г №57 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году" |  |  |  |  |
| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году |  |  |  |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |  |  |  |
| Разработчики Программы | Управление ЖКХ администрации города, отдел архитектуры и градостроительства администрации города |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Ливны |  |  |  |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Ливны |  |  |  |
| Задачи Программы | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Ливны; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Ливны. |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Дворовые территории: -Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок; - Установка скамеек; - Установка урн для мусора; - Установка приборов освещения дворовых территорий; - Оборудование детских площадок; - Озеленение территории. Общественная территория города -Устройство покрытий из тротуарной плитки; -Установка ограждения; -Установка ротонд; -Установка игрового комплекса; - Установка скамеек и урн для мусора; |  |  |  |
| Срок реализации Программы | 2017 год |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 16159,3 тыс.руб., в.т.ч. за счет средств федерального бюджета 15037,9 тыс. руб., за счет средств бюджета Орловской области 959,8 тыс. руб. и за счет средств бюджета города Ливны 161,6 тыс. руб. ( в.т.ч. 10 826,7 тыс. руб.на благоустройство дворовых территорий и 5 332,567 тыс. руб. на благоустройство общественной территории города) |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Дворовые территории: |  |  |  |
|  | Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок площадью 7653,2 кв.м; |  |  |  |
|  | Установка 17 скамеек; |  |  |  |
|  | Установка 12 урн для мусора; |  |  |  |
|  | Установка 9 приборов освещения дворовых территорий; |  |  |  |
|  | Оборудование детских площадок ( качели - 2 шт, песочницы- 4 шт и детские спортивные комплексы - 4 шт); |  |  |  |
|  | Озеленение территории -320 м2 . |  |  |  |
|  | Общественная территория города: |  |  |  |
|  | Устройство покрытий из тротуарной плитки площадью 1150 кв.м; |  |  |  |
|  | Установка ограждения длинной 350п.м; |  |  |  |
|  | Установка ротонд - 2 шт; |  |  |  |
|  | Установка 1 игрового комплекса; |  |  |  |
|  | Установка 10 скамеек и 4 урны для мусора. |  |  |  |

1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в городе Ливны

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2017 год» – необходимое условие  улучшения жизни населения города.

В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории, но в тоже время  в вопросах благоустройства территории имеется ряд проблем.

Благоустройство территории города не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий города.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы города. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде находятся в ветхом состоянии и не отвечают в полной мере современным требованиям. Вместе с тем, неуклонно растет транспортный поток, что приводит к увеличению физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий.

По – прежнему серьезную озабоченность вызывают освещение дворовых территорий, отсутствие малых архитектурных форм.

Одной из основных проблем города является отсутствие благоустройства в  парковых зонах отдыха населения. Имеющиеся игровые комплексы, аттракционы, пешеходные дорожки  находятся в ветхом состоянии и не отвечают современным требованиям.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления города с населением и организациями, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству территории города не приобрели комплексного, постоянного характера. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории города.

Для решения проблем по благоустройству территории города необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на создания комфортных условий проживания населения города.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства городской среды должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ состояния сферы благоустройства в городе Ливны.

Анализ проведен по следующим показателям:

-  общее количество и площадь дворовых территорий города составляет 237 дворовых территорий /375000м2;

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  составляет – 49 дворовых территорий /50500м2;

- общее количество и площадь муниципальных территорий общего пользования составляет 11 скверов и парков/  48,45 га;

- количество и площадь   частично благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 5 скверов и парков/  12,3 га;

- количество и площадь муниципальных территорий общего пользования, нуждающиеся в благоустройстве составляет 11 скверов и парков/  36,15 га;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 7350 человек.

В результате проведенного анализа было установлено:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 13,5 %;

- доля   населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Ливны составляет 15%;

- доля частично благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий составляет  25,4%;

- доля муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 74,6%.

По результатам анализа ключевой проблемой является низкий уровень общего благоустройства территорий города.

В следствии оценки текущего состояния сферы благоустройства города и направленного финансирования на реализацию Программы сформулированы цели, задачи и основные мероприятия.

2. Приоритеты политики благоустройства территории города,               цели и задачи программы.

Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории  города Ливны

Для достижения поставленной цели  необходимо решить  ряд задач:

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Ливны;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования города Ливны

Необходимым условием проведения основных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий является необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В процессе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественной территории города будут предусмотрены следующие мероприятия:

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью дворовой территории и проездов  предусмотрен пониженный бордюр (высота бортовых камней тротуара  не менее 2,5 см и не более 4 см,  ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски не менее 900 мм).

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках составляют: продольный – 5%, поперечный – 1–2%.

3. Порядок формирования и осуществления контроля за реализацией              муниципальной программы

Данная программа предусматривает:

Благоустройство дворовых территорий и благоустройство общественной территории города.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

  - ремонт дворовых территорий и проездов;

  - обеспечение освещения дворовых территорий;

  - установка скамеек, урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящих  в минимальный перечень, приведен в  приложении 6 к настоящей  Программе.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами), включает:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный  и дополнительный перечень, приведена в  приложении 5 к настоящей  Программе.

Форма трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, в рамках минимального перечня работ  по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами):

- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;

- земляные работы;

- снятие старого оборудования;

- уборка мусора;

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта;

-обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников;

- другие работы, определяемые заинтересованными лицами.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий  подтверждается документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие               является отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и(или) отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в управление ЖКХ администрации города Ливны не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории  города, подлежащих ремонту и осуществление контроля и координации реализации Программы производится общественной  комиссией, созданной постановлением администрации города Ливны от 02 марта 2017 года № 28 «О мерах по реализации на территории города Ливны приоритетного проекта  «ЖКХ и городская среда» в 2017 году».

На основании отбора составляется перечень дворовых территорий  и   общественных территорий города, подлежащих благоустройству.

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города и управление ЖКХ администрации города разрабатывают и утверждают дизайн - проекты по благоустройству дворовых территорий и общественной территории  города.

Подготовка и утверждение  выполняется с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2017 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Подготовка и утверждение дизайн - проектов благоустройства общественных территорий должны выполняться с включением текстового и визуального описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, как основной разработчик и исполнитель Программы, формирует заявку для проведения конкурсного отбора подрядной организации на изготовление проектно-сметной документации на  проведение ремонтных работ и  обеспечивает контроль за надлежащим содержанием и ремонтом дворовых территорий  и общественной территории  города.

Реализация мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий и  общественной территории города осуществляется путем заключения администрацией города муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Кроме того, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны осуществляет:

- сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе;

- корректировку в случае необходимости программных мероприятий, сроков их реализации и ресурсного обеспечения  в ходе реализации Программы;

- осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий и  подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований  на финансирование Программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны обеспечивает реализацию Программы исходя из ее содержания                            и осуществляет технический контроль за качеством проводимых работ                        и приобретаемых материалов и оборудования.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации                                             муниципальной программы

Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ:

1. По благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам  ул. Мира, д.209а, ул. Мира, д.209б, ул. Мира, д.213а, ул. Октябрьская, д.1,  ул. Октябрьская, д.3, ул. Октябрьская, д.7,                               ул. Октябрьская, д.7а:

-  ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 7653,2кв.м.

-обеспечение освещением дворовых территорий 9 осветительными приборами;

- установку 17 скамеек и  12 урн для мусора;

- оборудование детских площадок (качели - 2 шт, песочницы- 4 шт                 и детские спортивные комплексы - 4 шт) ;

-  озеленение территории - 320 м2 .

2.  По благоустройству  общественной территории  города -                                 центрального ПКиО:

- устройство   покрытия из тротуарной плитки площадью 1150 кв.м.;

- установка  ограждение территории длиной 350 п. м.,

- установка одного игрового комплекса;

- установка  двух ротонд;

- установка  10 скамеек, 4 урн для мусора.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в  приложении 1 к настоящей  Программе.

- 5. Объем средств, необходимых на реализацию Программы за счет всех источников финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 16159,30 тыс. рублей (в.т.ч 10826,7 тыс. рублей на благоустройство дворовых территорий и 5 332,6 тыс. руб. на благоустройство общественной территории города).

Средства федерального бюджета составляют 15037,9 тыс. рублей;

Средства бюджета Орловской области составляет 959,8 тыс. рублей.

Средства местного бюджета составляет 161,600 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

6. Состав основных мероприятий и показатели результативности             муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

План реализации мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 4 к настоящей  Программе.

|  |  | Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях ( индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» |  |  |  |
| № | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Благоустройство дворовой территории |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок | м2 | 7653,2 |
| 2 | Установка приборов освещения дворовых территорий | шт | 9 |
| 3 | Установка скамеек | шт | 17 |
| 4 | Установка урн для мусора | шт | 12 |
| 5 | Оборудование детских площадок: |  |  |
|  | Детские спортивные комплексы | шт | 4 |
|  | Качели | шт | 2 |
|  | Песочница | шт | 4 |
| 6 | Озеленение территории | м2 | 320 |
|  | Общественная территория города |  |  |
| 7 | Устройство покрытий из тротуарной плитки | м2 | 1150 |
| 8 | Установка ограждения | п.м. | 350 |
| 9 | Установка ротонд | шт | 2 |
| 10 | Установка скамеек | шт | 10 |
| 11 | Установка урн для мусора | шт | 4 |
| 12 | Установка игрового комплекса | шт | 1 |

Приложение 1 подготовлено Соколовой Н.Ф.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ответственный исполнитель |  | Источник Финансирования |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  |  | ЦСР | ВР |  | 2017г |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2017 год" | Администрация города Ливны |  | Федеральный бюджет |  | 720 |  | 0503 |  |  | ПМ002R5550 | 244 |  | 15997,7 |  |
|  |  |  | Бюджет города Ливны |  | 720 |  | 0503 |  |  | ПМ002L5550 | 244 |  | 161,6 |  |
| Приложение 2 подготовлено Соколовой Н.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» |  |  |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер и наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Основные направления реализации |  |  |
|  |  |  |  | Начало реализации |  | Окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений в МКД с разъяснением им возможностей предложений о благоустройстве дворовых территорий |  | Управление ЖКХ администрации города |  | 03.03.2017г. |  | 03.04.2017 г. |  |  | Повышение уровня активности собственников помещений в МКД в вопросах благоустройства общественных территорий города |  |  | Информирование собственников помещений в МКД через СМИ и председателей советов МКД |  |  |
| 1.2.Участие в общих собраниях собственников жилых помещений в МКД , в которых принимаются решения о предоставлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу |  | Управление ЖКХ администрации города |  | 03.03.2017г. |  | 03.04.2017 г. |  |  | Проведение собраний и принятие решений |  |  | Непосредственное участие в общих собраниях собственников помещений МКД |  |  |
| 1.3.Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о предоставлении предложений по благоустройству территории города |  | Управление ЖКХ администрации города |  | 03.03.2017г. |  | 03.04.2017 г. |  |  | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города |  |  | Встречи с представителями советов МКД, общественными организациями и управляющими компаниями |  |  |
| 1.4. Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий и общественных территорий города |  | Управление ЖКХ администрации города |  | 03.03.2017г |  | 03.04.2017 г. |  |  | Формирование перечней дворовых территорий и общественных территорий города |  |  | Работа Общественной комиссии |  |  |
| 1.5.Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, дизайн- проектов по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемую территорию общего пользования города |  | Управление ЖКХ администрации города |  | 03.03.2017г. |  | 03.04.2017 г. |  |  | Учет мнения жителей города, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города |  |  | Организация Общественного обсуждения проектов |  |  |
| 1.6. Проведение на сайте Администрации города обсуждений проекта муниципальной программы, дизайн- проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города |  | Управление ЖКХ администрации города; Отдел информационных технологий администрации города; Отдел архитектуры и градостроительству. |  | 03.03.2017г. |  | 03.04.2017 г. |  |  | Учет мнения жителей города, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города |  |  | Организация Общественного обсуждения муниципальной программы и дизайн - проектов |  |  |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования города Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Мира, д.209а, ул. Мира, д.209б, ул. Мира, д.213а, ул. Октябрьская, д.1, ул. Октябрьская, д.3, ул. Октябрьская, д.7, ул. Октябрьская, д.7а, |  | Управление ЖКХ администрации города |  | II квартал 2017г. |  | III квартал 2017 г. |  |  | 1.ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок, 2.обеспечение освещения дворовых территорий, 3.установка скамеек, 4. установка урн для мусора, 5. оборудование детских площадок; 6. озеленение территории. |  |  | Ремонт проезжей части и автомобильных парковок. Исправление профиля оснований щебеночных ,с добавлением нового материала; Розлив вяжущих материалов; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; Устройство покрытий асфальтобетонных; Ремонт бордюров; Ремонт горловин колодцев; Ремонт бордюров по краям покрытий; Подсыпка пазух щебнем; Вывоз б/у бордюров; Устройство оснований под тротуары; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров; Устройство лестниц Установка приборов освещения дворовых территорий; Установка скамеек Установка урн для мусора; Установка качелей, песочниц, детских спортивных комплексов; Восстановление зеленой зоны. |  |  |
| 2.2. Благоустройство общественной территории города центральный ПКиО |  | Управление ЖКХ администрации города |  | II квартал 2017г. |  | III квартал 2017 г. |  |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки. Установка ограждения Установка ротонд Установка скамеек Установка урн для мусора Установка игрового комплекса |  |  | Ремонт дорожек. Установка металлического ограждения Установка ротонд Установка скамеек Установка урн для мусора Установка игрового комплекса |  |  |

Приложение 3 подготовлено Соколовой Н.Ф.

|  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | 2017год |  |  |  |  |
|  |  | I квартал |  | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. Благоустройство дворовой территории | Администрация города |  |  | + | + |  |
| 1.1Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок |  |  |  | + | + |  |
| 1.2.Установка приборов освещения дворовых территорий |  |  |  |  | + |  |
| 1.3.Установка скамеек |  |  |  |  | + |  |
| 1.4.Установка урн для мусора |  |  |  |  | + |  |
| 1.5. Оборудование детских площадок |  |  |  |  | + |  |
| 1.7. Озеленение территории |  |  |  |  | + |  |
| 2.Общественная территория города |  |  |  | + | + |  |
| 2.1 Устройство покрытий из тротуарной плитки. |  |  |  | + | + |  |
| 2.2. Установка ограждения |  |  |  |  | + |  |
| 2.3. Установка ротонд |  |  |  | + | + |  |
| 2.4. Установка скамеек |  |  |  |  | + |  |
| 2.5. Установка урн для мусара |  |  |  |  | + |  |
| 2.6.Установка игрового комплекса |  |  |  |  | + |  |
| Приложение 4 подготовлено Соколовой Н.Ф. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Приложение 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Ед. измерения | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытия дворовой территории, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием |  |  |  | 1 кв.м. | с бордюром 1750,00 |  | без бордюра 750,00 |  |  |
| 2 | Ремонт тротуара с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием |  |  |  | 1 кв.м. | с бордюром 1250,00 |  | без бордюра 650,00 |  |  |
| 3 | Устройство тротуарной плитки |  |  |  | 1 кв.м. | с бордюром 1871,00 |  | без бордюра 1211,00 |  |  |
| 4 | Установка скамейки со спинкой |  |  |  | 1 шт | 800,00 |  |  |  |  |
| 5 | Стоимость скамейки |  |  |  | 1 шт | 12020,00 |  |  |  |  |
| 6 | Установка урны для мусора |  |  |  | 1 шт | 400,00 |  |  |  |  |
| 7 | Стоимость урны для мусора |  |  |  | 1 шт | 3344,00 |  |  |  |  |
| 8 | Установка светильников |  |  |  | 1 шт | 690,00 |  |  |  |  |
| 9 | Стоимость светильника |  |  |  | 1 шт | 14000,00 |  |  |  |  |
| 10 | Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) |  |  |  | 1 шт | 2211,00 |  |  |  |  |
| 11 | Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) |  |  |  | 1 шт | 6850,00 |  |  |  |  |
| 12 | Установка ДСК для улиц |  |  |  | 1 шт | 5000,00 |  |  |  |  |
| 13 | Установка качелей |  |  |  | 1 шт | 2500,00 |  |  |  |  |
| 14 | Установка песочницы |  |  |  | 1 шт | 1200,00 |  |  |  |  |
| 15 | Стоимость Дачного комплекса Городок №15 уличный спортивный комплекс |  |  |  | 1 шт | 70140,00 |  |  |  |  |
| 16 | Стоимость ДСК для улицы веселый непоседа №19 |  |  |  | 1 шт | 37600,00 |  |  |  |  |
| 17 | Стоимость ДСК маугли 13 |  |  |  | 1 шт | 20000,00 |  |  |  |  |
| 18 | Стоимость ДСК для улицы веселый непоседа №17 |  |  |  | 1 шт | 31500,00 |  |  |  |  |
| 19 | Стоимость качелей |  |  |  | 1 шт | 8305,00 |  |  |  |  |
| 20 | Стоимость песочницы |  |  |  | 1 шт | 6500,00 |  |  |  |  |
| 21 | Посадка зеленых насаждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревьев |  |  |  | 1 шт | 3600,0 |  |  |  |  |
|  | кустарника |  |  |  | 1 шт | 550,0 |  |  |  |  |
| 22 | Посев газона |  |  |  | 1 кв.м. | 400,0 |  |  |  |  |
| 23 | Создание цветника |  |  |  | 1 кв.м. | 1450,0 |  |  |  |  |

Приложение 5 подготовлено Соколовой Н.Ф.

Приложение 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году»

Образцы элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории,

входящие в минимальный перечень работ

|  | Урна для мусора Характеристики:; Высота – 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л. |
| --- | --- |

|  | Скамья Характеристики:; Длина скамейки – 2,085 м; Ширина – 770 мм; Высота – 975 мм.. |
| --- | --- |

Приложение 6 подготовлено Соколовой Н.Ф