Информация  о результатах проведения проверки

целевого и эффективного использования средств городского бюджета на ремонт

улично-дорожной сети и дворовых территорий города Ливны за 2013 год

| Наименование организации | Муниципальное образование город Ливны / Администрация г. Ливны |
| --- | --- |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета на реализацию муниципальных программ «Ремонт дворовых территорий г. Ливны» и «Ремонт улично-дорожной сети г. Ливны» за 2013 год |
| Дата проведения проверки | 24.06.2014 г. – 25.07.2014 г. акт от 30.07.2014 г. |
| Вопросы проверки (предмет проверки) | Муниципальные программы «Ремонт дворовых территорий г. Ливны» и «Ремонт улично-дорожной сети г. Ливны» на 2013 год |
| Результаты проверки | В ходе проверки установлено, что часть объектов, отремонтированных в 2013 году, не была включена в муниципальную программу. Имеют место случаи, когда изготовление проектно-сметной документации по ремонту объекта производится МУП «Городская архитектура» без заключения официального договора. Установлены случаи несоответствия номеров домов, указанных в муниципальных контрактах и актах приемки выполненных работ, а также в актах обследований находящихся в гарантийной эксплуатации объектов. Общая сумма заключенных в 2013 году муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий, ремонту улично-дорожной сети, а также работ по программе «обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны», значительно превышает утвержденный план финансирования в Бюджете города на 2013 год по соответствующим направлениям. Сумма кредиторской задолженности по неоплаченным в 2013 году муниципальным контрактам с переходящими сроками оплаты на 2014 год не учтена при планировании бюджета на 2014 год, т.е. лимиты для их оплаты в текущем году отсутствуют. Не были представлены для проверки документы по выполнению ремонта дорожного полотна на перекрестке по ул. Фрунзе - ул.Баженова- ул.Орловская, по ул.Селитренникова (муниципальный контракт от 23.09.2013г. на сумму 2552722,25 руб.). Акты приемки законченных ремонтом объектов оформляются ранее дня получения результатов лабораторных испытаний образцов (кернов), взятых из асфальтобетонного покрытия. |