**Информация о результатах проверки эффективности**

**и результативности использования средств бюджета города,**

**направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство города Ливны Орловской области» в 2021 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Объект проверки | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны Орловской области |
| Наименование  контрольного  мероприятия | Проверка эффективности и результативности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство города Ливны Орловской области» в 2021 году |
| Сроки проведения проверки | с 1 июня по 23 июня 2022 года.  Акт от 23.06.2022г. |
| Предмет проверки (Вопросы проверки) | Муниципальная программа «Благоустройство города Ливны Орловской области» |
| Результаты проверки | Муниципальная программа «Благоустройство города Ливны Орловской области» утверждена постановлением администрации города Ливны от 30.07.2019г. №529, далее - Программа.  Основной целью Программы является создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан в городе Ливны.  Основными задачами Программы являются: 1) улучшение санитарного состояния города; 2) создание благоприятных условий для досуга граждан.  К основным объектам благоустройства относятся: озеленение территории, ремонт и благоустройство мест массового отдыха, содержание и ремонт детских площадок, содержание мест захоронения и прочее.  Срок реализации Программы: 2020-2025 годы.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 79019,7 тыс.рублей.  В целях исполнения запланированных мероприятий Программы на 2021 год за счет средств бюджета города израсходовано 17011,5 тыс.рублей(из которых средства областного бюджета - 819,7 тыс.рублей), в том числе на исполнение 5 муниципальных контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов - 9523,3 тыс.рублей, на исполнение 42 муниципальных контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком) – 7426,5 тыс.рублей, на выплату денежной премии и ценных подарков по смотру-конкурсу по благоустройству - 61,7 тыс.рублей.  В результате проведенных закупок в целях реализации мероприятий Программы в 2021 году экономия составила 131,3 тыс.рублей или 1,4% от начальной (максимальной) цены контрактов.  Постановлением администрации города Ливны от 30 марта 2022 года №230 утвержден Отчет о реализации муниципальных программ города Ливны в 2021 году. Согласно Отчету все мероприятия, предусмотренные Программой на 2021 год, выполнены в полном объеме.  Установлены нарушения при определении начальной (максимальной) цены контрактов методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в части формирования запросов ценовых предложений и иные нарушения.  По результатам проверки в адрес начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны направлено Представление.  Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов. |