**Информация о результатах проведения контрольного мероприятия**

**«Анализ формирования и расходования бюджетных средств муниципального Дорожного фонда города Ливны за 2021 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Объект проверки | Муниципальное образование город Ливны Орловской области |
| Наименование  контрольного  мероприятия | Анализ формирования и расходования бюджетных средств муниципального Дорожного фонда города Ливны за 2021 год |
| Сроки проведения проверки | с 9 марта по 31 марта 2022 года.  Акт от 01.04.2022г. |
| Предмет проверки (Вопросы проверки) | Средства дорожного фонда города Ливны |
| Результаты проверки | Решение о создании муниципального дорожного фонда города Ливны и Положение о муниципальном дорожном фонде города Ливны Орловской области утверждено Решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 25.06.2013г. №24/184-ГС «О создании муниципального дорожного фонда города Ливны».  Решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 23.12.2020г. №54/585-ГС (ред. от 16.12.2021г.) «О бюджете города Ливны Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено прогнозируемое поступление доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Ливны на 2021 год: по доходам на сумму 124801,5 тыс.рублей, по расходам на сумму 124775,6 тыс.рублей, в том числе: областной бюджет 119224,2 тыс.рублей, бюджет города - 5551,4 тыс.рублей.  Постановлением администрации города Ливны от 14.02.2018г. №27 утверждена *муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2022 годы».*  Постановлением администрации города Ливны от 28.02.2019г. №30 внесены изменения в муниципальную программу в части срока ее реализации - «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы».  Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Ливны.  На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено бюджетных ассигнований всего в сумме 33105,6 тыс.рублей.  Программой предусмотрено, что в 2021 году благоустройству подлежат 12 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 17272,84 м2 покрытия.  На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальной программой предусмотрено 17448,2 тыс.рублей, из них: за счет федерального бюджета – 752,1 тыс.рублей; за счет средств областного бюджета – 7,6 тыс.рублей; за счет бюджета города Ливны – 300,4 тыс.рублей; за счет Дорожного фонда Орловской области – 16224,2 тыс.рублей; за счет Дорожного фонда города Ливны – 163,9 тыс.рублей.  В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы» в 2021 году администрацией города Ливны – уполномоченным органом по размещению заказов, заказчик – управление ЖКХ администрации города Ливны, размещено 12 электронных аукционов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.  По результатам проведенных закупок в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы» в 2021 году экономия в целом составила 1431,5 тыс.рублей или 7,7% от начальной (максимальной) цены контрактов.  Установлены нарушения подрядчиками сроков выполнения работ по муниципальным контрактам.  В адрес подрядчиков направлены требования об уплате пени. Сумма пени уплачена в городской бюджет в полном объеме.  Установлены нарушения заказчиком сроков оплаты работ по муниципальным контрактам.  Постановлением администрации города Ливны от 18.09.2019г. №654 утверждена *муниципальная программа «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области»*, срок реализации программы: 2020-2025 годы.  Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий муниципальной программы составляет 643032,7 тыс. рублей, в том числе в 2021 году - 106882,9 тыс. рублей, из которых: средства Дорожного фонда Орловской области - 103000,0 тыс. рублей; средства Дорожного фонда города Ливны - 3882,9 тыс. рублей.  Муниципальной программой по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог города» на 2021 год предусмотрено всего 61149,3 тыс.рублей, в том числе: средства Дорожного фонда Орловской области – 60000,0 тыс.рублей; средства Дорожного фонда города Ливны – 1149,3 тыс.рублей.  По мероприятию «Обследование автомобильных дорог, разработка ПСД, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов, проверка достоверности сметной стоимости» всего (средства Дорожного фонда города Ливны) предусмотрено 1182,9 тыс.рублей.  В 2021 году администрацией города Ливны - уполномоченным органом по размещению заказов, заказчик - управление ЖКХ администрации города Ливны, размещено 19 электронных аукционов. Кроме того, в рамках исполнения данных мероприятий муниципальной программы заключено два муниципальных контракта с единственным поставщиком.  По результатам проведенных закупок в целях реализации мероприятий муниципальной программы **«**Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области»в 2021 году экономия в целом составила 4506,4 тыс.рублей или 7,0% от начальной (максимальной) цены контрактов.  Установлены нарушения подрядчиками сроков выполнения работ по муниципальным контрактам.  В адрес подрядчиков направлены требования об уплате пени. Сумма пени уплачена в городской бюджет в неполном объеме. В связи с тем, что обязательства по оплате пени подрядчиками не исполнены в полном объеме, заказчиком были составлены исковые заявления в арбитражный суд Орловской области о взыскании пени.  Установлены нарушения заказчиком сроков оплаты работ по муниципальным контрактам.  На реализацию муниципальной программы «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области» в части содержания автомобильных дорог в 2021 году было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 34740,6 тыс.рублей, из которых: средства областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области- 34327,3 тыс.рублей, средства муниципального дорожного фонда города Ливны - 413,3 тыс.рублей.  На реализацию муниципальной программы в части устранения деформаций и повреждений дорожного покрытия (ямочный ремонт) в 2021 году было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 5118,4 тыс.рублей, из них: средства областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области – 4027,8 тыс.рублей, средства муниципального дорожного фонда города Ливны – 1090,6 тыс.рублей.  В целях реализации данных мероприятий муниципальной программы в 2021 году администрацией города Ливны - уполномоченным органом по размещению заказов, заказчик - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, размещено четыре электронных аукциона.  На реализацию муниципальной программы «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области» в части приобретения коммунальной техники и оборудования в 2021 году было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 4691,8 тыс.рублей, из них: средства областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области - 4644,9 тыс.рублей, средства муниципального дорожного фонда города Ливны - 46,9 тыс.рублей.  В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году администрацией города Ливны - уполномоченным органом по размещению заказов, заказчик - управление муниципального имущества администрации города Ливны, размещено два электронных аукциона на приобретение дорожной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.  По результатам проведенных закупок экономия в целом составила 416,8 тыс.рублей или 7,6% от начальной (максимальной) цены контрактов.  Фактическое поступление доходов по Дорожному фонду города Ливны за 2021 год составило 124943,2 тыс.рублей, что составляет 100,1% от запланированной величины.  Расходы по Дорожному фонду города Ливны составили 123933,3 тыс.рублей или 99,3% от плановых расходов, в том числе: за счет средств областного бюджета 119198,5 тыс.рублей или 100,0%, за счет средств бюджета города - 4734,8 тыс.рублей или 85,3%.  Постановлением администрации города Ливны от 30.03.2022г. №230 утвержден Отчет о реализации муниципальных программ города Ливны Орловской области в 2021 году.  Согласно Отчету муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы» в 2021 году признана высокоэффективной. Выполнение целевых показателей составило 100,0%.  Муниципальная программа «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны Орловской области» в 2021 году признана высокоэффективной. Плановые значения целевых индикаторов выполнены в полном объеме.  По результатам проверки в адрес начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны направлено Представление.  Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов. |