**Информация о результатах проверки эффективности и результативности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения**

 **на территории города Ливны Орловской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Объекты проверки | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны - ответственный исполнитель программыУправление муниципального имущества администрации города Ливны - соисполнитель программы |
| Наименование контрольного мероприятия |  Проверка эффективности и результативности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области» в 2023 году (другие периоды по необходимости) |
| Сроки проведения проверки | с 18.12.2023 по 29.12.2023акт от 15.01.2024 |
| Предмет проверки (Вопросы проверки) | Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области» |
| Результаты проверки | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области» утверждена постановлением администрации города Ливны от 30.09.2020 № 555.Основной целью реализации программы является обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах города Ливны Орловской области.Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, - 115 843,9 тыс. рублей, срок реализации программы: 2021-2026 годы.На выполнение программных мероприятий 2023 года направлено 19 365,2 тыс. рублей, из которых 1 609,1 тыс. рублей израсходовано на совершенствование технических средств организации движения транспортных средств и пешеходов, 17 235,3 тыс. рублей - на совершенствование уличного освещения дорог города Ливны, 520,8 тыс. рублей - на повышение безопасности дорожного движения.По результатам проведенной оценки эффективности реализации программы установлено, что муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области» соответствует высокоэффективному уровню.В результате проверки установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части соблюдения заказчиками условий муниципального контракта.По результатам проверки в адрес начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и начальника управления муниципального имущества администрации города Ливны направлены Представления.Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов. |